














Śrem .... lipca 2011r.

PAO.SP.0057.7.2011 

Sprawozdanie  nr  7/2011

z działalności Burmistrza

za okres od 1 lipca 2011r.  do 25 lipca 2011r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie – w przygotowaniu do ponownego wyłożenia,

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej – w wyniku rozpatrzenia uwag, projekt wymaga ponownego uzgodnienia,

- dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie,

- dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie

	projekty przekazane radzie
	-  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni,

	inne
	obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie oraz       o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem,

- 20.07.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym dla opracowania 4 projektów miejscowych planów oraz projektu zmiany Studium – wybór wykonawców nastąpi do 20.08.2011 r.


II. Ochrona Środowiska.

	decyzje

środowiskowe
	- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami Kaleje - Luciny,

	inne
	- gmina otrzymała potwierdzenie przyjęcia z dniem 1.07.2011 do stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites”,

- zakupiono 35 tys. szt. worków do segregacji odpadów komunalnych,

- 1.07 br. rozpoczęto przyjmowanie wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. złożyło 16 lutego 2010 r.   

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we  wsiach Olsza i Bystrzek. Wnioskowana kwota 496 000,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do udzielenia pomocy finansowej. Przedsiębiorstwo oczekuje na   projekt umowy. Wartość całego zamówienia 1 112 515,52 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. Wykonawca: Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Strykowo. Przekazanie placu budowy nastąpiło27.06.2011 r.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Śremie Sp. z o.o. zakończyła procedurę projektową i uzyskało pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Pełczyn            i Nochówko. Realizacja budowy ze względu na brak środków finansowych nie jest uwzględniona w planach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa, niemniej czynione będą starania       o pozyskanie środków finansowych UE w ramach programu sanitacji zlewni Jeziora Grzymisławskiego.

- W bieżącym roku Przedsiębiorstwo przystępuje do sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gaj.




III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje
	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 – dokumentacja techniczna – Wykonawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 24.900,00 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2011 r
- modernizacja budynków na zapleczu Ratusza – Wykonawca:  Wykonawca: AM+ Biuro Projektów z Kamiennej Góry za kwotę 63.960,00 zł z terminem wykonania do 31 marca 2012 r. 
- modernizacja ul. Wawrzyniaka w Wyrzece. Zadanie wykonano i odebrano,

- budowa ul. Brzechwy  w Śremie. Wartość zamówienia 17.835 zł. Termin wykonania 30.10.2011 r.

- budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej we wsi Psarskie. Wartość zamówienia 17.500 zł. Termin      wykonania 30.11.2011 r.

- budowa drogi we wsi Ostrowo. Wartość zamówienia 38.130 zł. Termin wyk. 30.11.2011 r.

- budowa ul. Ceglanej we wsi Pysząca. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna wraz    z  pozwoleniem na budowę połączenia ul. Ceglanej z drogą wojewódzką. Wartość zamówienia 16.800 zł.  Termin wykonania 31.07.2011 r.

- budowa ul. Jastrzębiej w Śremie - łącznik pomiędzy ul. Żurawią i Strusia. Zadanie wykonano   i odebrano,

- budowa ul. Michałowskiego w Śremie. Wartość zamówienia 47.500,00 zł. Termin wykonania 

  30.11.2011 r.

- budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie. Wartość zamówienia 27.982,50 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r.

- przebudowa ul. Krętej. Wartość zamówienia 36.800 zł - zadanie niewygasające - brak aneksów  

terminowych,

- przebudowa ul. Zachodniej. Wartość zamówienia 37.800 zł - zdanie niewygasające - brak aneksów terminowych,

- przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie. Wartość zamówienia 28.782 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r.

- przebudowa ul. Powstańców Wlkp., Gostyńskiej do Staszica. Wartość zamówienia 48.739 zł. Termin wykonania 31.07.2011 r.

- przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie. Wartość zamówienia 43.050,00 zł. Termin wykonania  30.11.2011 r.

- przebudowa kanału deszczowego na terenie ŚPI wschodniego. Wartość zamówienia               59 000,00 zł. Termin wykonania 30.09.2011 r.

- remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej w Śremie. Wartość zamówienia 18 000,00 zł. Termin wykonania 29.07.2011 r.

- zagospodarowanie działki nr ewid.133/5 w Gaju o powierzchni 29.5801 ha z przeznaczeniem na rozbudowę Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Wartość zamówienia: 3 075, 00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2011 r.



IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- budowa sali sportowej w Krzyżanowie – Wykonawca: Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane    z Leszna za kwotę 1.751.862,96 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2012 r. 
- budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej - II etap prace  wykończeniowe.

  Wartość zamówienia 778 609,93 zł. Termin wykonania 30.06.2011 r. Wykonawca: ,,SŁAWBUD"Jarocin. Prace zostały wykonane i odebrane,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn. Wartość zamówienia 125 000,00 zł.

  Termin wykonania 31.08.2011 r. Wykonawca: PHB ,,FLORCZYK” Borek Wlkp.

	termomodernizacja

budynków
	- termomodernizacja Przedszkola Nr 2 – Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Giera z Ponieca za kwotę 454.322,30 zł z terminem wykonania do 20 sierpnia 2011 r. 
- termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 7.  Wartość zamówienia  138 807,67 zł.

Termin wykonania 27.06.2011 r. Wykonawca: MARKAR Plewiska. Prace zostały wykonane     i odebrane,

- termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 8. Wartość zamówienia 126 000,00 zł.

Termin wykonania 22.07.2011 r. Prace zgłoszono do odbioru. Odbiór robót zaplanowano na 22.07.2011 r. Wykonawca: INTERSTAL Gostyń,

	modernizacja

budynków
	- modernizacja Ratusza – Etap II – wymiana stolarki: Wykonawca: Zakład Budowlano – Sztukatorski Konserwacja Zabytków Domanieccy z Poznania za kwotę 183.556,84 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2011 r.
- modernizacja budynku mieszkalnym przy ul. Dutkiewicza 1. Przetarg odbył się 22.07.2011 r. – prace komisji w toku,

- modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 9.Przetarg odbył się 21.07.2011 r. – prace komisji w toku,

- remont dachu i elewacji budynku świetlicy we wsi Wyrzeka. Wartość zamówienia 

149 885,57 zł. Termin wykonania 31.08.2011 r. Wykonawca: MARKAR Plewiska. Prace zgłoszono do odbioru. Odbiór zaplanowano na 26.07.2011 r.

- rozbudowa świetlicy w Mechlinie – Wykonawca: PPHU EURO–DACH Rafał Wichłacz ze Śremu za kwotę 553.855,04 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2011 r.

	budowa, dróg, ulic, chodników
	- budowa ul. Szkolnej. Wartość zamówienia 5.339.717,23 zł. Termin wykonania 15.10.2011 r.

Wykonawca: Konsorcjum Firm ,,POL - DRÓG" Bonikowo, i PUB ,,INFRAKTON" Wolsztyn,

- budowa ul. Leśnej w Nochowie. Wartość zamówienia 399.727,76 zł. Termin wykonania 31.07.2011 r.  Wykonawca: KOMPLEX – BRUK Śrem.

- budowa ul. Długiej w Zbrudzewie. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu zbyt

wysokiej ceny oferty w stosunku do zabezpieczonych środków. Kolejny przetarg zaplanowano

na 25 lipca 2011 r.

- modernizacja schodów - zejście z mostu 23 Stycznia na rzece Warcie w ciągu ul. Piłsudskiego

w Śremie.Wartość zamówienia 104.551,55 zł. Termin wykonania 31.07.2011 r. Wykonawca:

"BUDMOST" Wągrowiec,

- poszerzenie parkingu przy ślepym odcinku ul. Szkolnej w Śremie. Wartość zamówienia: 23.000,00 zł. Wykonawca: KOMPLEX – BRUK Śrem. Roboty zakończono i odebrano,

	remonty dróg, ulic, chodników
	- utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem.  Wartość zamówienia 90.000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2011 r. Wykonawca: JAZET Śrem,

- utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia 

280.000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2011 r. Wykonawca: GRE-BUD Śrem

- utwardzenie gruzo-betonem dróg gruntowych na terenach wiejskich. Wartość zamówienia

400.000,0 zł. Termin wykonania 28.12.2011 r. Wykonawca: Firma CYNK Sosnowiec.

- utrzymanie dróg z wyłączeniem dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia 260.000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2011 r. Wykonawca: EKO – DRÓG Śrem. W tym: wykonanie chodników we wsiach Dalewo i Borgowo. 

	inne
	- modernizacja instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Śremie (II przetarg)– Wykonawca: MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz z Sępólna Krajeńskiego za kwotę 391.466,63 zł             z terminem wykonania do 20 sierpnia 2011 r. 
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia  100.000,00 zł. Termin wykonania 25.12.2011 r. Wykonawca: COMPLEX - INSTAL M. Grygier, Śrem,

- bieżące naprawy przystanków i wiat zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta        i gminy Śrem.Wartość zamówienia 36 000,00 zł. Termin wykonania 31.12.2011 r. Wykonawca: PPHU JANKO Śrem,

- zlecono zagospodarowanie wraz z bieżącą pielęgnacją 11 skwerów zlokalizowanych na terenie miasta Śrem. Wartość zlecenia 24 907,84 zł. Termin wykonania 4.05 - 31.10.2011 r.

- zlecono wykonanie nasadzeń na Moście im. 23 Stycznia oraz pielęgnację ronda u zbiegu ul. Kilińskiego/ Mickiewicza/Kolejowej i ronda Armii Krajowej. Wartość zlecenia 19 955,70 zł. Termin wykonania4.05. - 31.10.2011 r.

- zlecono obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją i podlewaniem donic, gazonów,    

pojemników na PL. 20 Października  i przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Wartość zlecenia         18 157,80 zł. Termin wykonania 4.05. - 31.10.2011 r. 

- całoroczna pielęgnacja i podlewanie zieleni oraz utrzymanie czystości wzdłuż ciągu pieszo  – rowerowego nad rz. Wartą – Promenada. Wartość zamówienia 50 000,00 zł. Wykonawca: Firma Ogrodnicza ,,Centpol” Śrem,

- zakup energii elektrycznej Umowa została podpisana z firmą Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. z Gliwic. Termin realizacji od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie. Wartość zamówienia 298 800,00 zł.

  Termin wykonania 31.05.2014 r. Wykonawca: Działalność Handlowo – Produkcyjno Usługowa Andrzej  Idczak Śrem,

- utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem ( II przetarg). Wartość zamówienia 378 360,00 zł. Termin wykonania 31.05.2012 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Marek Rzepka Śrem,
- przygotowanie terenu pod montaż prefabrykatów dwóch toalet wolnostojących na terenie Śremu. Wartość zamówienia 56 751,00 zł. Termin wykonania 31.08.2011 r. 

- zlecono wykonanie okresowej kontroli budowlanej świetlic wiejskich,
Wartość zamówienia 24 354,00 zł. Termin wykonania 15.07.2011 r. Wykonawca: ,,BUDREX” Poznań,
- zlecono wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w świetlicach wiejskich.

Wartość zamówienia 18 886,00 zł. Termin wykonania 11.07.2011 r. Wykonawca: P.H.U. SPINER Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane,


V. Gospodarka nieruchomościami.

	zakup
	- 15.07.2011 r. gmina Śrem nabyła w trybie administracyjnym grunt oznaczony nr ewidencyjnym działki 38/8 z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Zbrudzewo, 
o powierzchni 529,00m2,

	sprzedaż
	- 04.07.2011 r. gmina Śrem zawarła jedną umowę notarialną sprzedaży, w trybie przetargowym, nieruchomości usytuowanej w miejscowości Psarskie, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/1, o powierzchni 2481,00m2, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

	inne
	- 04.07.2011 r. rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej w Nochowie, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 468, o powierzchni 507,00m2, przeznaczonej w części obszaru pod zabudowę mieszkaniową oraz teren zieleni urządzonej;

- 06.07.2011 r. rozstrzygnięto pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż jedenastu gminnych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Stanisława Staszica w Śremie, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 2205/251, 2205/252, 2205/253, 2205/258, 2205/262, 2205/264, 2205/266, 2205/267, 2205/268, 2205/269 i 2205/270, o łącznej powierzchni 478,00m2 (powierzchnie jednostkowe nieruchomości
od 30,00m2 do 90,00m2), nieobjętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym:

a) z wynikiem pozytywnym zakończono sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym nr działki 2205/266, o powierzchni 90,00m2;

b) z wynikiem negatywnym zakończono sprzedaż dziesięciu nieruchomości oznaczonych ewidencyjnymi nr działek: 2205/251, 2205/252, 2205/253, 2205/258, 2205/262,
c) 2205/264, 2205/267, 2205/268, 2205/269 i 2205/270, o łącznej powierzchni: 388,00m2;
- 07.07.2011 r. rozstrzygnięto z wynikiem pozytywnym trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. 750-lecia w Śremie, w obszarze Śremskiego Parku Inwestycyjnego-Obszar Zachodni, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2214/8, o powierzchni 16732,00m2, przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowę usługową;


VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	- kontynuacja działań związanych z realizacją AKCJI LATO 2011: zajęcia z piłki nożnej           w każdy wtorek i czwartek na boiskach na ul. Zamenofa lub w Parku Miejskim, zajęcia na strzelnicy przy Szkole Podstawowej Nr 4, zajęcia sportowo-rekreacyjne w klubie                        w Błociszewie, możliwość skorzystania z "Wioski internetowej" w ZSPiG w Zbrudzewie,
- wszczęto procedurę w związku z wpłynięciem 10 wniosków o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego,

	kulturalne
	- 7 lipca na Rynku, odbyły się zajęcia taneczne zorganizowane przez ŚOK w ramach Akcji Lato 2011 pod hasłem „Taniec z Klanzą”,
- 21 lipca na Rynku, odbyły się zajęcia plastyczne zorganizowane przez ŚOK w ramach Akcji Lato 2011 pod hasłem „Szachownica”,
- 6,13 lipca w Kinoteatrze Słonko, odbyły się projekcje filmowe w ramach kina wakacyjnego dla dzieci. Akcja Lato współfinansowana przez Gminę Śrem,

	sportowe
	1 lipca na Przystani Kajakowej, odbył się start XII Międzynarodowego Spływu Kajakowego – Warta Tour 2011,
- 1 lipca w śremskiej „Marinie” zatrzymała się 47-  osobowa grupa motorowodniaków, która  uczestniczyła w XXXIII Ogólnopolskim  Rodzinnym Rejsie Żeglarsko-Motorowodnym „Pętla Wielkopolska 2011”,
- codziennie w godzinach od 12.00 – 18.00. grupa dzieci i młodzieży do lat 24, może kupić bilet wstępu na basen za pół ceny (4zł.) Akcja współfinansowana przez Gminę Śrem,

	inne
	-  7-10 lipca 2011 r. Burmistrz Śremu wraz z delegacją oficjalną i przedstawicielami Bractwa Kurkowego w Śremie uczestniczyli w obchodach Święta Bractwa Kurkowego w Bergen            w Niemczech, w ramach programu współpracy międzynarodowej na 2011 rok,
- podpisana została umowa pomiędzy gminą Śrem a  Całodobową Opieką Dziecięcą BABY DREAM Marzena Sójka Paweł Borowski s.c. na udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka dla 60 dzieci na ulicy Malczewskiego 8 w Śremie,


VI. Inne

	inne
	- 1.07.br. Burmistrz na zaproszenie Zarządu "SELEKT" Sp. z o.o. brał udział w uroczystym otwarciu Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym gm. Czempiń,

- 3 lipca br. na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzece Burmistrz brał udział w Jubileuszu 80-lecia istnienia jednostki OSP w Wyrzece,

- 8 lipca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu rekreacyjno - turystycznego w gminie Dolsk,

- 12lipca br. Burmistrz brał udział ( w miejscowości Dopiewo) w pokazie praktycznego zastosowania technologii firmy HEN w zakresie naprawy i rekultywacji dróg gruntowych, 

- 18.07. br Burmistrz uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych,
- w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał  26 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do sprawozdania.


Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101

