














Śrem ....... grudnia 2011r.
PAO.SP.0057.12.2011
Sprawozdanie  nr  12/2011
z działalności Burmistrza

za okres od 24 listopada 2011r. do 28 grudnia 2011r.
I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem,

- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i zachodniej części obrębu Binkowo,

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo,

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki”  w Śremie

	projekty przekazane radzie
	- dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie,

- dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie

	inne
	- uchwała Nr 154/XVI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego  w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Śremie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

- uchwała Nr 155/XVI/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego przy ul. Dezyderego Chłapowskiego w Śremie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,


II. Ochrona Środowiska.

	decyzje

środowiskowe
	- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni materiałów sypkich w Lucinach (teren żwirowni),

	inne
	- zakupiono 50 szt. biletów na program EKO –LOGIKA, który będzie prezentowany                  w poznańskiej Arenie,
- wykonano jednostronne zadrzewienie przy drodze z Mechlina do Dąbrowy na odcinku ok. 900 m oraz uzupełniono zadrzewienie wzdłuż deptaka Promenada,
- przeprowadzono prace zabezpieczające pomnikowego dębu w Grodzewie po wyłamaniu jednego z konarów,
- w gimnazjach przeprowadzono cykl prelekcji pt. „Krajobraz i bioróżnorodność” ,
- zakupiono elementy infrastruktury dla ścieżki przyrodniczo-kulturowej Łęgi Mechlińskie, które zostaną zamontowane po okresie zimy; gmina przejęła również własność odcinka drogi w przebiegu ścieżki w oparciu o mpzp Łęgów Mechlińskich; trwają dalsze prace nad organizacją ścieżki,
- zainstalowano 5 szlabanów celem ograniczenia ruchu pojazdów przez wały przeciwpowodziowe i po terenach chronionych oraz dla wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów w Parku Powstańców Wlkp,
- wykonano naprawę uszkodzonych stelaży drewnianych obiektów chronionych i wykonano nowe tablice informacyjnych dla ZPK Łęgi Mechlińskie oraz Rogalińskiego PK,
- zainstalowano nowe pojemniki do zbioru zużytych baterii w budynku ratusza,
- w dniu 6.12.2011 w Warszawie podczas seminarium o efektywności energetycznej odbyło się kolejne nadzwyczajne walne zebranie stowarzyszenia Polska Sieć Energie Cites poświęcone zmianom w statucie,


III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje
	- modernizacja budynków na zapleczu Ratusza – Wykonawca: AM+ Biuro Projektów                z Kamiennej Góry za kwotę 63.960,00 zł z terminem wykonania do 31 marca 2012 r.
- projekt przebudowy kanału deszczowego na terenie ŚPI wschodniego. Wartość zamówienia    59 000,00 zł. Termin wykonania 30.09.2011 r. – aneks do 16.12.2011 r.

Prace zostały wykonane i odebrane,
- projekt budowy klatki schodowej dla budynku przy ul. Przemysłowej 5.Wartość zamówienia 13 960,50 zł. Termin wykonania 23.12.2011 r. Prace zostały wykonane i odebrane,
- przebudowa ul. Zachodniej. Wartość zamówienia 37.800 zł - zdanie niewygasające - brak aneksów terminowych. Zawarto ugodę z wykonawcą na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej na  budowę parkingu przy ul. Stary Rynek w ramach rekompensaty za niewykonanie projektu w terminie.  Termin wykonania 20.12.2011 r. Pismo - monit przypominające o terminie wysłano 21.12.2011 r. 

- przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie. Wartość zamówienia 28.782 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. Dokumentacja opracowana, odebrana i złożona w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę,

- przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie. Wartość zamówienia 43.050,00 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. 

- budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej we wsi Psarskie. Wartość zamówienia 17.500 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. Dokumentacja opracowana, odebrana i złożona w starostwie celem uzyskania pozwolenia    na budowę,

- budowa drogi we wsi Ostrowo. Wartość zamówienia 38.130 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. 

- budowa ul. Michałowskiego w Śremie. Wartość zamówienia 47.500,00 zł. Termin wykonania 

  30.11.2011 r. 

- budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie. Wartość zamówienia 27.982,50 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. 




IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- budowa sali sportowej w Krzyżanowie – Wykonawca: Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane   z Leszna za kwotę 1.751.862,96 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2012 r. 

	inne
	-budowa kanalizacji deszczowej w Śremie - wylot kanału deszczowego z ul. Szkolnej do rzeki Warty. Wartość zamówienia 1.186.337,65 zł. Termin wykonania 30.11.2011 r. Prace zakończono i odebrano,

- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia 150.000,00 zł. Termin wykonania 25.12.2011 r. Wykonawca: COMPLEX - INSTAL M. Grygier, Śrem.   Prace zakończono i odebrano 22.12.2011 r.

- modernizacja przepompowni na ul. Pisakowej - 65.000,00 zł. Prace zakończono
 i odebrano 22.12.2011 r.

- przygotowanie terenu pod montaż prefabrykatów dwóch toalet wolnostojących na terenie Śremu. Wartość zamówienia 56 751,00 zł. Termin wykonania 31.08.2011 r. – trzeci aneks do 10.12.2011 r.  Prace zostały wykonane i odebrane,
- wykonanie prefabrykatu toalety wolnostojącej wraz z jego dostawą i   montażem przy            ul. 1 Maja w Śremie. Wartość zamówienia 66 420,00 zł. Termin wykonania 15.11.2011 r. – aneks do 10.12.2011 r.  Wykonawca: WC SERWIS ŁÓDŹ Sp. z o.o. Prace zostały wykonane                i odebrane,
- wynajem elementów iluminacji świetlnych. Wartość zamówienia 33 229,48 zł. Wartość montażu 8 900,00 zł.

- trwają prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej,


V. Gospodarka nieruchomościami.

	zakup
	- gmina dokonała zakupu gruntu niezabudowanego położonego we wsi Mechlin 
z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo – rowerową projektowaną w obszarze Łęgów Mechlińskich.

	sprzedaż
	- gmina dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

· lokal mieszkalny w budynku przy ul. Chłapowskiego 14 / umowa z 5.12.2011r. /

· lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kochanowskiego 5 / umowa z 5.12.2011 /

· lokal mieszkalny w budynku przy Pl. 20 Października 11 / umowa z 15.12.2011r. /

· działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Heweliusza 

/ umowa z 5.12.2011r./

· działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Heweliusza 
/ umowa z 21.12.2011r. /

· działka gruntu niezabudowanego położonego we wsi Pełczyn / umowa z 21.12.2011r. /

	najem
	- gmina zawarła trzy umowy najmu na lokale biblioteczne w Błociszewie, Pyszącej i Wyrzece.

	inne
	- gmina nabyła drogą darowizny nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnego dworca PKP 

/ umowa darowizny z 30.11.2011r. /,


VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	- 28 listopada Burmistrz Śremu wydał decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego roku

szkolnym 2011/2012 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem,
- 12 grudnia dwoje nauczycieli ze szkół gminy Śrem przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczenie Aktów Nadania na stopień nauczyciela mianowanego     w imieniu Burmistrza Śremu wręczono 22 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie,

	kulturalne
	- 26 listopada w sali sportowej BAZAR Śremski Ośrodek Kultury sfinalizował realizację musicalu „Klimakterium … i już”, 

- 3 grudnia w Hali Sportowej BAZAR w Śremie odbył się otwarty koncert orkiestry z okazji  100. rocznicy istnienia Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie. Odznaczenia dla uczestników orkiestry sfinansowano z budżetu gminy Śrem,
- 7 grudnia w Muzeum w Śremie odbyło się spotkanie dla młodzieży licealnej z autorem wystawy „Wypędzeni 1939…” oraz autorem filmu dokumentalnego „Jasnowłosa prowincja” – Jacka Kubiaka,
- 11 grudnia w Muzeum w Śremie odbyło się spotkanie z twórczością wybitnej poznańskiej malarki, portrecistki Śremu - Barbary Houwalt,

- 14 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne z Miłoszem, podczas którego podsumowano cykl całorocznych działań popularyzujących życie i twórczość Czesława Miłosza. 
- 15 grudnia odbył się 69. wykład Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata. Tematem spotkania były „Wyspy Vanuatu – wędrówka śladami kanibalu”,

- 16 grudnia na śremskim rynku odbyły się Mikołajki dla dzieci szkół podstawowych z gminy Śrem. Tego samego dnia miała miejsce „Anielska wigilia” dla mieszkańców gminy Śrem. Organizatorem imprez był Urząd Miejski w Śremie oraz Śremski Ośrodek Kultury,
- 27 grudnia odbędą się obchody 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorem uroczystości jest Urząd Miejski w Śremie oraz Muzeum w Śremie.

	sportowe
	- 3 grudnia odbył się Turniej Sztuki Walki w Brazylijskim Ju-Jitsu i Kalaki – Eksplozja Cup 2011. Realizacja projektu była możliwa m.in. dzięki środkom finansowym gminy Śrem 
- 6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Śrem organizowany przez MOS Śrem. Nagrody dla zwycięzców Turnieju ufundowano z budżetu gminy Śrem,

- 7 grudnia br. w sali sportowej przy ul. Staszica w Śremie odbyła się Zimowa Spartakiada Przedszkolaków. W sportowych konkurencjach uczestniczyły 5.- i 6.-latki ze śremskich przedszkoli. Nagrody w postaci słodkich upominków ufundował Urząd Miejski w Śremie,
- 10 grudnia w sali sportowej przy ul. Staszica odbył się XI Finał Wesołek Cup o Puchar Burmistrza Śremu,

	inne
	- - 28 listopada Burmistrz Śremu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w gminie Śrem na 2012r.
-- 30 listopada w Kinoteatrze SŁONKO odbył się Jubileusz 20.-lecia funkcjonowania Straży Miejskiej w Śremie. Na zaproszenie Burmistrza Śremu na uroczystości przybyli m.in. przedstawiciele Straży Miejskiej z partnerskiego miasta gminy Śrem Roznov pod Radhostem,

-- 5 grudnia w Ośrodku Zamiejscowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Śremie odbyło się spotkanie szkoleniowe, którego celem było wypracowanie lokalnego procesu obiegu i rozpatrywania Niebieskich Kart,

-- 13 grudnia w sali Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla dzieci 
w wieku 6-13 lat z najuboższych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Śremie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 15 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Śrem. Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Śremie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,


VI. Inne

	inne
	- 25 listopada 2011r. Burmistrz brał udział w uroczystej VI Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zorganizowanej przez Lokalne Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem,

- 25 listopada br. Burmistrz uczestniczył w uroczystości  60 -  lecia obchodów istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie,

- 27 listopada br.  na zaproszenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" Burmistrz uczestniczył w Wieczorze Benedyktyńskim, 
- 2 grudnia br. Burmistrz brał udział w uroczystych obchodach tradycyjnego Dnia Odlewnika,

- 5 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w uroczystym zakończeniu projektu "Sport dla wszystkich 2011". Projekt był adresowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Śrem. Celem projektu było usprawnienie ruchowe uczestników podczas zajęć rehabilitacyjnych na basenie. Powyższy projekt jest wpisany w realizację zadań na rzecz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Śrem na lata 2008 - 2015 oraz aktywizacji społeczności lokalnej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Śrem, 
- 5 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji nt. roli samorządu województwa w kształtowaniu ładu przestrzennego i koordynacji działań planistycznych. Głównymi tematami były: rola organów samorządu w ramach działania ustawy o planowaniu przestrzennym, relacje między szczeblami planowania przestrzennego w kraju, zmiany prawa w zakresie planowania     i zagospodarowania przestrzennego oraz rola wojewody w tym zakresie,

- 6 grudnia br. podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania  K.S. Rapid, członkowie klubu przyznali Burmistrzowi tytuł "Honorowego Członka Klubu", 
8 grudnia br. Burmistrz brał udział w uroczystości jubileuszu 35 - lecia Śremskiego Ośrodka Kultury,
- 11 grudnia br. Zastępca Burmistrza brał udział w uroczystości "Świętujmy razem" zorganizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
- 13 grudnia br. w śremskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem. Konkurs został ogłoszony w lutym br. przez Burmistrza Śremu. W regulaminowym terminie do 30 września br. złożono 16 prac, z których wszystkie spełniły wymogi formalne. Kapituła konkursu, której członkami byli: prof. Józef Orczyk, prof. Przemysław Deszczyński oraz prof. Leszek Romanowski po dokonaniu oceny wyłoniła najlepszą pracę. Jej autorką jest Dorota Foltyn. Pracę magisterską pt. "Nadrzeczna przestrzeń turystyczna rzeki Warty w granicach miasta Śrem w opinii mieszkańców" pisała na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 3000 zł. Kapituła przyznała wyróżnienie Rafałowi Falbierskiemu za pracę magisterską pt. "PSS Społem na tle przemian gospodarczych końca XX wieku". Kryteria, które oceniała kapituła konkursu to: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu, 
- 13 grudnia br. w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk odbyło się podsumowanie XII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Kapituła konkursu, której przewodniczył Tomasz Bugajski członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, nagrodziła Urząd Miejski w Śremie kwotą 10 tys. zł w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt Miejska Trasa Turystyczna po prawobrzeżnym Śremie. Nagrodę odebrał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, 

- 13 grudnia br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się II Walne Zebranie  członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W porządku omawianych spraw znalazło się m.in. przyjęcie deklaracji zasad współpracy. Deklaracja wyraża zasady, jakimi powinni kierować się członkowie rady w prowadzeniu polityki zmierzającej do harmonijnego rozwoju demograficznego obszaru Metropolii, prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej, przeciwdziałanie nadmiernemu zróżnicowaniu kosztów świadczenia usług komunalnych, wprowadzenia ujednoliconych standardów usług publicznych, podejmowanie wspólnych działań promocyjnych, a także rozstrzygania konfliktów wynikających z różnic w postrzeganiu interesów wspólnot lokalnych w drodze negocjacji. W programie zebrania znalazło się również sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia, podsumowanie projektu Centrum Badań Metropolitalnych oraz informacja o organizowanym biurze Stowarzyszenia,
- 18 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w VII Turnieju Integracyjnym Halowej Piłki Nożnej "Bez Barier"
- 19 grudnia br. Zastępca Burmistrza na zaproszenie Zarządu LGD Lider Zielonej Wielkopolski uczestniczył w spotkaniu poświęconym podsumowaniu działalności stowarzyszenia w 2011 roku oraz przedstawieniu planu na rok 2012,

- 19 grudnia br. na zaproszenie Śremskiego Klubu Sportowego "WARTA"  Burmistrz uczestniczył w memoriale Antoniego Taciaka,

- Burmistrz  i Zastępca Burmistrza  uczestniczyli  w licznych spotkaniach opłatkowych,
- w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał ....... zarządzeń, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania/



Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101

