Śrem ...................

PAOOR.0057.6.2013.DJ

**Sprawozdanie nr 6/2013**

**z działalności Burmistrza**

**za okres od 6 czerwca 2013r. do 25 czerwca 2013r.**

**I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.**

|  |  |
| --- | --- |
| projekty wyłożone dopublicznego wglądu | - mpzp we wsi Dąbrowa i Grodzewo – ponownie wyłożony do wglądu w dniach od 31.05.2013 r. do 24.06.2013 r., uwagi będą przyjmowane do 10.07.2013 r.,- mpzp we wsi Ostrowo – ponownie wyłożony do wglądu w dniach od 24.05.2013 r. do 17.06.2013 r., uwagi będą przyjmowane do 02.07.2013 r.,- mpzp dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo – ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17.05.2013 r. do 12.06.2013 r., uwagi będą przyjmowane do 27.06.2013 r.,- mpzp we wsi Luciny – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.06.2013 r. do 15.07.2013 r., uwagi będą przyjmowane do 31.07.2013 r.,- mpzp obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności i Jana Kilińskiego – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.06.2013 r. do 17.07.2013 r., uwagi będą przyjmowane do 01.08.2013 r. |
| projekty na etapieopiniowania i uzgodnień | - projekt mpzp ZPK „Łęgi Mechlińskie”,- projekt mpzp we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, |
| inne | - mpzp we wsi Psarskie – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze,- mpzp we wsi Szymanowo – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,- obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia mpzp rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem,- obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo,- uchwała Nr 330/XXXV/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie mpzp dla 6 terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie wraz z dokumentacją planistyczną została przekazana Wojewodzie celem oceny zgodności z przepisami prawnymi, |

**II. Ochrona Środowiska.**

|  |  |
| --- | --- |
| decyzjeśrodowiskowe | - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego kurnika (dwóch odchowalni) dla istniejącej Fermy Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Norbert Pachura, Błociszewo,- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku wolnostojącego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy z przyległymi pomieszczeniami oraz wiatą od strony frontu budynku w Śremie, |
| umowy (dotacje) | - podpisano umowę na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie budowy instalacji solarnej |
| inne | - podsumowano konkurs na „Najpiękniejszy List w Gminie” zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi,- w trakcie opracowania jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), wraz z inwentaryzacją emisji dwutlenku węgla,- odbyły się 2 spotkania robocze dotyczące utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej, podpisanie porozumienia z udziałem gmin Krzywiń, Dolsk, Brodnica, Książ Wlkp. oraz Powiatu Śremskiego planowane jest do końca czerwca,- powiat śremski zatwierdził regulamin dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2013 i wyłonił wykonawcę dla prowadzenia tych prac; z początkiem lipca winien ruszyć nabór wniosków, |

**III. Dokumentacje, umowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| dokumentacje | - instalacje solarne projekty SP6, Przedszkole nr 2, koncepcje na SP Dąbrowa i Zbrudzewo – wykonane,- oświetlenie w Borgowie – W. Adamczewski, termin wykonania do 30 października br.- oświetlenie w Dobczynie - W. Adamczewski, termin wykonania do 30 października br.- projekt, zmiana sali gimnastycznej przy SP4 – Adrian Sójka, termin do 20 grudnia br. - remont lokalu mieszkalnego w Grzymysławiu nr 34/7” za kwotę 18.101,00 zł z firmą Stolarstwo Hołderny Adam, Mechlin ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem. Termin realizacji do 28.06.2013 r.- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 29/6 w Śremie (z uwzględnieniem zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe) z firmą Obsługa i Realizacja Budownictwa, ul. Kolberga 2, 63-100 Śrem za kwotę 4.305,00 zł. Termin realizacji do 31.07.2013 r.- budowa dróg gminnych w Nochowie (ul. Słoneczna, Wiosenna itd.) -dokumentacja projektowa. Wykonawca: Pracownia Projektowej Studio Kresek s. c. ze Śremu. rtość zamówienia 54.000,00 zł.asnym zakresie. zrządzeń, których wykaz stanowi załaćznik jekty, zadania i czynności podejmoWartość zamówienia 54.000,00 zł. Termin aneksowano do 21.06.2013 r.- budowa dróg gminnych w Nochowie (ul. Słoneczna, Wiosenna itd.). Wykonawca: Pracownia Projektowej Studio Kresek s. c. ze Śremu. Wartość zamówienia 54.000,00 zł. Termin aneksowano do 21.06.2013 r. |

**IV. Prace budowlano - remontowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| budowa obiektów | - budowa świetlicy w Szymanowie etap II – Art. Bud Artur Przybylski Poznań – 428.675,34 zł termin do 15.09.2013- w trakcie wykonywanie dachu,- budowa świetlicy w Pełczynie – Marian Michalak 194.050,70 zł termin do 31.08.2013r.- 31 maja br. nastąpił odbiór prac – budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Górze. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie. Całkowita wartość zlecenia to 6.044 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego 2013 roku,- Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami.Wykonawca: Complex – Instal M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 189.765,37 zł. Termin wykonania 30.06.2013 r. |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II oraz przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Śremie. Wykonawca: BRUKARSTWO Kasprzak z Koźmina Wlkp. Wartość zamówienia: 2.945.450,82 zł. Termin wykonania 31.08.2013 r.- przebudowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie. Przetarg odbył się 31.05.br., wpłynęły 4 oferty. Prace komisji w toku. Zaplanowane środki – 650.000,00 zł. Termin wykonania: 15.08.2013 r.- budowa ul. Skłodowskiej-Curie i Romera w Śremie. Przetarg odbył się 11.06 br., wpłynęły 4 oferty, prace komisji w toku. Zaplanowane środki – 300.000,00 zł. Termin wykonania: 31.07.2013 r. |
| remonty dróg, ulic, chodników | - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2013 r.Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia 98.000,00 zł. Termin wykonania: 15.12.2013 r. lub do wyczerpania środków,- modernizacja dróg gruntowych na terenach wiejskich gminy Śrem. Wykonawca: PUH "CYNK" - Edward Cynka i wspólnicy - Sosnowiec. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł.Zostały wyczerpane środki finansowe. Wyrównano niespełna połowę dróg na terenie gminy. Oczekujemy na zwiększenie środków finansowych, dzięki czemu możliwe będzie wznowienie prac,- modernizacja dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem. Wykonawca: EKO-DRÓG - R. Szmyt ze Śremu. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł.Termin wykonania: 15.12.2013 r. lub do wyczerpania środków.- modernizacja dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem. Wykonawca: BUDHANEX Hanna Sobierajska-Nowacka z Kórnika. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Termin wykonania: do 15.12.2013 r. lub do wyczerpania środków,- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Termin wykonania: 14.12.2013 r. lub do wyczerpania środków. |
| inne | - zgłoszono deklarację do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG – wniosek będzie składany w 2013 r. – termin lipiec/sierpień, przygotowano uchwałę o partnerstwie na sesję w czerwcu.- otrzymano dofinansowanie budowy świetlicy w Szymanowie z Lidera Zielonej Wielkopolski PROW 175 tys.- złożono wnioski na doposażenie świetlic w Szymanowie, Pełczynie i Dalewie w 2013 r. z PROW- otrzymano umorzenie pożyczki z WFOŚ dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrzece w wysokości 250 tys i utworzono zadanie budowa kanalizacji w POM - ie za 350 tys. zł.- 31 maja 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączna ilość złożonych deklaracji wynosi 4390 szt. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem pism informacyjnych o wysokości opłaty na podstawie danych zawartych w deklaracji,-14 czerwca 2013 r. odbył się przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Śrem”. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Wartość całości przedmiotu zamówienia wynosi 6.917.418,00 zł, termin realizacji do 31 grudnia 2014 r. - rozstrzygnięto 13.06.2013 r. przetarg na "Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich przez okres 36 miesięcy". Wybrano firmę Konsorcjum TOTEM (lider: Totem Artur Strzelec), Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem. Osiągnięta w wyniku przetargu cena 1 wozokilometra dla linii miejskich – 7,68 zł; cena jednego wozokilometra dla linii podmiejskich – 7,28 zł,- w trakcie opracowania zawartości merytorycznej jest 15000 szt. ulotek informacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami – zasady segregacji oraz harmonogram wywozu odpadów, - Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie 4 odwołania (złożono 34 odwołania). Do listy lokali socjalnych zostało dopisanych 10 osób. Do listy lokali na czas nieoznaczony - 1 osoba,- 18 czerwca br. zostało podpisane zlecenie na dostawę i montaż bramek do gryw piłkę nożną na boisko sportowe w Binkowie. Całkowita wartość zlecenia to 7.982,00 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013,- 22 maja br. został złożony wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012. Wnioskowana kwota to 101.656,36 zł.- 6 czerwca br. został podpisany aneks nr 1 do Porozumienia nr 4/2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie, a Burmistrzem Śremu Panem Adamem Lewandowskim. Zmiana nastąpił w związku z podwyższeniem z dniem 1 czerwca br. wysokości świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych z 7,70 zł/godz. do kwoty 8,00 zł/godz.- trwają czynności inwentaryzacyjne na terenie sołectw. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 lipca br.- 12 czerwca br. zostały podpisane umowy, których przedmiotem jest stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Śrem oraz obiektów sportowych na terenie sołectw:* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw Gaj, Błociszewo, Psarskie oraz Szymanowo;
* Stałą pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw Binkowo oraz Pysząca;
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw Kaleje, Mechlin, Niesłabin oraz Zbrudzewo.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych na terenie sołectw Góra oraz Krzyżanowo – Pucołowo.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych na terenie sołectw Dalewo, Mórka, Nochowo oraz Pełczyn- Nochówko.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw Dalewo, Mórka, Pełczyn-Nochówko oraz Wyrzeka.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie Osiedla Jeziorany w Śremie.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie prawobrzeżnej części miasta Śrem.
* Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie lewobrzeżnej części miasta Śrem,

- 17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się spotkanie sołtysów Gminy Śrem z Burmistrzem Śremu. Podsumowano realizację procesu inwentaryzacji mienia powierzonego sołectwom w części przeprowadzonych spisów z natury. Sołtysi zostali również poinformowani o wynikach przetargu na stałą pielęgnację zieleni oraz obiektów sportowych na terenie sołectw,- 7 czerwca br. o godz. 18.00 w ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym Villa Natura w Dolsku odbyło się spotkanie Sołtysów Powiatu Śremskiego. W spotkaniu udział wziął pracownik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,   |

**V. Gospodarka nieruchomościami.**

|  |  |
| --- | --- |
| sprzedaż | Gmina Śrem sprzedała w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej na cele mieszkaniowe:- nieruchomość zlokalizowaną w Psarskiem przy ul. Owocowej, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 54/42 i 68/3, o łącznej powierzchni 0,0030ha (umowa z dnia 07.06.2013 r.),- nieruchomość zlokalizowaną w Śremie przy ul. Targowej, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1115/6, o powierzchni 0,0154ha (umowa z dnia 11.06.2013 r.),- nieruchomość zlokalizowaną w Śremie przy ul. Młyńskiej, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1115/5, o powierzchni 0,0087ha (umowa z dnia 14.06.2013 r.), |
| inne | Gmina Śrem nabyła w drodze spadku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi zlokalizowaną w Śremie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 5, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 924, pozostającą dotychczas w zasobie powierniczym (postanowienie sądu z dnia 11.04.2013 r. prawomocne dnia 14.06.2013 r. – data wpływu do Urzędu Miejskiego w Śremie: 18.06.2013 r.) |

**VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| oświatowe | - 12.06.br . na stadionie sportowym   Przedszkola Nr 2„Słoneczna Gromada” odbyła się Letnia Spartakiada Przedszkolaków pod hasłem: *„Przedszkolaków ćwiczy wielu, by z łatwością dojść do celu”.* Otwarcia Spartakiady dokonał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, który objął imprezę Honorowym Patronatem,- 20 czerwca br. Burmistrz Śremu wziął udział w Mistrzostwach Śremu w pływaniu klas III szkół podstawowych,- 20 czerwca br. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 16/2013 wpisano następującą placówkę: Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych, ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem.- 6 -22.06.2013r. młodzież z ZST Śrem na zaproszenie Burmistrza Śremu udała się do miasta partnerskiego Bergen w Niemczech celem wzięcia udziału w projekcie Dni Pokoju *ANNE FRANK*. |
| kulturalne | - 8 - 9 czerwca 2013r. odbyły się DNI ŚREMU 2013, w których w ramach współpracy zagranicznej między miastami uczestniczyli zaproszeni gości z miast partnerskich, |
| sportowe | - 8 czerwca 2013r. podczas DNI ŚREMU odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej ORLIK, w którym udział wzięła drużyna piłkarzy z miasta partnerskiego Roznov pod Radhostem, |

**VI. Inne**

|  |  |
| --- | --- |
| inne | - 11 czerwca br. Zastępca Burmistrza brał udział w debacie społecznej, której tematem były projekty, zadania i czynności podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu śremskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa seniorów,- 13 czerwca br. Burmistrz brał udział w uroczystościach obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy,- 13 czerwca br. Burmistrz na zaproszenie mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej w Śremie brał udział w zjeździe rodzin połączonym z imprezą rekreacyjno – intergracyjną, Początek Lata Nad Wartą,- 13 czerwca Burmistrz uczestniczył w obchodach 20 – lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,- 15 czerwca br. Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w uroczystych obchodach 80 – lecia działalności Ochotniczej Straży pożarnej w Błociszewie,- w związku z realizacją projektu „Aktywność się opłaca” 15 czerwca br. Burmistrz uczestniczył w uroczystym zakończeniu działań aktywizacji edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie. Podczas spotkania uczestnicy projektu, którzy realizowali naukę w Szkole Policealnej otrzymali Dyplomy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o kierunku asystent osoby niepełnosprawnej,- 18 czerwca br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w obchodach Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Celem obchodów było przełamanie stereotypów międzypokoleniowych, podnoszenie świadomości na temat różnorodności i tego, co oznacza aktywne starzenie się. Śremski OPS po raz drugi podjął inicjatywę zorganizowania spotkania międzypokoleniowego, uczniów gimnazjum w Nochowie oraz członków Klubu Seniora działającego przy Towarzystwie im. Św. Brata Alberta „NADZIEJA” w Śremie. Powyższe spotkanie było elementem projektu „generations@school” zainaugurowanego przez Komisję Europejską w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013.- 19 czerwca br. Burmistrz brał udział w podsumowaniu projektu pn. „Zachowanie Lokalnego Dziedzictwa” – świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim,- 21 czerwca br. Zastępca Burmistrza brał udział w przedsięwzięciu profilaktycznym pn. „Dzień Przeciw Przemocy” organizowanym przy współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz Radą Programu Bezpieczne Miasto, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał ……zrządzeń, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania. |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101