














Śrem, 27 sierpnia 2015 r.
PAOOR.0057.7.2015.NAG 

Sprawozdanie  nr 7/2015
z działalności Burmistrza

od 9 lipca 2015 r. do 26 sierpnia 2015 r. 

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.08.2015 r. do 14.09.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 30.09.2015 r.;

	projekty na etapie
opiniowania i uzgodnień
	- projekt mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin – projekt przekazany ponownie do uzgodnień, w związku z przekazanymi przez RZGW nowymi mapami zagrożenia powodziowego,

- projekt mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo,

- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin, ponadto trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolnicze i nieleśne,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego 
w Śremie przy ulicach Gostyńskiej i Staszica, 
- projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;

	projekty przekazane radzie
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części obrębów Olsza 
i Bystrzek – do uchwalenia podczas wrześniowej sesji,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszarów położonych 
w Śremie – do uchwalenia podczas wrześniowej sesji;

	projekty w trakcie opracowania
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dwóch obszarów położonych w obrębie Kawcze;

	inne
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny” – podpisanie umowy na opracowanie projektu zaplanowano na koniec września,

- projekt mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – w związku ze złożonymi uwagami, prowadzone są rozmowy z właścicielem nieruchomości dotyczące docelowego ich zagospodarowania zielenią urządzoną,

- uchwała w sprawie mpzp terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica 
w Śremie – weszła w życie z dniem 08.07.2015 r.,

- uchwała w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części mpzp uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą Nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo – weszła w życie z dniem 03.08.2015 r.;


II. Ochrona Środowiska.

	decyzje

środowiskowe
	- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Krzyżanowie;

	umowy (dotacje)
	- podpisano 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

	inne
	- trwa nabór wniosków w związku z realizacją zadania pn. ”Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego”, 
- grupowy zakup energii elektrycznej – 21 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert. Złożonych zostało 
5 ofert i obecnie trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu,
- projektu uchwały w sprawie zdjęcia ochrony pomnika przyrody [aleja Pomnikowa 
w Psarskiem został przesłany do RDOŚ w Poznaniu w celu uzgodnienia. Uchwała zostanie przedłożona Radzie na najbliższej sesji,

- projekt uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla gminy Śrem zostanie przedłożony Radzie na najbliższej sesji,

- zlecono prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody rosnących przy ul. Promenada w Śremie,

- zlecono prace pielęgnacyjne na uszkodzonym pomniku przyrody rosnącym przy 
ul. Zielińskiego w Śremie;



III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje
	- projekt oświetlenia ul. Zachodnia, Walenty Adamski – 30 czerwca 2015 r.,

- termomodernizacja SP w Nochowie – Konsulteko Jerzy Puch – 30 lipca 2015 r., t





























































































































- projekt budynku przy SP w Dąbrowie – Lechosław Kuczyński – 30 lipca 2015 r.,
- zmiana dokumentacji Modernizacja Ratusza – Robert Mizera – 6 kwietnia 2015 r.,
- projekt wnętrz przy Modernizacji Ratusza – Robert Mizera – wykonany,
- modernizacja kapliczki wolnostojącej – 30 września 2015 r.,
- projekt oświetlenia Psarskie ul. Bzowa – 30 listopada 2015 r.,
- projekt oświetlenia Pysząca ul. Krótka – 30 listopada 2015 r.,
- projekt oświetlenia Błociszewo – 30 listopada 2015 r.,
- projekt oświetlenia Kaleje – 30 listopada 2015 r.,
- projekt Śrem, ul. Jeziorna – 30 listopada 2015 r.,
drogi

- budowa drogi w Grzymysławiu – zadanie niewygasające. Wykonawca: Projektowanie 
i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę;
- budowa ul. Platanowej w Psarskiem – zadanie niewygasające. Wykonawca: Biuro Projektów AC Droga ze Słupcy. Wartość zamówienia: 60.000,00 zł. Dokumentacje wykonano. Starosta wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
- budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu – zadanie niewygasające. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu. Wartość zamówienia: 20.544,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono 
w starostwie celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- budowa ul. Heweliusza w Śremie – aktualizacja (wznowienie) dokumentacji. Wykonawca: Zakład Projektowania i Realizacji Dróg Zenon Jurga z Dopiewa. Wartość zamówienia: 24.108,00 zł. Termin wykonania: 15 listopada 2015 r.;


IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- siłownia zewnętrzna nad jeziorem – One Move sp. z o.o – wykonane,
- prace ziemne siłownia zewnętrzna nad jeziorem– Komplex Instal – wykonane,
- prysznice z instalacjami nad jeziorem – Complex Instal – wykonane,
- zjeżdżalnia – Mazur Sp. z o.o. – 196.763,10 zł wykonane,
- wykonanie zasilania energetycznego do zjeżdżalni – M. Janowski – wykonane;

	modernizacja

budynków
	- przetarg na Ratusz – oferta po przetargu na 5,6 mln – umowa podpisana 24 czerwca 2015 – termin wykonania 30 wrzesień 2016;


	remonty budynków
	- 17.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Stolarstwo Hołderny Adam z Mechlina na remont 2 lokali mieszkalnych przy: ul. Modrzewskiego 1/6 i ul. Ogrodowa 35/12 za kwotę 76.474,80 zł. Prace odebrano 3.08.2015 r.,
- 22.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SMOCZYK” Radzisław Smoczyk z Leszna na remont  lokalu mieszkalnego przy ul. Farnej 2/7 w Śremie za kwotę 45.038,88 zł. Prace odebrano 14.08.2015 r.,
- 27.07.2015 r. podpisano umowę z firmą Stolarstwo Hołderny Adam z Mechlina na remont  lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 13/8 w Śremie za kwotę 62.337,60 zł. Prace odebrano 14.08.2015 r.,
- 10.08.2015 r. odbył się przetarg na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 31/23. Prace komisji w toku;


	budowa, dróg, ulic, chodników
	- budowa drogi w Dalewie – etap II. Wykonawca:  Komplex Bruk s. c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 363.075,83 zł. Zadanie zakończone i odebrane;

- rzebudowa ul. Zachodniej w Śremie. Wykonawca: Konsorcjum firm: FPHU Inwest – Bruk Paweł Tomczyk i Komplex – Bruk s.c. ze Śremu.Wartość zamówienia: 1.688.057,61 zł. Termin wykonania: 31 października 2015 r. (ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych prac kanalizacyjnych na zlecenie Śremskich Wodociągów termin może ulec przesunięciu);

	remonty dróg, ulic, chodników
	- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w 2015 r.  Wykonawca: HydroWodKan z Poznania. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe;
- utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2015 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł.  Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków;
- modernizacja dróg gruntowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy 
z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe;
- modernizacja dróg asfaltowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy 
z Sosnowca. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe;
- modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2015. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wyczerpane zostały środki finansowe;

	oświetlenie
	- oświetlenie drogowe w Pełczynie – Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane,

- oświetlenie drogowe na terenie POM-u – Eljan Jan Rodziak – 11 lamp – wykonane,

- oświetlenie przy świetlicy w Mórce - Spiner Michał Janowski – 2 lampy – wykonane, 

- oświetlenie drogowe w Niesłabinie - Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe w Krzyżanowie – 8 lamp – wykonane,
- oświetlenie parkowe ul. Strusia – 5 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe ul. Śniadeckich – 9 lamp – wykonane;


	inne
	- w lipcu br.  wykonano remont pomnika w formie drogowskazu na terenie Parku Śremskich Odlewników. Wykonawca - Firma Handlowo - Usługowa "Wy-cinek", ul. Kręta 33/2, 63 - 800 Gostyń. Wartość robót: 5.700,00 zł brutto;


V. Gospodarka nieruchomościami.

	zakup
	- nabyto w drodze notarialnej umowy grunt o powierzchni 22 m2 położony w Śremie przy ul. Nadbrzeżnej, zajęty pod drogę gminną (umowa z dnia 13.08.2015 r.);

	sprzedaż
	sprzedano:

· w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową na rzecz jej użytkownika wieczystego, zlokalizowaną w Śremie przy ul. Długiej, o powierzchni 60 m2, zabudowaną lokalem użytkowym – stanowiącym odrębną własność użytkownika wieczystego (umowa z dnia 31.07.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową na rzecz jej użytkownika wieczystego, zlokalizowaną w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, o powierzchni 3586 m2, zabudowaną budynkami użytkowymi – stanowiącymi odrębną własność użytkownika wieczystego (umowa z dnia 18.08.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową na rzecz jej użytkownika wieczystego, zlokalizowaną w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, o powierzchni 2280 m2, zabudowaną budynkami użytkowymi – stanowiącymi odrębną własność użytkownika wieczystego (umowa z dnia 18.08.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 34,50 m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. Ogrodowej 31 (umowa z dnia 15.07.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 28,40 m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. S.G.Roweckiego 4/63 (umowa z dnia 22.07.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 99,25 m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. A.F.Modrzewskiego 4/2 (umowa 
z dnia 22.07.2015 r.),

· w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 47,10 m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 8/12 (umowa 
z dnia 10.08.2015 r.);

	dzierżawa
	- oddano w dzierżawę w trybie bezprzetargowym grunt o pow. 2,4000 ha, stanowiący część nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Poznańskiej (Stadion Miejski) oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 31/2, z przeznaczeniem na organizację pokazu „Gladiator’s Day”. Umowę  zawarto na jeden dzień. Czynsz dzierżawny wyniósł 270,00 zł plus należny podatek VAT (umowa z dnia 17.07.2015 r.);

	najem
	- oddano w najem w trybie bezprzetargowym grunt o pow. 2500,0 m2, stanowiący część nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczony ewidencyjnymi numerami działek 1201/3 i 1202/3, z przeznaczeniem na tymczasowy parking. Czynsz najmu wyniósł 1437,10 zł plus należny podatek VAT (umowa z dnia 24.08.2015 r. zawarta na okres od 24 sierpnia do 21 września 2015 r.);

	użyczenie
	- oddano w użyczenie:

· grunt o pow. 2450,0 m2, stanowiący część nieruchomości położonej w Śremie przy Pl. 20 Października (rynek śremski), oznaczony ewidencyjnym numerem działki 2516/5, w celu organizacji kina plenerowego w ramach projektu „Wielkopolskie Kino Skody”. Umowę zawarto na jeden dzień z Fundacją „Transatlantyk”, (umowa z dnia 10.07.2015 r.),
· grunt o pow. 3,812 ha, stanowiący część nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Poznańskiej (Stadion Miejski), oznaczony ewidencyjnym numerem działki 31/2, w celu zorganizowania imprezy plenerowej pn. „INWAZJA SPORTU”. Umowę zawarto na jeden dzień ze Spółką Śremski Sport, (umowa z dnia 
18.08.2015 r.),

· grunt o pow. 1.471 ha, stanowiący część nieruchomości położonej w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej, oznaczony ewidencyjnymi numerami działek 2244, 2248/4 i 2235/2 (plaża miejska), w celu zorganizowania imprezy plenerowej na zakończenie sezonu letniego. Umowę zawarto na jeden dzień ze Spółką Śremski Sport (umowa z dnia 21.08.2015 r.);

	inne
	- zbyto w drodze darowizny na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdującą się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, zlokalizowaną w Śremie przy ul. J. Kilińskiego (przy rondzie im. Jana Pawła II) oznaczoną ewidencyjnymi numerami działek 1246/6, 1789/71, 2639/6 i 1743/1 o łącznej powierzchni 682 m2, (umowa z dnia 29.07.2015 r.);


VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	- 17 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyła się komisja egzaminacyjna dla trzech nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego,

- ogłoszono nabór wniosków w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”,

- w lipcu przyznano stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem za okres od stycznia do czerwca br.,

- w sierpniu ogłoszono nabór wniosków o pomoc materialną dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016;

	kulturalne
	- 24 lipca przypadła 96. rocznica powołania Policji w Śremie. Policja swoje święto rozpoczęła uroczystą mszą świętą w kościele farnym. Po nabożeństwie policjanci oraz zaproszeni goście przeszli do sali Kinoteatru "Słonko" gdzie komendant mł. insp. Zbigniew Rogala wręczył nominacje oraz odznaczenia. W uroczystościach udział wzięli m.in. policjanci, cywilni pracownicy śremskiej komendy, policyjni emeryci oraz władze samorządowe,

- 14 sierpnia żołnierze ze śremskiej jednostki, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych brali udział w obchodach święta Wojska Polskiego O 10.00 w kościele garnizonowym rozpoczęło się nabożeństwo w intencji żołnierzy, a dwie godziny później obchody przeniosły się do Parku im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19. Tam, pod pomnikiem Żołnierza Polskiego kilkunastu wojskowych odznaczono medalami "Za zasługi dla obronności kraju". Burmistrz Śremu złożył wiązankę biało-czerwoną na płycie pomnika.


VII. Inne

	inne
	- 7 lipca br. Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu dotyczącym stałej komunikacji pasażerskiej na rzece Warcie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania,
- 11 lipca br. Burmistrz uczestniczył w „Dniach Mechlina”,

- 21 lipca br. Burmistrz został odznaczony Srebrnym Medalem Zasług dla Policji,

- od 23 do 25 lipca br. Burmistrz przebywał w Starym Sączu na Zarządzie Związku Miast Polskich,

- 30 lipca w Poznaniu odbyła się Rada Metropolii Poznań, w której uczestniczył Burmistrz Śremu

- 31 lipca br. Burmistrz wziął udział w imprezie zorganizowanej przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy pn. „Promenada w stylu Country 2015”,

- 21 sierpnia br. Zastępca Burmistrza wziął udział w XXIII Międzynarodowym Pucharze Polski „POLSKA-DANIA-NIEMCY” oraz XV Pucharze Starosty w  kręglarstwie parkietowym,

- Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza uczestniczyli w Obchodach Dożynek gminnych, które odbyły się 23 sierpnia br. w Dąbrowie,
- 9 lipca br. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat 
w mammobusie przy obiekcie sportowym na ul. Staszica 1 w Śremie,

- 19 sierpnia br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie odbyły się bezpłatne badania skierowane dla osób powyżej 50 roku życia w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego (prostata). Badania poprzedzone były spotkaniem informacyjnym, które odbyło się 5 sierpnia w Szkole Podstawowej Nr 
1 
w Śremie,

- 12 sierpnia 2015 r. odbyło się postępowanie przetargowe pn „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Śrem i wsi gminy Śrem (IV przetarg)”. W postępowaniu złożona została jedna oferta przez PGK w Śremie Sp. z o.o. Ceny ofertowe przewyższały środki zaplanowane przez gminę na realizację zadania, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W celu zapewnienia ciągłości wykonywanej usługi 28 sierpnia 2015 r. odbędą się negocjacje cenowe w trybie z wolnej ręki na przedmiotowe zadanie,
- 25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczące zaopiniowania wniosków dwóch osób o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu,
- 31.08 przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 29 zarządzeń.


Sprawę prowadzi:

Agata Nowicka
sekretarka
tel. 61 2847 101

