PAO.OR.0055-5/08

Sprawozdanie Nr 5/08

z działalności Burmistrza

za okres od 21.04.2008 r. do 23.05.2008 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:
1. Budowa ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich - odbiór prac odbędzie się 23 maja 2008 r. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji elektroenergetycznej na terenie ŚPI- Wschód w zakresie linii napowietrznej SN 15kV kierunek Zaniemyśl - zadanie zostało zakończone 30 kwietnia br. 

3. Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie - zadanie w trakcie realizacji.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalewie - Wykonawca: Zakład Usługowy wodno- kanalizacyjny s. c. ze Strykowa za kwotę 1.982.590,83 zł z terminem realizacji do 30 września 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Psarskich - zadanie zakończone i odebrane 14 maja 2008r.

6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie - przetarg, który planowany był na 14 maja 2008 został unieważniony. Ponowne postępowanie przetargowe odbędzie się 30 maja 2008. Kwota przeznaczona w budżecie na realizację zadania wynosi 2.105.00,00 zł. z terminem realizacji do 22 sierpnia br. 

7. Termomodernizacja budynku szkoły w Zbrudzewie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U „JACK- BUD” Jacek Grabowski z Poznania za kwotę 259.512,32 zł z terminem realizacji do 22 sierpnia 2008 r. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w toku.

8. Termomodernizacja budynku ul. Okulickiego 3 - ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty: P.P.H.U.  „EURO- DACH” Rafał Wichłacz ze Śremu za kwotę 457.339.98 zł. z terminem realizacji do 25 września 2008 r. 

9. Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na terenie ŚPI- Wschód: linia 15 kV Zaniemyśl - ogłoszono postępowanie przetargowe, które odbędzie się
 6 czerwca 2008 r. Kwota przeznaczona w budżecie na realizacje zadania wynosi 123.000,00 zł z terminem realizacji do 30 lipca 2008 r.
10. Oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - etap IV - wykonawca: Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak ze Śremu za kwotę 78.690,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2008r. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Zakończono etap wyłożenia projektu zmiany Studium Uwarunkowań                i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem do publicznego wglądu. Uwagi przyjmowane były do dnia 21.05.2008 r. 

12. Zakończono etap wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo do publicznego wglądu. Uwagi do planu przyjmowane były do dnia 26.05.2008 r.
13. W dniu 12.05.2008 r odbyło się spotkanie z Właścicielami nieruchomości położonych po lewej stronie ul. Ogrodowej w Nochowie w związku                       z otrzymaną koncepcją budowy ul. Ogrodowej .
14. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego został przekazany organom i instytucją właściwym do opiniowania i uzgadniania.
15. Postulaty Właścicieli nieruchomości położonych w obrębie terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo zostały w miarę możliwości uwzględnione.  Projekt planu został przygotowany do etapu opiniowania i uwzględniania.

16. W dniu 2 maja 2008r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej 800 mm w Śremie ul. Kolejowa/Nadbrzeżna .
17. W ramach uzupełnienia ubytków na terenie zieleni miejskiej wykonano nasadzenia 30 drzew alejowych oraz 20 krzewów iglastych m.in. w rejonie Starego Rynku, ul. Chłapowskiego i Ronda im. Jana Pawła II.
18. Wyłożono do publicznego wglądu aktualizację Planu gospodarki odpadami dla Gminy Śrem na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. Uwagi i wnioski do planu można składać do 30 maja br. Projekt planu dostępny jest oprócz wersji papierowej także za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego.
19. Opublikowano na łamach prasy lokalnej materiał edukacyjny poświęcony szkodliwości wypalania traw.
20. Podjęto działania do ustanowienia 2 użytków ekologicznych. 
21. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika we wsi Luciny - pismem z dnia 30 kwietnia 2008r Urząd Miejski w Śremie wystąpił do WZDW Poznań z prośba o wszczęcie procedury związanej z podpisaniem umowy między Województwem Wielkopolskim a Gminą Śrem na powierzenie Gminie Śrem spraw związanych z budową chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 432 we wsi Luciny .
22. Dokumentacja techniczna na modernizacje ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zamenhofa - dokumentacja została wykonana                i odebrana. 
23. Modernizacja elewacji frontowej i sali ceremonii Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie przy ul. Malczewskiego Wartość zamówienia: 77 184,25zł. Termin wykonania 31.05.2008r. Wykonawca: „ART.B- BIS” Janiszewski Bartosz Śrem. Prace zostały wykonane                         i odebrane.

24. Prace wyrównujące zestawem równiarka+ walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo- żużlowych, dostawę żużla wraz z wbudowaniem oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz                        z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – prace zostały wykonane we wsiach: Grzymysław, Psarskie, Kawcze, Mechlin, Dąbrowa, Grodzewo, Luciny, Kaleje, Niesłabin, Orkowo, Góra, Nochowo, Szymanowo, Gaj- wyrównano drogi na pow. 240 250 m2, wbudowano 3 249 tony gruzobetonu     i 985 ton żużla. Zaawansowanie prac - 86% .
25. Utwardzanie parkingu, dojazdów do garaży i drogi pożarowej przy ul. Okulickiego w Śremie. Przetarg odbył się 14.02.2008r. - prace zostały wykonane  i odebrane. 

26. Prace remontowo- adaptacyjne pomieszczeń parteru budynku PKP przy ul. Kolejowej 3 w Śremie przeznaczonych na lokale socjalne wraz                         z ocieplaniem i elewacją części budynku - II przetarg odbył się 05.05.2008 r. Wartość zamówienia: 186 838,86 zł. Termin wykonania 31.07.2008 r.  Wykonawca: EURO- DACH Rafał Wichłacz Śrem

27. Wystąpiono z pismem o złożenie oferty cenowej na wymianę (demontaż, zakup, i montaż nowych) wiat przystankowych  komunikacji autobusowej na terenie miasta i gminy Śrem - prace zostały wykonane i odebrane 

28. Próbne jazdy komunikacją miejską po sołectwach - dofinansowanie ww. linii z miesiąc kwiecień  wyniosło 24 383,94 zł natomiast wpływ ze sprzedaży biletów wyniósł 2 608,20 zł. W przypadku dwóch kolejnych linii tj. nr 13: Śrem - Pucołowo – Krzyżanowo – Błociszewo - Gaj - Śrem, które w miesiącu maju miały zostać wprowadzone na okres próbny, informuję, że z uwagi na dalszą analizę linii 6 i 12, kwestia ta zostanie ponownie poruszona po okresie wakacyjnym, gdyż wprowadzenie tych linii w czerwcu 2008 r. nie przedstawiłoby rzeczywistego zapotrzebowania (osiągnięte wyniki sprzedaży biletów nie byłyby miarodajne dla oceny zasadności wprowadzenia nowych linii- okres wakacyjny).
29. Zlecono wykonanie 5 szt. osłon na drzewa z prętów kwadratowych na Plac 20 Października - prace zostały wykonane i odebrane 

30. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych we wsiach Dąbrowa, Psarskie, Szymanowo, Wyrzeka Wartość zamówienia 58 259,88 zł. - prace zostały wykonane i odebrane. W dniu 29.05.2008r. we wsi Dąbrowa planowany jest festyn w związku z otwarciem placu zabaw i Dniem Dziecka.

31. Zlecono poszerzenie parkingu przy ul. Nowa Strzelnica - Wykonawca: INWEST BRUK Paweł Tomczyk Śrem. W związku z niemożliwą do przewidzenia kolizją energetyczną termin wykonania zostanie przesunięty po otrzymaniu warunków z ENEA
32. Rozbiórka budynku piekarni przy Pl. 20 Października 11 w Śremie - Firma EURO- DACH złożyła protest, który w dniu 16.05.2008 r. został oddalony jako niezasadny. Wartość zamówienia 84 180,00 zł. Termin wykonania 31.05.2008 r. Wykonawca: Wytwórnia Prefabrykatów Budowlanych Zarębscy, Trąbki Wielkie
33. Rozbiórka oficyny budynku mieszkalnego przy Pl. 20 Października 3               w Śremie - wartość zamówienia 128 093,05 zł. Termin wykonania 16.06.08 r. Wykonawca: ZUP Jerzy Kupski Psarskie

34. Ogłoszono przetarg na obsługę strefy płatnego parkowania - wpłynął protest na treść specyfikacji - otwarcie ofert przesunięto na 28.05.2008 r. 

35. Ogłoszono przetarg na remont kamienicy – Pl. 20 Października 11 Otwarcie oferty zaplanowano na 10.06.2008r. 
36. Utwardzenie alejki spacerowej- dojścia do J. Grzymisławskiego - przetarg odbył się 12.05.2008r.- prace komisji trwają.

37. Zlecono remont pomieszczeń magazynowych w świetlicy w Wyrzece - prace zostały wykonane i odebrane.

38. Zlecono opracowanie projektu ogrzewania gazowego świetlicy w Gaju - prace zostały wykonane i odebrane.

39. Zlecono wykonanie robót remontowych parteru i piętra świetlicy                   w Kalejach. Wartość zamówienia 10 640,00 zł. Termin wykonania 30.04.2008r. Wykonawca: ZUPH Henryk Skrzypczak - prace zostały wykonane i odebrane. 

40. Zlecono wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej                        w świetlicach Kaleje, Binkowo, Gaj, Olsza. Wartość zamówienia 17 423,30 zł. Termin wykonania 16.06.2008r. Wykonawca: P.H.U. SPINER Magdalena Marcinkowska Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.
41. Zamówiono 3 szt. wiat przystankowych dla wsi Pucołowo, Luciny                    i Mechlin. Wartość zamówienia 13 176,00 zł. Termin wykonania 31.05.2008r. 

42. Zlecono remont chłodni w świetlicy Pysząca. Wartość zamówienia 13 540zł. Termin wykonania 27.06.2008r. Wykonawca: ZUPH Henryk Skrzypczak Śrem
43. W przygotowaniu zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Olsza

44. W przygotowaniu przetarg na adaptacje poddasza budynku przy ul. Kościuszki 22 w Śremie na cele mieszkaniowe. 

45. Wysłano zapytanie o cenę na wykonanie remontu ślepego odcinka ul. Dąbrowskiego. Termin składania ofert do 23.05.2008r. 

46. Zamówiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kilińskiego. Wartość zamówienia 28 255,20zł. Termin wykonania 31.05.2008r.                     W przygotowaniu zlecenie na przygotowanie terenu pod plac zabaw.

47. Zamówiono wielofunkcyjny zestaw zabawowy na plac zabaw do Parku Śremskich Odlewników. Wartość zamówienia 9 211,00zł. Termin wykonania 28.05.2008r. Zamówienie zostało zrealizowane.
48. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Moście 23 Stycznia w celu doświetlenia terenów i obiektów przyległych. Wartość zamówienia 14 931,02 zł. Termin wykonania 30.05.2008r. Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Kreft Śrem

49. Odbyły się przeglądy placów zabaw na terenie miasta Śrem przeprowadzone przez PINB 

50. Zlecono wykonanie nasadzeń zieleni w niżej wymienionych miejscach: betonowe gazony przy ul. Piłsudzkiego (2 szt.) i ul. Zamenhofa (5 szt.), obsadzenie 13 szt. lamp oświetleniowych („Rynek”) oraz 27 szt. kinkietów na Pl. 20 Października, obsadzenie skalnika na Starym Rynku, obsadzenie gazonu pomiędzy budynkiem Telewizji RELAX a przychodnią SALUS.
Wartość zamówienia 5 816,53zł. Termin wykonania 20.06.2008r. Wykonawca: S. C. „OGRÓD” 

51. Zlecono wykonanie usługi związanej z porządkowaniem miejsc pamięci:

    1) pomnik na Cmentarzu Diecezjalnym

    2) pomnik rozstrzelanych na Rynku w Śremie 

    3) pomnik na Cmentarzu Parafialnym

    4) pomnik w lasku w Zbrudzewie 

Wartość zamówienia 3 001,20zł. Termin wykonania m-ce czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Wykonawca: PGKiM w Śremie Sp. z o. o. 

52. Sprzedano 5 lokali mieszkaniowych najemcom.
53. Przekazano aportem spółce Śremski Sport nieruchomości przy ul. Staszica i ul. Poznańskiej

54. Sprzedano nieruchomość przy ul. Przemysłowej na rzecz użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym 

55. Sprzedano nieruchomość na terenie WSSE „Inwest Panle” Śrem ŚPI- obszar Wschodni.

56. Zawarto umowę najmu z podmiotem prowadzącym żłobek miejski

57. Ogłoszono II przetarg na najem pomieszczenia garażowego na ul. Sikorskiego.

58. Podano po raz drugi do publicznej wiadomości informacje o możliwości składnia ofert na najem gruntu pod urządzenie ogródków letnich na rynku.
59. W dniu 22.04. 2008r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na prowadzenie żłobka w Śremie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do 3 lat w budynku położonym przy ul. Okulickiego 3 w Śremie w okresie od 2 maja 2008r. do 30.04.2011r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Pielęgniarsko- Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo- Rodzinnej „ZDROWIE” s. c. z siedziba w Śremie przy ul. Mickiewicza 5. Umowa z ww. firmą na realizację zadania została podpisana w dniu 2 maja 2008r.

60. 30 kwietnia 2008 r. powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Śremski Sport”

61. 20 maja br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie odbyło się VI Sympozjum Samorządów Uczniowskich.

62. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po przeanalizowaniu dokumentów aplikacyjnych przesłanych w ramach projektu „Ogólnopolska Sieć Gmin Wiodących”, a potwierdzających działania gminy Śrem w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podjęła decyzję o włączeniu gminy do Sieci Gmin Wiodących.

63. Wydarzenia kulturalne:

- zakończyła się zbiórka makulatury w ramach konkursu „Porządkujemy szuflady- zbieramy odpady”. W akcji wzięło udział 12 placówek oświatowych z terenu gminy. Ilość zebranej makulatury oraz zwycięzców konkursu poznamy na początku czerwca,

- w dniach 26-27 kwietnia 2008r. odbył się trzeci etap Mistrzostw Polski       w Szermierce- Floret Mężczyzn,
- 27 kwietnia 2008r. odbyła się uroczystość poświęcona Pamięci Ofiar Katyńskich.

- 29 kwietnia 2008r. zorganizowany został przez Urząd Miejski oraz Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy II Śremski Wernisaż Poetycki.

- w dniach 2 i 3 maja 2008r. odbyły się uroczyste obchody świąt majowych:   2 maja 2008r. na Pl. 20 Października uroczyście obchodzono dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz 3 maja 2008r. obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono uroczystą Mszą Świętą oraz Koncertem Majowym- „Najsłynniejsze Ave Maria” w wykonaniu Kapeli Świętogórskiej.

- 10 maja 2008r. odbył się V Chóralne Święto Wiosny. Organizatorem imprezy było Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki, Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe,

- w dniach od 13 do 16 maja 2007r. odbył się XVII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Śremsong 2008”

- 15 maja 2008r. zorganizowany został happening poetycki w ramach VII ogólnopolskiej akcji poetyckiej „Wiersze chodnikowe 2008”. Organizatorami happeningu byli: Urząd Miejski, Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy oraz Fundacja „Poemat”.

- 18 maja br. w rocznicę urodzin Jana Pawła II w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa odbył się koncert z cyklu „Burmistrz Śremu zaprasza”. Podczas koncertu wystąpił zespół EO NOMINE oraz Jerzy Zelnik, który czytał wiersze i teksty Jana Pawła II.

II. Podpisano 23 zarządzenia w następujących sprawach:

1. Nr 407/08 z 21.04.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem części nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem garażowym położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
2. Nr 408/08 z 25.04.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta Śrem na powierzchni obejmującej ok.10 tys. m2 

3. Nr 409/08 z 25.04.08 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz ustalenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w Urzędzie Miejskim                  w Śremie

4. Nr 410/08 z 28.04.08 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej przyjmujące mienie ruchome i mienie nieruchome po zlikwidowanym zakładzie budżetowym działającym pod nazwą Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie 
5. Nr 411/08 z 29.04.08 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu Komisji przetargowej dla oceny ofert na oświetlenie uliczne ul. Staszica w Śremie

6. Nr 412/08 z  29.04.08 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia podmiotów prowadzących ogródki letnie na nieruchomości położonej w Śremie na Placu 20 Października 
7. Nr 413/08 z 30.04.08 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego

8. Nr 414/08 z 30.04.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie 

9. Nr 415/08 z 30.04.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na zorganizowanie i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania 

10. Nr 416/08 z 9.05.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Śremie

11. Nr 417/08 z 12.05.08 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok

12. Nr 418/08 z 13.05.08 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie

13. Nr 419/08 z 13.05.08 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji zniszczonych wiat przystankowych autobusowej komunikacji miejskiej 

14. Nr 420/08 z 13.05.08 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Kopernika 

15. Nr 421/08 z 13.05.08 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środków trwałych w postaci metalowych urządzeń zabawowych zlokalizowanych w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich oraz piaskownicy i 4 metalowych słupów do gry               w piłkę siatkową i koszykówkę zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Kilińskiego 26 w Śremie

16. Nr422/08 z 13.05.08 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego
17. Nr 423/08 z 14.05.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI- Wschód: linia SN15kV Zaniemyśl 

18. Nr 424/08 z 15.05.08 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu

19. Nr 425/08 z 16.05.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na renowację elewacji wraz z przełożeniem dachu od strony frontowej budynku oraz remontu oficyny przy Placu 20 Października 11 w Śremie

20. Nr 426/08 z 16.05.08 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na adaptacje poddasza budynku przy ul. Kościuszki 22 w Śremie na cele mieszkaniowe 
21. Nr 427/08 z 19.05.08 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania ustnych przetargów na zbycie lub wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Śrem 
22. Nr 428/08 z 19.05.08 r. w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu
23. Nr 429/08 z 20.05.08 r. w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu 2008.
Sprawę prowadzi:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100

