PAO.OR.055-14/08

Sprawozdanie Nr 12/08

z działalności Burmistrza

za okres od 19.12.2008r. do 30.12.2008r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie jest                         w trakcie przygotowania do etapu opiniowania i uzgadniania. Wystąpiono    do właściwych organów o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko.

2. dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlin znajduje się w trakcie opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klasy III i IV.

II. Roboty budowlano – remontowe:
1. pracę wyrównujące zestawem równiarka+ walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo- żużlowych, dostawę żużla wraz z wbudowaniem  oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz                  z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wartość zmówienia 299 969,10zł. Dodatkowa wartość zamówienia 80 000,00zł.                     Prace zostały wykonane i odebrane.
2. remont ul. Parkowej we wsi Mechlin. Wartość zamówienia 551 931, 70zł. Wykonawca: STRABAK Warszawa. Prace zostały wykonane i odebrane.
3. zlecono remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wyrzeka. Wartość zamówienia 5 500,00zł. Prace zostały wykonane i odebrane. 
5. zamówiono wiatę przystankową dla wsi Grzymysław przy stacji paliw ORLEN. Wartość zamówienia 8 100,00zł. Zamówienie zostało zrealizowane. 
6. remont barierek przy ul. Roweckiego. Wartość zamówienia 66 000,00zł. Prace zostały wykonane i odebrane.
7. Budowa ronda ul. Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie. Wykonawca: konsorcjum budowlane DROMOST- BETON DRÓG. Wartość zamówienia 2. 622 680,72zł. Zadanie zostało wykonane       i odebrane.

8. oświetlenie uliczne ul. Przemysłowej. Wykonawca: EL- KRYS Krystian Klak ze Śremu. Wartość zamówienia 10.316,32zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

9. przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza- I etap. Wykonawca: Zakład Budowlano- Sztukatorski, Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki          z Poznania za kwotę 711.180,71zł. Termin wykonania 30 stycznia 2009r. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Adaptacja pomieszczeń na Miejskie Centrum Informacji                      przy Pl. 20 Października 11. Wartość zamówienia 140 591,59zł. Zadanie zostało wykonane, odbiór prac- 30.12.2008r.

III. Dokumentacje, zamówienia:
1. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi we wsi Mórka. Wartość zamówienia 65 880,00zł. Termin wykonania 20.04.2009r.
IV. Sprzedaż i zakup nieruchomości:

1. 22 grudnia 2008r. gmina nabyła w drodze darowizny od RSP Psarskie grunt położony we wsi Psarskie przeznaczony pod drogi wewnętrzne.
V. Decyzje środowiskowe:

1. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami ścieków (2szt.)        w miejscowości Luciny, z tranzytem ścieków do kanalizacji sanitarnej           w miejscowości Dąbrowa.
VI. Wydarzenia kulturalne.

1. 27 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
2. 31 grudnia br. na śremskim rynku zorganizowany zostanie Sylwester dla mieszkańców. Organizatorami Sylwestra są Urząd Miejski w Śremie oraz Śremski Ośrodek Kultury w Śremie.
VII. Inne:
1. 19 grudnia br. zakończyła się w Szkole Podstawowej Nr 6 w Śremie, Szkole Podstawowej Nr 1 w Śremie, Szkole Podstawowej w Bodzyniewie, Szkole Podstawowej w Krzyżanowie oraz w Zespole Szkoły Podstawowej      i Gimnazjum w Zbrudzewie realizacja projektów w ramach rządowego programu  „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
2. 19 grudnia br. zakończono w szkołach gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Śrem przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Stypendia będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem:
 - przyjmowanie wniosków do Studium w związku z podjęciem uchwały,

 - na początku 2009 r. zostanie wybrany wykonawca projektu

VIII. Zarządzenia 
Podpisano 5 zarządzeń, które stanowią załącznik do sprawozdania.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kaczmarek

Mł. Referent PAO.OR.

tel. 061 28 35 225
