PAO.OR.055-11/08

Sprawozdanie Nr 11/08

z działalności Burmistrza

za okres od 21.10.2008r. do 18.12.2008r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie jest                         w trakcie przygotowania do etapu opiniowania i uzgadniania.

2. dla obszaru doliny rzeki Warty – Śrem – Orkowo został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną i jest w trakcie przygotowania do opiniowania i uzgadniania.

3. dla obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną i jest w trakcie przygotowania do opiniowania i uzgadniania.

4. dla obszaru położonego w rejonie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki                      oraz ul. Targowej w Śremie został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i jest w trakcie przygotowywania do opiniowania i uzgadniania

5. dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie został przekazany do Biura Rady celem uchwalenia na sesji 18 grudnia br.

II. Roboty budowlano – remontowe:
1. usunięcie kolizji elektroenergetycznych na terenie ŚPI – Wschód: linia                        SN 15 KV Gostyń – 1, Gostyń – 2, Książ Wlkp. Wykonawca: Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak ze Śremu za kwotę 241.195,40 zł. Odbiór prac odbył się 3 grudnia br.

2. budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiego. Wartość zamówienia 13.010,00 zł. Prace zostały wykonane.

3. adaptacja pomieszczeń na Miejskie Centrum Informacji przy Pl. 20 Października 11. Wartość zamówienia 140.591,59 zł. Termin wykonania  19 grudnia br. Wykonawca EURONEX Śrem.

5. budowa ronda, wartość zamówienia 2.372.885,21 zł. Termin wykonania 20 grudnia br. Wykonawca: Konsorcjum DROMOST – Żabno.

6. zlecono remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Wyrzeka. Wartość zamówienia 5.500,00 zł. Termin wykonania 19 grudnia br.

III. Dokumentacje, zamówienia:
1. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. Sali sportowej w Bodzyniewie. Wykonawca: Pracownia Projektowa ATRIUM mgr. Tomasz Krajewski z Kościana za kwotę 48.800,00 zł. Zadanie zostało zakończone                   1 grudnia br.

2. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. przedszkola na Helenkach. Wykonawca: INWESTPROJEKT z Kalisza za kwotę 51.240,00 zł. Zadanie zostało zakończone 1 grudnia br.

3. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Ogrodowej w Dąbrowie. Wartość zamówienia 27.145,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana wraz z pozwoleniem na budowę.

4. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 – odcinek 2,6 km z wyłączeniem projektowanych rond. Wartość zamówienia 109.800,00 zł. Termin wykonania 31 marca 2009r.

IV. Sprzedaż i zakup nieruchomości:

1. 27 listopada br. Gmina zawarła umowę zamiany gruntu regulując przebieg drogi gminnej w Niesłabinie.

2. 27 listopada br. Gmina zawarła dwie umowy sprzedaży gruntu położonego w Śremie z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

3. 5 grudnia br. Gminna zawarła dwie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

4. 5 grudnia br. Gmina zawarła umowę sprzedaży gruntu na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej położonej w Śremie.

5. 12 grudnia br. Gmina zawarła umowę sprzedaży gruntu na terenie ŚPI Obszar Wschodni objętego WSSE z firmą ELASTOGRAM Sp. z o. o.

V. Decyzje środowiskowe:

1. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Śrem i wsi Brudzewo – etap II (dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 4 stycznia br. w części dotyczącej zakładanych rozwiązań projektowych)

2. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii sortowniczej odpadów komunalnych zabudowanej halą na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mateuszewie. 

VI. Wydarzenia kulturalne.

1. 19 listopada br. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie zajęło I miejsce na poziomie kształcenia przedszkolnego w Ogólnopolskim Konkursie „Comenius w Internecie”

2. 25 listopada i 3 grudnia br. realizowany był przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy „EKO – TURNIEJ” 2008r.”, na który nagrody zostały ufundowane z GFOŚiGW.

3. 3 grudnia br. w Spółce „Śremski Sport” przy ul. Staszica odbyła się „Zimowa Olimpiada Przedszkolaków”. W zawodach brały udział 6 – latki uczęszczające do śremskich przedszkoli.

4. 5 grudnia br. Burmistrz Śremu wraz z prezesem spółki „Śremski Sport” otworzyli nowy obiekt sportowy przy ul. Staszica – sztuczne lodowisko.

5. 6 grudnia br. na śremskim rynku Śremska Grupa Nieustannych Optymistów „Krówka Mała” przygotowała Mikołajki 2008 dla dzieci z klas             I – III z terenu całej gminy Śrem. Organizacja na przygotowanie imprezy otrzymała dotację celową z budżetu Gminy Śrem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Śrem na 2008r., który został ogłoszony w ramach rocznego programu współpracy Gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi.

6. 12 grudnia br. odbyła się Anielska Wigilia na Rynku dla wszystkich mieszkańców Gminy Śrem. Organizatorami wigilii był Urząd Miejski w Śremie oraz Śremski Ośrodek Kultury.

VII. Inne:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 listopada br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

2. Śremska Biblioteka im. Heliodora Święcickiego głosami: czytelników Głosu Wielkopolskiego, słuchaczy Radia Merkury oraz użytkowników Internetu została nominowana do grona laureatów X Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług: „NAJLEPSZE W POLSCE – THE BEST IN POLAND”. W związku z powyższym Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyznało bibliotece Certyfikat za niekonwencjonalną działalność kulturalną promującą czytelnictwo wśród mieszkańców miasta i powiatu.

3. została wykonana świąteczna dekoracja miasta.

4. zamówiono dostawę i montaż 260 mb barier sprężystych na odcinku od Parku Powstańców Wlkp. do mostu na Kanale Ulgi. Wartość zamówienia 66.000,00 zł. Wykonawca: RAWBUD – RAWICZ. Zadanie zostało wykonane.

5. zamówiono wiatę przystankową dla wsi Grzymysław przy stacji paliw ORLEN. Wartość zamówienia 8.100,00 zł. Termin realizacji 23 grudnia br.

VIII. Zarządzenia 
Podpisano 22 zarządzenia, które stanowią załącznik do sprawozdania.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kaczmarek

Mł. Referent PAO.OR.

tel. 061 28 35 225
