PAO.OR.0055 - 2/09




         Sprawozdanie Nr 2/09




       z działalności Burmistrza



       za okres od 29.01.2009 r. do 26.02.2009 r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego :

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie jest w trakcie przygotowywania do etapu opiniowania i uzgadniania. Właściwe organy uzgodniły zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, a projektant wprowadza uwagi tutejszego Urzędu.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego znajduje się w trakcie opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas III (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo został zaopiniowany i uzgodniony. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas III (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem – Orkowo znajduje się w trakcie przygotowywania do opiniowania i uzgadniania. Właściwe organy uzgodniły zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, a projektant wprowadza uwagi tutejszego Urzędu.

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie został przekazany do ponownego opiniowania i uzgadniania.

6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13.02.2009 r. do 17.03.2009 r., a uwagi będę przyjmowane do dnia 02.04.2009 r.

7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz ul. Targowej w Śremie został przekazany do etapu opiniowania i uzgadniania.

8. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.01.2009 r. do 25.02.2009 r., a uwagi przyjmowane będą do 12.03.2009 r.

9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo znajduje się w trakcie opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych (Marszałek Województwa Wielkopolskiego).

10.  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlinie znajduje się w trakcie opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klasy III (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

11.  Zmiana Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – rozpoczęto procedurę wyboru projektanta w trybie zapytania o cenę.

12.  Zawiadomiono organy i instytucje oraz obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

· terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem,

· obszaru wsi Olsza i Bystrzek. 
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2009 r. przyjmowane są wnioski do projektów planów. Rozpoczęto procedurę wyboru projektanta w trybie zapytania o cenę, a oferty można składać do dnia 10.03.2009 r.
II. Roboty budowlano - remontowe :

1.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza - I etap. Zadanie odebrano          w dniu 4 lutego 2009 r.
2. Zlecono remont klatek schodowych w budynku przy ul. Farnej 2. Wartość zamówienia 22 503,67 zł. Termin wykonania 31.03.2009 r. Wykonawca: NOWBUD Śrem.

3. Zlecono remont klatek schodowych w budynku przy ul. Kościuszki 12.    Wartość zamówienia 15 539,33 zł. Termin wykonania 31.03.2009 r.     Wykonawca: ARTB-BIS Śrem.

4. Zlecono interwencyjne prace remontowe nawierzchni asfaltowych.     Wartość zamówienia 66 000,00 zł. Termin wykonania 30.04.2009 r.     Wykonawca BETON - DRÓG Śrem.
III. Dokumentacje, zamówienia :

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej             i świetlicy w Krzyżanowie. Otwarcie ofert nastąpiło 6 lutego 2009 r. Złożono 25 ofert, postępowanie trwa.

2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudzkiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 - odcinek ca 2,6 km z wyłączeniem projektowanych  rond. Termin wykonania 31.10.2009 r.

3. Ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń zabawowych dla wsi Binkowo,     Bodzyniewo, Błociszewo, Gaj, Góra, Grzymysław, Kaleje, Olsza,    Pysząca, Zbrudzewo oraz na teren miasta Śrem przy ul. Powstańców    
Wielkopolskich i na teren osiedla Helenki. Przetarg zaplanowano na      25.02.2009 r.

4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na remont 
     klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Śremie przy 
     ul. Farnej 2 i Kościuszki 12. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

5. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznej      termomodernizacji budynków przy ul. Stary Rynek 5 i 6 na wartość 19000,00 zł oraz Poznańskiej 9 i 14 na wartość 19 500,00 zł. Termin wykonania 15.04.2009 r.

6. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Szymanowie. Wartość zamówienia 13 000,00 zł. Termin wykonania 31.07.2009 r.

7. Ogłoszono przetarg na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rz. Warty w Śremie - ,,PROMENADA". Przetarg zaplanowano 4.03.2009 r.

8. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na remont     dachu w świetlicy w Mechlinie. Wartość zamówienia 9 000,00 zł.     Termin wykonania 30.05.2009 r.

9. Ogłoszono przetarg na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem. Przetarg zaplanowano na 19.02.2009 r. Prace komisji w toku.

10. Ogłoszono przetarg na prace wyrównujące zestawem równiarka  + walec gumowy na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawę żużla wraz z wybudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie                     z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

      Przetarg zaplanowano na 17.03.2009 r.

11. Podpisano umowę na konserwację wiat przystankowych. Wartość zamówienia 40 000,00 zł. Termin wykonania 31.12.2009 r. Wykonawca: PPHU ,,JANKO" Śrem.

12. Remont dachu budynku zlokalizowanego we wsi Grzymysław 34.       Przetarg odbył się 24.02.2009 r.  Prace komisji w toku.

13. W przygotowaniu przetarg na oczyszczanie miasta.

14. W przygotowaniu zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej      na rozbudowę sanitariatów w świetlicy wiejskiej we wsi Mórka.

IV. Sprzedaż i zakup nieruchomości :

1. Dnia 4.02.2009r. zawarto umowę oddania w użytkowanie wieczyste fragmentów gminnego gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej - firmy BETON-DRÓG przy ul. Nowowiejskiego w Śremie nabywając tym samym aktem prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa wykorzystywanym na cele komunikacji drogowej.
2. Dnia 4.02.2009r. zawarto umowę sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Makuszyńskiego w Śremie.
3. Dnia 10.02.2009r. zawarto umowę sprzedaży terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Sikorskiego w Śremie. Umowę zawarto z firmą developerską wyłonioną w przetargu ofertowym.
4. Dnia 12.02.2009r. zawarto dwie umowy sprzedaży gruntu gminnego                            z przeznaczeniem na poszerzenie sąsiednich działek budowlanych zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Skłodowskiej- Curie                    w Śremie.
5. Dnia 17.02.2009r. zawarto cztery kolejne umowy zbycia gminnego gruntu na poszerzenie sąsiednich działek budowlanych przy ul. Skłodowskiej-Curie w Śremie oraz jedną umowę zbycia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6. 
V. Decyzje środowiskowe :

1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 
110 mm pomiędzy miejscowościami Niesłabin i Orkowo gm. Śrem.
VI. Wydarzenia kulturalne :

1. 30 stycznia br. Metropolita Poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w kościele Farnym w Śremie odprawił uroczystą mszę inaugurującą obchody 160. Rocznicy Urodzin i 100. Rocznicy Śmierci Ks. Piotra Wawrzyniaka.
2. 2 lutego br. na terenie gminy Śrem rozpoczęły swoją działalność 
w Dąbrowie, Bodzyniewie, Nochowie oraz Pyszącej cztery punkty przedszkolne dla dzieci od 3 do 5 lat, prowadzone przez fundację „Familijny Poznań”.

3. W dniu 11 lutego br. odbyło się seminarium i rozpoczęły się warsztaty "Wsparcie na starcie, czyli: moje dziecko idzie do przedszkola". Organizatorem jest Przedszkole Słoneczna Szóstka oraz Urząd Miejski               w Śremie.

4. W dniu 18 lutego br. podpisane zostały z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy Śrem umowy na realizację              i udział w przedsięwzięciach z zakresu sportu kwalifikowanego.

5. Od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 27 lutego 2009 r. na terenie gminy Śrem trwa Akcja „Zima”.

VII. Inne:

1.Przeprowadzono końcowe uzgodnienia z powiatem śremskim dot. umowy 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rekultywację wód Jeziora Grzymisławskiego, której podpisanie nastąpiło po podjęciu przez Radę Miejską uchwały upoważniającej burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania w umowie.
2. Przygotowano i przekazano do biura Rady informację dot. problemów 
i planów w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię elektryczną, ciepło.

3. Przygotowano podsumowanie konkursu PUSZKOBRANIE – 8 edycja,              w której zwycięzcą zostało Przedszkole „Słoneczna Gromada”.
VIII. Zarządzenia :

Podpisano 41 zarządzeń, które stanowią załącznik do sprawozdania.

Sprawę prowadzi :

Dominika Zandecka-Kaczmarek
podinspektor PAO.OR.

tel. 061 28 35 225 w.100
PAGE  
4

