PAO.OR.0055-5/09

Sprawozdanie Nr 5/09

z działalności Burmistrza

za okres od 1 maja 2009 r. do 21 maja 2009 r.

I
Projekty planów zagospodarowania przestrzennego:


1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie został 
przekazany właściwym organom i instytucjom celem uzgodnienia 
i zaopiniowania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na cele 
nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klasy III ( Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi).

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego znajduje się w trakcie 
opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany przeznaczenia na 
cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas III ( Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).


3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru wsi Szymanowo. Trwa procedura zmiany przeznaczenia 
na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas III ( Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).


4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem– Orkowo został przekazany 
właściwym organom i instytucjom celem uzgodnienia i zaopiniowania. 


5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Podwale w Śremie został wyłożony 
do publicznego wglądu w dniu od 10.04.2009 r. do 14.05.2009 r., 
a uwagi będą przyjmowane do dnia 3.06.2009 r.


6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie został 
przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu celem oceny zgodności       
z przepisami prawnymi.


7. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz ul. Targowej w Śremie 
został wyłożony do publicznego wglądu w dniu od 22 maja 2009 r. 
do 24 czerwca 2009 r., a uwagi będą przyjmowane do dnia 
15.07.2009 r.

8. Uchwała Nr 307/XXXVI/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „Helenki” w Śremie został przekazany Wojewodzie 
Wielkopolskiemu celem oceny zgodności z przepisami prawnymi.

9. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Letniej we wsi Nochowo został 
wyłożony do publicznego wglądu w dniu od 10.04.2009 r.                  
do 14.05.2009 r., a uwagi będą przyjmowane do dnia 3.06.2009 r.

10. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Śremskiej we wsi Mechlinie znajduje 
się w trakcie opiniowania i uzgadniania. Trwa procedura zmiany 
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klasy III 
( Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

11. W dniach 16.03.2009 r. i  17.03.2009 r. zostały zawarte umowy na 
opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( Biuro Projektów 
Mieloch z siedzibą w Poznaniu) oraz wykonanie Studium w wersji 
cyfrowej ( firma AKANT bis z siedzibą w Przeźmierowie). 

12. Zawiadomienie o możliwości składania wniosków do uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego- złoża 
kruszywa naturalnego „Luciny MP pole D”.

13. Projektant przygotował koncepcje miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla:


- terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem,


- obszaru wsi Olsza i Bystrzek,

które zostały poddane wewnętrznemu opiniowaniu. 
II
Roboty budowlano- remontowe:

1. Budowa ulicy Astrowej w Psarskich. 

Wykonawca: P.W. BETON- DRÓG Zdzisław Wietrzykowski ze Śremu 
za kwotę 417.721,27 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2009 r. 
Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa ulicy Leśnej w Psarskich.

Wykonawca: INWEST- BRUK Paweł Tomczyk ze Śremu za kwotę 
341.812,12 zł z terminem wykonania do 30 września 2009 r.


Zadanie w trakcie realizacji.


3. Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rz. Warty w Śremie- 
,,PROMENADA”.

    
Wartość zamówienia 678.158,74 zł.

    
Termin wykonania 30.05.2009 r.

    
Wykonawca: BETON- DRÓG Śrem.


4. Utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych      
na drogach w zarządzie gminy Śrem.

    
Wartość zamówienia 110.000,00 zł.

    
Termin wykonania 28.12.2009 r.

    
Wykonawca: RAWBUD Rawicz.


5. Utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

      
Wartość zamówienia 279.000,00 zł.

      
Termin wykonania 28.12.2009 r.

      
Wykonawca: BETON- DRÓG Śrem.


6. Prace wyrównujące zestawem równiarka+ walec gumowy               
na drogach gruntowych i gruntowo- żużlowych, dostawa żużla       
wraz z wybudowaniem oraz magazynowanie i kruszenie 
dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie         
gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie                
z przepisami o ruchu drogowym.

      
Wartość zamówienia 380.000,00 zł.

      
Termin wykonania 28.12.2009 r.

      
Wykonawca: PHU ,,CYNK” Sosnowiec.


7. Utrzymanie dróg ( z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej)    
na terenie miasta i gminy Śrem.

      
Termin wykonania 31.12.2009 r.

      
Wartość zamówienia 279.000,00 zł.

      
Wykonawca: KOMPLEX- BRUK Śrem.


8. Konserwacja wiat przystankowych.

    
Wartość zamówienia 40.000,00 zł.

      
Termin wykonania 31.12.2009 r.

      
Wykonawca: PPHU ,,JANKO” Śrem.


9. Remont klatki schodowej w budynkach mieszkalnych  
zlokalizowanych w Śremie przy ul. Stary Rynek 5 i 6.

      
Wartość zamówienia 44.453,64 zł.

      
Termin wykonania 30.04.2009 r.

      
Wykonawca: NOW- BUD Orkowo.

      
Prace zostały wykonane i odebrane.


10. Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Śremie            
przy ul. Kościuszki 12/1.

      
Wartość zamówienia 13.479,40 zł.

      
Termin wykonania 8.05.2009 r.

      
Prace zostały wykonane i odebrane.


11. Remont dachu budynku zlokalizowanego w Śremie                    
przy ul. Jasnej 5.

      
Termin wykonania 24.05.2009 r.

     
Wartość zamówienia 14.387,05 zł.

      
Wykonawca: Zakład KOMBUD Śrem.


12. Zlecono remont podłogi w świetlicy we wsi Mechlin.

      
Termin wykonania 30.04.2009 r.

      
Wartość zamówienia 7.323,66 zł.    
      
Wykonawca: STOLARSTWO Adam Hołderny Mechlin.

      
Prace zostały wykonane i odebrane.


13. Zlecono wykonanie remontu elewacji ściany wejściowej budynku 
świetlicy we wsi Pysząca.

      
Wartość zamówienia 14.900,00 zł.

      
Termin wykonania 19.06.2009 r.

      
Wykonawca: firma ,,HENMAL” Śrem.

III
Dokumentacje, zamówienia:


1. Wykonanie oświetlenia ulicznego dla wsi. 

Opracowano projekt, uzgodniono zakres, trwają negocjacje i ustalenie 
wartości w celu podpisania umowy. Do realizacji w I etapie 
przewidziano 557 lamp. Pozostały zakres zostanie zrealizowany          
w miarę posiadanych środków. 


2. Wykonanie dokumentacji technicznej– sala sportowa+ świetlica 

w Krzyżanowie.


Wykonawca: Pracownia Projektowa ATRIUM mgr inż. Tomasz 
Krajewski z Kościana za kwotę 45.000,00 zł z terminem wykonania 

do 30 listopada 2009 r. 

Zadanie w trakcie realizacji.


3. Budowa ulicy Leśnej w Nochowie.


Postępowanie przetargowe odbyło się 4 maja 2009 r. Złożono 6 ofert, 

a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INWEST– BRUK Paweł 
Tomczyk ze Śremu za kwotę 619.558,28 zł z terminem wykonania     
do 30 sierpnia 2009 r.  


 4. Wykonanie dokumentacji techniczno– wykonawczej ulicy 
Andersena i Korczaka– Helenki w Śremie. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo– Mostowe „DROMOST”      
z Żabna za kwotę 44.239,64 z terminem wykonania                             
do 30 października 2009 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Wykonanie dokumentacji techniczno– wykonawczej ulicy 
Owocowej w Psarskich.  


Została złożona oferta przez firmę Zakład Projektowania i Realizacji 
Dróg mgr inż. Zenon Jurga z Dopiewa za kwotę 28.304,00 zł               
z terminem wykonania do 31 października 2009 r.


6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4. 


Postępowanie przetargowe odbyło się 31 marca 2009 r. Wpłynęło       
15 ofert, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ciepłownik”          
Sp. z o.o. z Plewisk za kwotę 996.482,53 zł z terminem wykonania                     
do 21 sierpnia 2009 r.  


7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszącej. 


Postępowanie przetargowe odbyło  się 31 marca 2009 r. Wpłynęło      
16 ofert, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Sław– Bud” 
Sławomir 
Kobylski z Jarocina za kwotę 296.692,14 zł z terminem 
wykonania do 21 sierpnia 2009 r.


8. Kompleks sportowy realizowany w ramach projektu                  
„Moje boisko– Orlik 2012”. 

Postępowanie przetargowe odbyło się 8 maja 2009 r. Wpłynęło           
15 ofert. Kwota przeznaczona w budżecie na realizację zadania wynosi 
1.266.000,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2009 r. 
Postępowanie przetargowe w trakcie.


Ocena ofert przez komisję przetargową w toku. 


9. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej          
na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 434- odcinek ca 2,6 km z wyłączeniem 
projektowanych rond.

    
Wartość zamówienia 109.800,00 zł.

  
Termin wykonania 31.10.2009 r.


10. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej           
na oświetlenie ścieżki nad Jeziorem Grzymisławskim                           
w Śremie- etap II.

   
Wartość zamówienia 5.000,00 zł.

    
Termin wykonania 15.09.2009 r.


11. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznej 
termomodernizacji budynków przy ul. Stary Rynek 5 i 6 na wartość   
19.000,00 zł oraz Poznańskiej 9 i 14 na wartość 19.500,00 zł.

   
Termin wykonania 15.06.2009 r.

    
Prace w toku.


12. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej         
na budowę świetlicy w Szymanowie.

    
Wartość zamówienia 13.000,00 zł.

    
Termin wykonania 31.07.2009 r.


13. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sanitariatów 
w świetlicy wiejskiej we wsi Mórka.

    
Wartość zamówienia 8.200,00 zł.

    
Termin wykonania 30.08.2009 r.


14. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej         
na remont dachu w świetlicy w Mechlinie.

    
Wartość zamówienia 9.000,00 zł.

    
Termin wykonania 30.05.2009 r.


15. Podpisano umowę na założenie książek obiektu budowlanego      
dla świetlic wiejskich we wsiach: Binkowo,  Mórka,  Olsza, Pełczyn 
oraz dla Domu Młodzieży i Strażaka we wsi Wyrzeka.

    
Wartość zamówienia 24.400,00 zł.

    
Termin wykonania 31.06.2009 r.


16. Remont chodników przy ul. Grottgera i Krótkiej.

      
Przetarg odbył się w dniu 9.04.2009 r.- prace komisji w toku.


17. Modernizacja ul. Przemysłowej w Śremie.

      
Przetarg odbył się 28.04.2009 r.- prace komisji w toku.


18. Utwardzenie ścieżki spacerowej i parkingu przy plaży                  
nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie.

      
Przetarg zaplanowano na 1.06.2009 r.


19. Przetarg na oczyszczanie miasta.

      
Przetarg odbył się 25.03.2009 r.- został unieważniony ponieważ oferty 
przekraczały wartość posiadanych środków.

      
Drugi przetarg odbył się 23.04.2009 r. 

      
Wartość zamówienia 445.200,00 zł.

      
Termin wykonania 30.04.2010 r.

      
Wykonawca: PGK Śrem.


20. Remont elewacji budynku z uwzględnieniem remontu dachu 
zlokalizowanego w Śremie przy ul. Plac 20 Października 1. 

      
Przetarg odbył się 7.04.2009 r.- prace komisji w toku.


21. Zlecono wykonanie i montaż blatów do stołów do świetlicy 
wiejskiej we wsi Pysząca.

      
Wartość zamówienia 6.380,00 zł.

      
Termin wykonania 15.05.2009 r.

      
Wykonawca: Stolarstwo Benedykt Nowak Śrem.


22. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Błociszewo.

      
Przetarg zaplanowano na 18.05.2009 r.


23. Dostawa urządzeń zabawowych dla wsi Binkowo, Bodzyniewo, 
Błociszewo, Gaj, Góra, Grzymysław, Kaleje, Olsza,   Pysząca, 
Zbrudzewo oraz na teren miasta Śrem                                                
przy ul. Powstańców Wielkopolskich i na teren osiedla Helenki.

      
Wartość zamówienia 307.098,40 zł.

      
Termin wykonania 29.05.2009 r.

      
Wykonawca: Hydro- Wielkopolska Mosina.


24. Zlecono zagospodarowanie terenu ronda.

      
Wartość zamówienia 20.707,50 zł.

      
Termin wykonania 25.05.2009 r.

      
Wykonawca: Ogrody Grzywaczyk Śrem.


25. Zlecono obsadzenie materiałem roślinnym mostu.

      
Wartość zamówienia 26.396,77 zł.

      
Termin wykonania 25.05.2009 r.

     
Wykonawca: Ogrody Grzywaczyk Śrem.


26. Zlecono obsadzeniem materiałem roślinnym deptaku                        
i Placu 20 Października.

      
Wartość zamówienia 24.684,26 zł.

      
Termin wykonania 15.05.2009 r.

      
Wykonawca: GARDEN- TECH Śrem.

      
Prace zostały wykonane i odebrane.


27. Zlecono wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych dla 
grupowych pomników przyrody ( aleje na Promenadzie, ul. Platanowa  
w Psarskiem, Gaj- Błociszewo i Szymanowo- Góra).



28. Zlecono udrożnienie i obudowę rowu melioracyjnego wzdłuż       
ul. 750- lecia.

IV
Sprzedaż i zakup nieruchomości:

1. Gmina Śrem dokonała sprzedaży trzech działek gruntu 
niezabudowanego, z przeznaczeniem na poszerzenie 
nieruchomości 
sąsiednich położonych we wsi Psarskie          
przy ul. Jaśminowej.


2. Gmina Śrem dokonała sprzedaży jednej działki gruntu 
niezabudowanego położonego w Śremie przy ul. Makuszyńskiego 
przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową.
V
Wydarzenia kulturalne:

1. W dniach od 1 do 3 maja w Śremie odbyły się uroczyste obchody 
świąt majowych.


2. W niedzielę 10 maja br. w plenerze Śremskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się uroczyste zakończenie obchodów 90- lecia           
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


3. W dniu 12 maja 2009 r. odbyło się VII Sympozjum Samorządów 
Szkolnych szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Śrem.          
W związku z obchodami 160. rocznicy urodzin oraz 100. rocznicy 
śmierci Ks. Piotra Wawrzyniaka, temat sympozjum brzmiał:         
„Nasz Patron w Waszych oczach”.
VI
Inne:

1. Dnia 8 maja br. na śremskim rynku odbył się happening czytelniczy 
„Para buch!, książki w ruch!" zorganizowany przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Śrem. Program był skierowany dla 
przedszkolaków i uczniów klas 0- 3. 



2. W dniu 9 maja 2009 roku na Bulodromach przy ul. Zamenhofa został 

rozegrany w Śremie III Turniej Petanque o Puchar Krówki Małej 


i Burmistrza Śremu.


Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Śremu- Adam Lewandowski, 
Śremska Grupa Nieustannych Optymistów „Krówka Mała”, Śremski 
Klub Petanque i Śremski Sport Sp. z o. o.


3. W dniu 12 maja br. w ramach VIII Ogólnopolskiej akcji       
„Wiersze chodnikowe” odbył się  happening poetycki            
WIERSZE CHODNIKOWE oraz spotkanie z poetą                 
Michałem Zabłockim. 



Akcję wsparli: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem, Harcerze    

z  Komendy Hufca w Śremie oraz Urząd Miejski w Śremie.



4. W dniu 12 maja 2009 r. odbył się II Międzyprzedszkolny Przegląd 

Tańca Międzynarodowego „Roztańczone Przedszkolaki” pod                  

patronatem Burmistrza Śremu i Klubu Relax. Organizatorem przeglądu 

tańca było Przedszkole Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie. 



5. W dniu 14 maja 2009 r. rozstrzygnięto II otwarty konkurs ofert       

na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2009 r. w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji 


zdrowia.



6. W dniu 16.05 br. na boisku sportowym przy ulicy Zamenhofa odbyła 

się  impreza plenerowa „Mlekozabawa”. Impreza została 
 


zorganizowana w ramach  kampanii „Stawiam na mleko!”, która jest 


współfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy 

wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. 


W kampanii udział wzięły– Szkoły Podstawowe nr 1, 4 i 6 w Śremie 
oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie.

          7. W dniu 7.05.2009 r. odbyło się spotkanie robocze w Starostwie   

          Powiatowym w sprawie ustalenia zasad dofinansowywania 

          przedsięwzięć w ramach programu usuwania wyrobów zawierających   

          azbest.

          Burmistrzowie ustalili wielkość dofinansowania na 80% kosztów   

          demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,

          lecz nie więcej niż 4 tys. zł.
          8. W kwietniu przekazano I transzę środków powiatowi ( 150 tys. zł)    
na potrzeby rekultywacji Jeziora Grzymisławskiego; trwa przetarg 
ogłoszony przez powiat– najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
SASPOL z Pniew.



9. Przeprowadzono kontrolę ( 13.05) zadrzewienia śródpolnego wzdłuż 
drogi Dalewo- Rąbin. Stwierdzono kradzież dużego odcinka siatki. 
Przygotowano zlecenie na naprawę grodzenia i usunięcie uschniętych 
drzewek. Jesienią wprowadzone zostaną nasadzenia uzupełniające.



10. Rozpoczęto kontrolę oznakowania pomników przyrody na terenie 
gminy.

VII
Zarządzenia:


Podpisano 12 zarządzeń, które stanowią załącznik do sprawozdania.
Sprawę prowadzi:

Katarzyna Dobrucka

Młodszy referent PAO.OR.

tel. ( 0 61) 28 35 225 wew. 100
