Śrem, grudnia 2014r.

PAOOR.0057.10.2014.DJ

**Sprawozdanie nr 10/2014**

**z działalności Burmistrza**

**za okres od 8 grudnia 2014r. do 17 grudnia 2014r.**

**I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.**

|  |  |
| --- | --- |
| projekty wyłożone do  publicznego wglądu | - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.10.2014 r. do 27.11.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 22.12.2014 r.,  - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.11.2014 r. do 08.12.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 30.12.2014 r. |
| projekty na etapie  opiniowania i uzgodnień | - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.10.2014 r. do 27.11.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 22.12.2014 r.,  - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.11.2014 r. do 08.12.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 30.12.2014 r. |
| projekty przekazane radzie | - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie,  - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie – nie złożono uwag, w przygotowaniu do przekazania radzie, |
| inne | - mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo – umowa z projektantem zostanie podpisana na początku 2015 r.,  - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin – zawiadomiono, ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia,  - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – zawiadomiono, ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia, |

**II. Ochrona Środowiska.**

|  |  |
| --- | --- |
| umowy (dotacje) | - zawarto 1 umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, |
| inne | - zorganizowano spotkanie w celu odczytania protokołu z przeprowadzonej Rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch płyt przeznaczonych do magazynowania odpadów, hali z linią do sortowania odpadów budowlanych oraz prowadzeniu kruszarni odpadów budowlanych w Pyszącej, |

**III. Dokumentacje, umowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| dokumentacje | - budowa drogi w Grzymysławiu. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r., ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zadanie zaproponowano jako niewygasające na rok 2015,  - budowa ul. Platanowej w Psarskiem. Wykonawca: Biuro Projektów AC Droga ze Słupcy.  Wartość zamówienia: 60.000,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r., ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zadanie zaproponowano jako niewygasające na rok 2015,  - budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu.  Wartość zamówienia: 20.544,00 zł.Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r., ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zadanie zaproponowano jako niewygasające na rok 2015,  - budowa boiska do piłki nożnej w Binkowie za kwotę 4 920,00 zł brutto, projektant Obsługa i Realizacja Budownictwa Andrzej Piechocki, ul. Kolberga 2, 63-100 Śrem, |

**IV. Prace budowlano - remontowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| remonty dróg, ulic, chodników | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal, M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Roboty zakończono ze względu na wyczerpanie środków finansowych i odebrano,  - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2014 r.  Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł.  Roboty zakończono i odebrano, |
| inne | - na bieżąco prowadzone są kontrole wykonywania przez właścicieli obowiązku pozbywania się powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  - 10 grudnia br. odebrano roboty związane z wykonaniem prac remontowych fontanny miejskiej zlokalizowanej na Pl. 20 Października w Śremie za kwotę 13 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 15 listopada 2014 r., wykonawca Complex Instal, Marcin Grygier, ul. 1 Maj 5/9, 63-100 Śrem,  - zarządzeniem Nr 166/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 r został ogłoszony konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn. –„Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Termin realizacji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Planowana wysokość środków: 478.410,00 zł. Termin składania ofert mija 22 grudnia br.  - 15 grudnia 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem", |

**V. Gospodarka nieruchomościami.**

|  |  |
| --- | --- |
| sprzedaż | - sprzedano w trybie przetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Śremie przy ul. Nowa Strzelnica o powierzchni 8865 m2 (umowa z dnia 15.12.2014r.), |
| inne | - darowano na rzecz Powiatu Śremskiego nieruchomość położoną w Śremie przy ul. S. Grota Roweckiego o powierzchni 395m2, stanowiącą parkingi przy drodze powiatowej (umowa z dnia 15.12.2014r.),  - nabyto w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Śremie przy Al. Solidarności o powierzchni 6674m2, stanowiącą zieleń (umowa z dnia 15.12.2014r.), |

**VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| oświatowe | - 9 grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbył się egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego, |
| sportowe | - 13 grudnia 2014r. na obiekcie sportowym przy ul. Staszica 1, odbyła się IV kolejka Międzynarodowej ligi taekwondo „XIV WESOŁEK 2014-FINAŁ W ŚREMIE” o Puchar Burmistrza Śremu, |

**VI. Inne**

|  |  |
| --- | --- |
| inne | - 6.12. br pod patronatem Burmistrza Śremu odbyła Gala Boksu Amatorskiego Memoriał A. Taciaka i F. Łuszczewskiego – Organizator: ŚKS Warta. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza Śremu,  - 10 grudnia br. Burmistrz brał udział w spotkaniu sygnatariuszy porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,  **-** 15.12.2014**r.** Burmistrz  po raz ósmy ogłosił konkurs Śremskie Żyrafy na najciekawsze osiągnięcia śremian oraz inicjatywy 2014 r. roku podejmowane przez społeczeństwo gminy Śrem. Nominacje:   * Cantavi Ad Homini * Mateusz Wojtas – Wakeplace * Mirosława Golińska i Jolanta Tuszyńska * Zbigniew Hoppe,   - 15 grudnia Burmistrz uczestniczył w konferencji samorządowo – naukowej poświęconej przygotowaniom Metropolii Poznań do nowego rozdania unijnych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Omówiono strategię ZIT metropolii, WRPO 2014+ oraz kluczowe projekty ZIT możliwe do realizacji na obszarze Metropolii Poznań, którymi będą m.in. nowe rozwiązania w zakresie transportu kolejowego, informatyzacji, systemu tras rowerowych, systemu informacji i promocji gospodarczej, programu dostępności do usług społecznych,  - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 2 zarządzenia, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania. |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101