













Śrem, 19 listopada  2015 r.
PAOOR.0057.11.2015.NAG
Sprawozdanie  nr 11/2015
z działalności Burmistrza

od 29 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.
I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.10.2015 r. do 10.11.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 25.11.2015 r.,

- projekt mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – część północna – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.10.2015 r. do 24.11.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 11.12.2015 r.,

- projekt mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo – wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 20.11.2015 r. do 22.12.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 11.01.2016 r.;

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin, ponadto trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolnicze i nieleśne,

- projekt mpzp dla obszaru położonego w Śremie przy ulicach Gostyńskiej i Staszica, 

- projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dwóch obszarów położonych w obrębie Kawcze,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn – rozpoczęto również procedurę zmiany przeznaczenia gruntu rolnego III klasy na cele nierolnicze;

	uchwały uchwalone przez radę
	- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;

	projekty przekazane radzie
	- projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin,

-projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad 
i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 
w przygotowaniu do przekazania do uchwalenia podczas grudniowej sesji,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem – w przygotowaniu do przekazania do uchwalenia podczas grudniowej sesji;

	projekty w trakcie opracowania
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części obrębów Olsza 
i Bystrzek,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszarów położonych 
w Śremie,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego uchwalonego uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r.;

	inne
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny”,

- projekt mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – część południowa – w przygotowaniu do rozpoczęcia rozmów z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zlokalizowanego na terenie zabytku archeologicznego;


II. Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	decyzje o warunkach zabudowy
	- decyzja nr 92/2015 z dnia: 30.10.2015 r. – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingu dla samochodów osobowych, drogi dojazdowej, lokalizacja inwestycji: Śrem;


III. Ochrona Środowiska
	umowy (dotacje)
	- zawarto 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

	inne
	- trwają prace nad sporządzeniem „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem za lata 2013-2104”,

- grupowy zakup energii elektrycznej – drugi przetarg został rozstrzygnięty, najlepszą ofertę złożyła firma ENEA S.A. Przygotowywane są do podpisania umowy sprzedaży energii na lata 2016-2017 dla wszystkich podmiotów biorących udział w przetargu,
- zakończono procedurę tworzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Śrem”. Trwa procedura w RDOŚ w Poznaniu zmierzająca do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu, przygotowywane są uzupełnienia dokumentacji;



IV. Dokumentacje, umowy
	dokumentacje
	- projekt oświetlenia ul. Zachodnia, Walenty Adamski – wykonany,

- termomodernizacja SP w Nochowie – Konsulteko Jerzy Puch – wykonany,

- projekt budynku przy SP w Dąbrowie – Lechosław Kuczyński – wykonany,

- zmiana dokumentacji Modernizacja Ratusza – Robert Mizera – wykonany,

- projekt wnętrz przy Modernizacji Ratusza – Robert Mizera – wykonany,

- modernizacja kapliczki wolnostojącej – wykonany,
- projekt oświetlenia Psarskie ul. Bzowa – wykonany
- projekt oświetlenia Pysząca ul. Krótka – 30 listopada 2015 r.,

- projekt oświetlenia Błociszewo – 30 listopada 2015 r.,

- projekt oświetlenia Kaleje – wykonany,
- projekt Śrem, ul. Jeziorna – 30 listopada 2015 r.,

drogi

- budowa drogi w Grzymysławiu. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono 
w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę,

- budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu. Wartość zamówienia: 20.544,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono 
w starostwie celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- budowa ul. Heweliusza w Śremie – aktualizacja (wznowienie) dokumentacji. Wykonawca: Zakład Projektowania i Realizacji Dróg Zenon Jurga z Dopiewa. Wartość zamówienia: 24.108,00 zł. Termin wykonania: 31 grudnia 2015 r.;


V. Prace budowlano - remontowe
	budowa obiektów
	- siłownia zewnętrzna nad jeziorem – One Move sp. z o.o – wykonane,
- prace ziemne siłownia zewnętrzna nad jeziorem– Komplex Instal – wykonane,
- prysznice z instalacjami nad jeziorem – Complex Instal – wykonane,
- zjeżdżalnia – Mazur Sp. z o.o. – 196.763,10 zł - wykonane,
- wykonanie zasilania energetycznego do zjeżdżalni – M. Janowski – wykonane;

	modernizacja

budynków
	- przetarg na Ratusz – oferta po przetargu na 5,6 mln – umowa podpisana 24 czerwca 2015 – termin wykonania 30 września 2016;


	remonty budynków
	- 2 listopada 2015 r. podpisano zlecenie na prace polegające na odnowieniu i przygotowaniu do ponownego zasiedlenia lokalu socjalnego przy ul. Jasnej 6/1 w Śremie z firmą Stolarstwo Hołderny Adam, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 za kwotę 21.168,00 zł z terminem realizacji do 30.11.2015 r.;

	budowa, dróg, ulic, chodników
	- przebudowa ul. Zachodniej w Śremie. Wykonawca: Konsorcjum firm: FPHU Inwest – Bruk Paweł Tomczyk i Komplex – Bruk s.c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 1.688.057,61 zł. Termin wykonania: 30 listopada 2015 r.;

	remonty dróg, ulic, chodników
	- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w 2015 r. Wykonawca: HydroWodKan z Poznania. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe,
- utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2015 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków,

- modernizacja dróg gruntowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy 
z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe,
- modernizacja dróg asfaltowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy 
z Sosnowca. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe,
- modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2015. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 282.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe;

	oświetlenie
	- oświetlenie drogowe w Pełczynie – Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane, 

- oświetlenie drogowe na terenie POM-u – Eljan Jan Rodziak – 11 lamp – wykonane,

- oświetlenie przy świetlicy w Mórce - Spiner Michał Janowski – 2 lampy – wykonane, 

- oświetlenie drogowe w Niesłabinie - Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe w Krzyżanowie – 8 lamp – wykonane,
- oświetlenie parkowe ul. Puchalskiego – 5 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe ul. Śniadeckich – 9 lamp – wykonane;


VI. Gospodarka nieruchomościami
	zakup
	- nabyto w drodze notarialnej umowy grunt o powierzchni 332 m2 położony w Szymanowie, 
z przeznaczeniem pod drogę publiczną, za cenę 10.750,00 zł  (umowa z dnia 05.11.2015 r.);

	sprzedaż
	- sprzedano w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość gruntową położoną w Nochowie przy ul. Bocznej, o powierzchni 188m2, za cenę 1.825,00 zł netto po uwzględnieniu 50% bonifikaty (umowa z dnia 30.10.2015 r.),

- sprzedano w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość gruntową położoną w Śremie przy ul. S. G. Roweckiego, o powierzchni 144m2, za cenę 13.100,00 zł netto po uwzględnieniu 50% bonifikaty (umowa z dnia 30.10.2015 r.),

- sprzedano w trybie przetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem pałacowym, położoną w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, o powierzchni 18483m2, za cenę 202.000,00 zł netto po uwzględnieniu 50% bonifikaty (umowa z dnia 06.11.2015 r.);

	użyczenie
	- oddano w użyczenie grunt o pow. 2450m2, stanowiący część nieruchomości położonej 
w Śremie przy Pl. 20 Października (rynek śremski), oznaczony ewidencyjnym numerem działki 2516/5, w celu organizacji uroczystości – Święta Niepodległości. Umowę zawarto na okres jednego dnia z Powiatem Śremskim (umowa z dnia 03.11.2015 r.);

	inne
	- nabyto w trybie administracyjnym, na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, nieruchomość gruntową położoną w Nochowie, o powierzchni 1545m2, przeznaczoną pod drogę publiczną (prawomocność decyzji w dniu 04.11.2015 r.). Rozliczenie finansowe nastąpi w odrębnym postępowaniu;


VII. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe
	kulturalne
	- 11 listopada br. z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się msza za Ojczyznę w kościele Garnizonowym. Po nabożeństwie defiladą udano się  pod Kwaterę Powstańczą przy ul. Cmentarnej gdzie odbył się Apel Poległych. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, defilada ruszyła na Śremski Rynek. Tam nastąpiło okolicznościowe przemówienie, odtańczono poloneza, a śremskie władze z Burmistrzem Śremu na czele, przekazały specjalistyczne wozy do policji i straży pożarnej;

	inne
	- od 2 do 4 listopada 2015 r. przedstawiciele gminy Śrem przebywali w mieście partnerskim Świdnik w celu wymiany doświadczeń między gminami;   


VIII. Inne

	inne
	- 2 listopada 2015 r. została podpisana umową z firmą Brukarstwo, Adam Kalk, ul. Poznańska 30, 63-100 Śrem na urządzenie terenu zieli typu ogród jordanowski w ramach, którego wykonana zostanie alejka spacerowa wraz z elementami małej architektury oraz plac do gier 
i zabaw dla dzieci za kwotę 26 403,99 zł brutto. Termin realizacji do 23 listopada 2015 r.,

- 4 listopada 2015 r. podpisano zlecenie na z firmą P.H.U. Agnieszka Jackowiak, ul. Kilińskiego 2, 63-100 Śrem na wykonanie nasadzeń 30 szt. drzew na terenach gminnych, zabezpieczenie 43 szt. drzew palikami oraz przygotowanie terenu do nasadzeń zgodnie ze wskazaniem zamawiającego za kwotę 6 430,00 zł brutto z terminem realizacji do 16 listopada 2015 r.,

- 4 listopada 2015 r. podpisano zlecenie z firmą F1, ul. Podgórna 4, 89-650 Czersk na zakup, dostawę i montaż 11 sztuk ławek typu wiedeńska za kwotę 5 790,28 zł brutto jako doposażenie terenu rekreacyjnego w Gaju. Termin realizacji 30 listopada 2015 r. Zadanie realizowane                w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gaj,

- 5 listopada 2015 r, podpisano zlecenie na zakup 10 stołów oraz 36 krzeseł jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Binkowie z firmą Domino, Marek Ptak, ul. Wiejska 2B, 63-100 Śrem za kwotę 9 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. Zadanie realizowane               w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Binkowo,

- 6 listopada 2015 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej                                   z Województwem Wielkopolskim. Sołectwo Psarskie zostało laureatem konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Projekt „Świetlica uczy, angażuje i pomaga” zostanie dofinansowany w kwocie 4 796,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji projektu 14 grudnia 2015 r.,

- 12 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie sołtysów gminy Śrem. Podczas spotkania Burmistrz Śremu przedstawił założenia projektu budżetu gminy Śrem na 2016 rok,

- 31 października br. w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie 
o godzinie 14:00 odbyło się oficjalne otwarcie Podwórka NIVEA. Konkurs „Podwórko NIVEA” trwał od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku. W ramach konkursu firma NIVEA wybudowała niepowtarzalne podwórka w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Laureatów konkursu poprzez głosowanie wytypowali internauci. Śrem dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców zdobył niemal 250 tysięcy głosów pokonując jednocześnie tysiąc lokalizacji 
w całej Polsce. Plac zabaw składa się z: multi zestawu kaskada, piaskownicy z daszkiem, huśtawki ważka, kiwaka dwuosobowego, gry balance, skakanki, gry w klasy, huśtawki wahadłowej, karuzeli z siedziskami, huśtawki bocianie gniazdo oraz tarczy do rzucania,

- 2 listopada br. w sali Urzędzie Miasta Poznania miało miejsce podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia klastra rzecznego w województwie Wielkopolskim. Przedstawiciele władz samorządowych dziewięciu gmin: Śremu, Obornik, Lubonia, Czerwonaka, Mosiny, Komornik, Murowanej Gośliny, Suchego Lasu i Puszczykowa zobowiązali się do rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu przywrócenia transportu oraz turystyki na rzekach województwa wielkopolskiego. Przyczynić się do tego ma współpraca przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. Plaże miejskie, mariny, boiska, restauracje i inne atrakcje mają powstawać nie tylko 
w Poznaniu, ale również w gminach, przez które przepływa Warta. Uporządkowane 
i zagospodarowane tereny nadwarciańskie zapewnią jeszcze lepsze warunki odpoczynku dla okolicznych mieszkańców i gości. Utworzenie klastra nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla gmin, ale pomoże w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe,
- 5 listopada Burmistrz odwiedził Państwa Kałka – małżeństwo obchodzące 60-lecie pożycia,

- 6 listopada odbył się „Nalot Poetów” na Śrem w ramach przedsięwzięcia Listopad Poetycki, Burmistrz uczestniczył w spotkaniach związanych z wydarzeniem,

- 7 listopada br. odbyła się gala podsumowująca Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w Śremie, w której uczestniczył Burmistrz, gala została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Śremie,

- 9 listopada br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w corocznym Biegu Sokoła organizowanym we współpracy gminy Śrem i Klubu Relax,
- 10 listopada br. w siedzibie UM w Śremie odbyło się spotkanie poświęcone realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), we współpracy OPS Śrem, PUP Śrem oraz UM Śrem, w spotkaniu udział wziął Burmistrz,

- 10 listopada br. Burmistrz uczestniczył w uroczystej Kolacji Królewskiej organizowanej przez Bractwo Kurkowe,

- 13 listopada br. Burmistrz wziął udział w spotkaniu pn. „Wieczór Listopadowy z Wybickim”, które odbyło się w Pałacu w Brodnicy, spotkanie było realizowane w ramach zadania publicznego Wybicki - REAKTYWACJA, które jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

- 14 listopada br. Burmistrz uczestniczył w Polowaniu Hubertowskim zorganizowanym przez Zarząd i Członków Koła Łowieckiego Nr 74 „OSTOJA” w Śremie  ,
- 14 listopada br. Burmistrz otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego,
- 16 listopada br. Burmistrz wziął udział w uroczystym otwarciu sklepu Intermarche,

- 17 listopada br. Burmistrz wziął udział w uroczystościach z okazji święta św. Elżbiety,
- 18 listopada br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Wiem, że jaskra jest cichym mordercą wzroku”, zorganizowanym przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „NADZIEJA”,
- w okresie międzysesyjnym Burmistrz podpisał 10 zarządzeń.


Sprawę prowadzi:

Agata Nowicka
sekretarka

tel. 61 28 47 101
