













Śrem, 17 grudnia  2015 r.
PAOOR.0057.12.2015.NAG
Sprawozdanie  nr 12/2015
z działalności Burmistrza

od 19 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r.
I. Plany zagospodarowania przestrzennego
	
	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.10.2015 r. do 10.11.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 25.11.2015 r.,

- projekt mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – część północna – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.10.2015 r. do 24.11.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 11.12.2015 r.,

- projekt mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20.11.2015 r. do 22.12.2015 r., uwagi będą przyjmowane do dnia 11.01.2016 r.;

	
	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny”,
- projekt mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin, ponadto trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolnicze 
i nieleśne,

- projekt mpzp dla obszaru położonego w Śremie przy ulicach Gostyńskiej i Staszica, 

- projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu położonego przy Kanale Granicznym w Bystrzku,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp trzech obszarów położonych w obrębie Dąbrowa,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dwóch obszarów położonych w obrębie Kawcze,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko 
i Pełczyn – rozpoczęto również procedurę zmiany przeznaczenia gruntu rolnego III klasy na cele nierolnicze;

	
	projekty przekazane radzie
	- projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin,

-projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – w przygotowaniu do przekazania do uchwalenia podczas grudniowej sesji,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Śrem – w przygotowaniu do przekazania do uchwalenia podczas grudniowej sesji;

	
	projekty w trakcie opracowania
	- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części obrębów Olsza i Bystrzek,
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszarów położonych w Śremie,

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego uchwalonego uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r.;

	
	inne
	- projekt mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – część południowa – w przygotowaniu do rozpoczęcia rozmów z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zlokalizowanego na terenie zabytku archeologicznego;


II. Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	
	decyzje o warunkach zabudowy
(w okresie międzysesyjnym od 19 listopada br. do 16 grudnia br. wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy) 
	- decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
z dnia: 23.11.2015 r. - zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe, lokalizacja inwestycji: Śrem dz. nr ewid.: 56/1, przy ulicy Jacka Malczewskiego,

- decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
z dnia: 27.11.2015 r. - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, lokalizacja inwestycji: Niesłabin dz. nr ewid.: 487, 488, przy ulicy Łąkowej,

- decyzja nr 101/2015 z dnia: 10.12.2015 r. - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny z rozbudową i nadbudową budynku, lokalizacja inwestycji: Śrem dz. nr ewid.: 1933, przy ulicy Jana Ostroroga,

- decyzja nr 98/2015 z dnia 26.11.2015r. – budowa budynku gospodarczo – garażowego nr ewid. 484/1,  w Sosnowcu,

- decyzja nr 99/2015 z dnia 30.11.2015r. – rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej, dobudowa wiaty oraz budowa ekranu akustycznego na działce nr ewid. 236/1 w Śremie, 

- decyzja nr 100/2015 z dnia 07 grudnia 2015 – przebudowa, rozbudowa budynku 
i nadbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną działka nr ewid. 223 w Wyrzece, 

- decyzja nr 102/2015 z dnia 15 grudnia 2015r.  – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid.1383/5 w Śremie,

- decyzja nr 103/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. –rozbudowa budynku handlowo-usługowego na działce nr ewid. 58/1 w Kalejach;



	
	decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
	- decyzja nr 16/2015 z dnia: 03.12.2015 r. - rozbudowa budynku zespołu szkół specjalnych, lokalizacja inwestycji: Śrem dz. nr ewid.: 1103/2, 1104, przy ulicy Józefa Piłsudskiego;


III. Ochrona Środowiska
	
	umowy (dotacje)
	- zawarto 4 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dwie umowy dotyczyły dofinansowania kosztów zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe, pozostałe zawarto na dofinansowanie kosztów zainstalowania w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną – kotła opalanego biomasą (pellet) i pompy ciepła);

	
	inne
	- sporządzono „Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem za lata 2013-2104”,
- grupowy zakup energii elektrycznej – Podpisano umowy z wykonawcą na sprzedaż energii na lata 2016-2017 dla wszystkich podmiotów biorących udział w przetargu, wykonawcą została ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań,
- zakończono procedurę tworzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Śrem”. Trwa procedura w RDOŚ w Poznaniu zmierzająca do odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Przesłano uzupełnienia dokumentacji i procedura jest w fazie końcowej;



IV. Dokumentacje, umowy
	
	dokumentacje
	- projekt oświetlenia ul. Zachodnia, Walenty Adamski – wykonany,

- termomodernizacja SP w Nochowie – Konsulteko Jerzy Puch – wykonany,

- projekt budynku przy SP w Dąbrowie – Lechosław Kuczyński – wykonany,

- zmiana dokumentacji Modernizacja Ratusza – Robert Mizera – wykonany,

- projekt wnętrz przy Modernizacji Ratusza – Robert Mizera – wykonany,

- modernizacja kapliczki wolnostojącej – wykonany,

- projekt oświetlenia Psarskie ul. Bzowa – wykonany

- projekt oświetlenia Pysząca ul. Krótka – wykonany

- projekt oświetlenia Błociszewo – wykonany

- projekt oświetlenia Kaleje – wykonany,

- projekt Śrem, ul. Jeziorna – wykonany,

- budowa drogi w Grzymysławiu. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono w starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę,

- budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej 
i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu. Wartość zamówienia: 20.544,00 zł. Dokumentacje wykonano i złożono w starostwie celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- budowa ul. Heweliusza w Śremie – aktualizacja (wznowienie) dokumentacji. Wykonawca: Zakład Projektowania i Realizacji Dróg Zenon Jurga z Dopiewa. Wartość zamówienia: 24.108,00 zł. Termin wykonania: 31 grudnia 2015 r.;


V. Prace budowlano - remontowe
	
	budowa obiektów
	- siłownia zewnętrzna nad jeziorem – One Move sp. z o.o – wykonane,
- prace ziemne siłownia zewnętrzna nad jeziorem– Komplex Instal – wykonane,
- prysznice z instalacjami nad jeziorem – Complex Instal – wykonane,
- zjeżdżalnia – Mazur Sp. z o.o. – 196.763,10 zł - wykonane,
- wykonanie zasilania energetycznego do zjeżdżalni – M. Janowski – wykonane;

	
	modernizacja

budynków
	- przetarg na Ratusz – oferta po przetargu na 5,6 mln – umowa podpisana 24 czerwca 2015 – termin wykonania 30 września 2016;


	
	budowa, dróg, ulic, chodników
	- przebudowa ul. Zachodniej w Śremie. Wykonawca: Konsorcjum firm: FPHU Inwest – Bruk Paweł Tomczyk i Komplex – Bruk s.c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 1.688.057,61 zł - wykonane;

	
	remonty dróg, ulic, chodników
	- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w 2015 r. Wykonawca: HydroWodKan z Poznania. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe, 
- utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2015 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków,

- modernizacja dróg gruntowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka 
i wspólnicy z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe,
- modernizacja dróg asfaltowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka 
i wspólnicy z Sosnowca. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe,
- modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2015. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 282.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe;

	
	oświetlenie
	- oświetlenie drogowe w Pełczynie – Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane, 

- oświetlenie drogowe na terenie POM-u – Eljan Jan Rodziak – 11 lamp – wykonane,

- oświetlenie przy świetlicy w Mórce - Spiner Michał Janowski – 2 lampy – wykonane, 

- oświetlenie drogowe w Niesłabinie - Spiner Michał Janowski – 7 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe w Krzyżanowie – 8 lamp – wykonane,
- oświetlenie parkowe ul. Puchalskiego – 5 lamp – wykonane,
- oświetlenie drogowe ul. Śniadeckich – 9 lamp – wykonane;


VI. Gospodarka nieruchomościami
	
	zakup
	- nabyto w drodze notarialnej umowy grunt o powierzchni 10 m2 położony 
w Dalewie, z przeznaczeniem pod chodnik przy drodze gminnej, za cenę 66,60 zł  (umowa z dnia 24.11.2015 r.);

	
	sprzedaż
	- sprzedano w trybie przetargowym, nieruchomość gruntową położoną 
w Dalewie, o powierzchni 5131m2, przeznaczoną pod uprawy rolne, za cenę 14.350,00 zł netto (umowa z dnia 03.12.2015 r.),

- sprzedano w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość gruntową położoną w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, o powierzchni 269m2, przeznaczoną na cele gospodarcze, za cenę 15.577,00 zł netto (umowa z dnia 10.12.2015 r.);

	
	najem
	- oddano w najem, w trybie bezprzetargowym grunt położony w Śremie przy ul. Poznańskiej, pod lokalizację tablicy reklamowej, za czynsz wynoszący 33,60 zł netto miesięcznie (umowa z dnia 24.11.2015 r.);

	
	użyczenie
	- oddano w użyczenie nieruchomość położoną w Śremie przy Pl. 20 Października (rynek śremski), w celu organizacji imprezy plenerowej  – Wigilijne Klimaty. Umowę zawarto na okres jednego dnia ze Śremskim Ośrodkiem Kultury (umowa z dnia 23.11.2015 r.);


VII. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe
	
	oświatowe
	- 9 grudnia 2015 r. dwóch nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Obydwoje uzyskali pozytywny wynik egzaminu,

- 3 grudnia br. Burmistrz Śremu przyznał stypendia szkolne za okres od września do grudnia 2015 r. uczniom, których wnioski wpłynęły do 15 września br.;

	
	kulturalne
	-  11 grudnia 2015r. na śremskim Rynku odbyło się wydarzenie kulturalne „Wigilijne Klimaty”. Nie zabrakło występów dzieci z przedszkoli i szkół  gminnych jak i młodzieży wyłonionej w eliminacjach „Talent Show”. W rytmie góralskich przyśpiewek zaserwowanych przez zespół Future Folk, Burmistrz Śremu złożył mieszkańcom Śremu życzenia bożonarodzeniowe;

	
	sportowe
	-  8 grudnia 2015r. na obiekcie „Śremskiego Sportu”, odbyła się Olimpiada Przedszkolaków pod  patronatem Burmistrza Śremu. W rywalizacji wzięło udział 160 dzieci z 16 przedszkoli gminy Śrem. O godz. 9.00. oficjalnego otwarcia sportowych zmagań dokonał Burmistrz Śremu, po czym dzieci przystąpiły do rozgrywek w 5 konkurencjach sportowych. Po 2-godzinnych zmaganiach sędziowie przyznali I miejsce Przedszkolu im. Bł. E. Bojanowskiego;

	
	inne
	- od 04.do 06.12.2015 r. Burmistrz Śremu reprezentował gminę Śrem podczas pobytu w mieście partnerskim Roznov pod Radhostem, podczas którego doszło do podpisania rocznego programu współpracy zagranicznej na 2016 r. ;


VIII. Inne

	
	inne
	- 11 grudnia br. w wyniku zamówienia publicznego został wyłoniony podmiot na realizację zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok polegającego na  realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć profilaktycznych w ww. zakresach. Realizatorem zadania została Bożena Maciek – Haściło 
62-040 Puszczykowo, ul. Matejki 28 prowadząca Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień z siedzibą w Śremie ul. Mickiewicza 5,

- od 19 do 20 listopada br. Śrem gościł przedstawicieli Związku Miast Polskich, 19 listopada odbyła się konferencja pn „ Oblicza Małych Miast”, a 20 listopada Zarząd Związku Miast Polskich, organizatorem przedsięwzięcia był ZMP natomiast współorganizatorem gmina Śrem, konferencja była poświęcona sytuacji małych miast w kontekście finansów, rewitalizacji oraz ich roli 
w rozwoju obszarów wiejskich,

- 24 listopada br. Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się w sali sesyjnej UM, na uroczystości byli obecni pracownicy socjalni OPS w Śremie,

- 25 listopada br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie obchodził 25-lecie działalności placówki, na uroczystościach obecny był Burmistrz, obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele Pofranciszkańskim, 

- od 26 do 27 listopada br. w hotelu „L’ascada” odbyło się szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Śremie, tematem szkolenia była „Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych na rzecz efektywnej realizacji działań prozatrudnieniowych oraz efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy”, 

-  27 listopada br. Burmistrz uczestniczył w otwarciu konferencji pn. „Efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej”, której organizatorem był I Zespół Kuratorski Służby Sądowej w Śremie, 

- 28 listopada br. Burmistrz wziął udział w obchodach 25-lecia reaktywacji 
i 380-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie,

- 29 listopada br. odbył się XV WESOŁEK 2015  w Śremie – Finał Ligi Taekwondo, w którym udział wziął Burmistrz,

- 20 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno-graficznego pn. „Ja i osoba niepełnosprawna”, spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, a udział w nim wziął Zastępca Burmistrza,

- 2 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu dot. rozwoju gospodarki komunalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Zastępca przedstawił prezentację z zakresu tematyki gosp. komunalnej w gminie Śrem,

- 3 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z okazji „Dnia Odlewnika”, organizatorem był Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy M.Z.Z.H. Odlewni Żeliwa Śrem S.A.,

- 3 grudnia br. odbyła się coroczna Gala Wolontariatu – X Jubileuszowa Gala, 
w której udział wziął Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza, organizatorem gali był Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu oraz Zarząd Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem,

- 8 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO w Poznaniu, 

- 9 grudnia br. odbyło się seminarium pn. „Gospodarka niskoemisyjna 
w Wielkopolsce”, w którym udział wziął Burmistrz, organizatorem seminarium była firma Nuvarro (współpraca Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego),

- 9 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w wieczorze sprawozdawczo – wigilijnym Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Śremie, 

- 9 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Odlewnika w auli JP II w Śremie,

- 10 grudnia br. odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego zorganizowane przez OPS w Śremie, w którym uczestniczył Burmistrz,

- 10 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym rodzinnych Ogrodów Działkowych,

- 11 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w Koszutach,

- 11 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne Zarządu Oddziałowej Sekcji 
E i R ZNP w Śremie, w którym udział wziął Burmistrz,

- 11 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 

- 12 grudnia br. odbył się IX Puchar Wielkopolski w Karate Sportowym Śrem 2015, w otwarciu uczestniczył Burmistrz,

- 12 grudnia br. w ZSPiG w Zbrudzewie odbyło się spotkanie z cyklu „Świętujemy razem”, udział w nim wziął Burmistrz,

- 12 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w Brackim Spotkaniu Opłatkowym 
w siedzibie KBS przy ul. Zamenhoffa,

- 14 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki,

- 14 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectw 
z terenu gminy Śrem, udział w nim wzięli Burmistrz i Zastępca Burmistrza,

- 15 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Sołtysów Powiatu Śremskiego, 

- 15 grudnia br. w Jarocin Sport Sp. z o.o. odbyło się wigilijne spotkanie wójtów, burmistrzów –sygnatariuszy Porozumienia Międzygminnego, w którym udział wziął Burmistrz,

- 15 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w Tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym zorganizowanym przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej,

- 15 grudnia br. Zastępca Burmistrza wziął udział w wernisażu zdjęć obrazujących imprezę „Świat talentów bez Granic” i „Festiwal Cudów”, który odbył się w Kinoteatrze „Słonko”,

- 16 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Klub Śremskich Seniorów „Nadzieja” Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie,

- 19 listopada 2015 r. podpisano zlecenie na zakup 4 sztuk koszy dla sołectwa Psarskie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, konkurs Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Dostawca VEOX, Marcin Miklaszewski, Chlebnia 48a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Zakup zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2 020,00 zł brutto,

- 20 listopada 2015 r. podpisano zlecenie na przygotowanie świątecznego wystroju miasta: montaż 66 szt. elementów iluminacji świątecznych na lampach oświetlenia ulicznego, bombki z przejściem na Runku, łańcuchów z sopli świetlnych pomiędzy lampami na Rynku oraz dekoracji daglezji przy ul. 
1 Maja/Chłapowskiego  z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPINER, Michał Janowski, ul. Powstańców Wlkp. 7D, 63-100 Śrem za kwotę 7 200,00 zł brutto, 

- 23 listopada 2015 r. zakupiono dla sołectwa Góra w ramach funduszu sołeckiego karnisze oraz firany do świetlicy wiejkiej w Górze. Sprzedawca Ireneusz Dobrucki, ul. Jana Kochanowskiego 14, 63-100 Śrem za kwotę 
1 999,86 zł brutto,

- 24 listopada 2015 r. odebrano dostawę sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy 
w Psarskim, sprzęt zakupiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie. Dostawca: firma MUSIC STORE, ul. Wielka 21, 61-775 Poznań za kwotę 7 499,00 zł brutto,

- 27 listopada2015 r. podpisano zlecenie z firmą PPHU KROLL, Roman Kroll, ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin na wykonanie dwóch gablot ogłoszeniowych dla sołectwa Psarskie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie za kwotę  1 894,20 zł,

- złożono zamówienie na wykonanie: flag miejskich z herbem Śremu – 100 szt. (wymiary 70 x 105 cm), narodowych – 100 szt. (wymiary 70 x 105 cm), , masztowych: narodowej (3 szt.), miejskiej (3 szt.), unijnej (3 szt.) – wymiary 100 x 200 cm oraz z logo gminy Śrem (9 szt.) – wymiary 70 x 100 (zawieszane na troczki). Ponadto złożono zamówienie na wykonanie tabliczki z nazwą miasta partnerskiego Świdnik - na drogowskaz znajdujący się na śremskim rynku za kwotę 4 338,21 zł. Wykonawca Biuro Reklamy JAG, ul. Szkolna 21,63-100 Śrem z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r.,

- 4 grudnia 2015 r. dokonano zakupu betonowego grill oraz wykonano utwardzenie pod grilla na terenie rekreacyjnym w Grzymysławiu. Wykonawca STOLARSTWO, Adam Hołdern, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem za kwotę 1 200,00 zł brutto, 

- 8 grudnia 2015 r. odebrano dostawę namiotu plenerowego dla sołectwa Psarskie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, konkurs Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Dostawca TILMO, Sebastian Zielski, ul. Spokojna 2, 05-110 Jabłonna. Zakup zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2 500,00 zł brutto,

- 8 grudnia 2015 r. wykonano remont drewnianej altany na terenie rekreacyjnym w Psarskim. Wykonawca RAD JAN, Janusz Radziewski, ul. Kossaka 24, 63-100 Śrem za kwotę 3 550,00 zł brutto,

- 9 grudnia 2015 r. zakupiono kostkę brukową szarą oraz obrzeża betonowe 
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sosnowiec za kwotę 3 417,32 zł brutto. Sprzedawca El-Bud Hurtownia wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych, ul. Przemysława 9, 63-100 Śrem,

- 9 grudnia 2015 r. zakupiono kostkę brukową Lido oraz obrzeża typu ekobord 
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kawcze za kwotę 1 979,11 zł brutto. Sprzedawca El-Bud Hurtownia wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych, ul. Przemysława 9, 63-100 Śrem,

- 14 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectwa jako jednostek pomocniczych gminy Śrem. W spotkaniu udział wzięli sołtysi gminy Śrem,

-  15.12.2015 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

- zakończyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Śremu:
Mieszkańcy gminy złożyli 47 projektów. Po weryfikacji 11 projektów 
z przyczyn formalnych i merytorycznych zostało odrzuconych. Do walki 
o realizację w roku 2016 stanęło 36 projektów, w tym 18 ogólnogminnych i 18 lokalnych. Autorzy projektów prowadzili własne kampanie promocyjne. 
W dniach 20 – 29 listopada br. przeprowadzono głosowanie, w którym wzięło udział 7277 mieszkańców. W sumie oddano 12371 głosów, które przełożyły się na zwycięstwo 4 projektów w puli środków przeznaczonych na poszczególne kategorie.
Zwycięskie projekty:
1. Kategoria ogólnogminna: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowie”, aut. Anna Wolarczyk, lokalizacja: ZSPiG Nochowo, wartość: 240 000 zł – 1652 głosy
2. Kategoria lokalna – projekty miejskie:

· „Kreatywny plac Zabaw” aut. Waldemar Bartkowiak, lokalizacja: Przedszkole Nr 3 „Jarzębinka”, wartość: 58 000 zł – 608 głosów

· „Przedszkolak na dworze uczyć się może” – interaktywny plac zabaw 
w przedszkolu” aut. Patrycja Suszczewicz, wartość: 42 750 zł – 598 głosów
3. Kategoria lokalna – projekty wiejskie

BOKAWI, aut. Michał Jankowski, lokalizacja: Bodzyniewo, wartość: 25 860 zł - 921 głosów
Wyniki ogłoszono 30 listopada br. Wybrane projekty zostaną zrealizowane 
w 2016 roku,

- otwarcie stacji LNG/CNG w Mateuszewie:
10 grudnia została oficjalnie przekazana do użytkowania pierwsza w Polsce 
i Europie Środkowej stacja LNG/CNG dla tankowania pojazdów ciężarowych.
Obiekt należy do PGK w Śremie Sp. z o.o. Stacja pozwala na szybkie 
i efektywne napełnienie gazu ziemnego do miejscowej floty aut komunalnych, 
a także klientów zewnętrznych. Generalnym wykonawcą inwestycji oraz dostawcą gazu LNG jest firma Cyrogas M&T Poland, 

- stowarzyszenie Metropolia Poznań prowadzi badania potrzeb mieszkaniowych obecnych i przyszłych mieszkańców miasta Poznania 
i terenu metropolii:
Pierwszym etapem badań było wypełnienie dwóch kwestionariuszy w Internecie, w których zawarto pytania dot. obecnego oraz ewentualnego przyszłego domu. Rozpoczął się drugi etap – badania w terenie. Ankieterzy GUS odwiedzają do losowo wybrane mieszkania celem przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich,

- w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 11 zarządzeń.



Sprawę prowadzi:

Agata Nowicka
sekretarka

tel. 61 28 47 101
