GMINA ŚREM

RAPORT Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA GMINY ŚREM

lata 2014-2016

Urząd Miejski w Śremie

2017

realizacja zobowiązania Gminy jako sygnatariusza Covenant of Mayors

Spis treści

WPROWADZENIE3

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA RAPORTU 4

MONITORING REALIZACJI SEAP6

OGÓLNA STATEGIA7

PLAN DZIAŁAŃ9

OCENA REALIZACJI15

WPROWADZENIE

Po przyjęciu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, Komisja Europejska powołała Porozumienie Burmistrzów ( Covenant of Mayors – CoM ) w celu wdrożenia i wsparcia wysiłków lokalnych władz w realizacji polityki odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie Burmistrzów to wyjątkowa, oddolna inicjatywa, która z powodzeniem mobilizuje lokalne władze do opracowywania planów działania i kierunkowania przedsięwzięć inwestycyjnych na łagodzenie zmian klimatycznych. Głównym celem porozumienia jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku.

Plan działań na rzecz  zrównoważonej energii  (SEAP)  dla Gminy  Śrem  został  przyjęty  Uchwałą

Nr 481/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem do roku 2020”. Tym samym Rada Miejska w Śremie zobowiązała Burmistrza do realizacji Planu.

Prowadzenie monitoringu Planu jest konieczne dla weryfikacji efektów realizowanych działań, śledzenia postępów we wdrażaniu Planu i w osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także konieczne dla wprowadzania ewentualnych korekt Planu. Regularne monitorowanie oraz odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają jego nieustanne ulepszanie.

Ponadto podsumowaniem raportu jest krótka ocena realizacji Planu. Wyniki realizacji Planu należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na jego realizację w okresie objętym monitoringiem. Realizacja Planu zależy od uwarunkowań zewnętrznych (niezależne od realizującego plan) oraz wewnętrznych (zależnych od realizującego). Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA RAPORTU

W lipcu 2014 roku na stronach Porozumienia Burmistrzów zostały opublikowane wytyczne do prowadzenia monitoringu i raportowania realizacji SEAP. do CoMO1:

„Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring” (wersja 1 z maja 2014 roku), definiuje podstawowe wytyczne realizacji monitoringu oraz sprawozdawczości dla sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. Równocześnie z publikacją tych wytycznych zostały wprowadzone zmiany w systemie sprawozdawczości online dla SEAP utrzymywanym przez CoMO – ukazał się tzw. „New Monitoring Template”, który rozszerza zakres informacji dotyczących SEAP przekazywanych przez sygnatariusza do CoMO oraz definiuje zakres informacji raportowanych w ramach monitoringu.

Zgodnie z ww. wytycznymi w ramach sprawozdawczości sygnatariusze Porozumienia zobowiązani są do raportowania w formie wypełnienia  tzw. „monitoring template” (szablon monitoringu). Szablon ten zawiera informacje na temat:

- Strategii ogólnej („Part I. Overall Strategy”), która prezentuje ewentualne zmiany w zakresie ogólnej strategii miasta i podaje uaktualnione dane na temat przydzielonych zasobów ludzkich do realizacji SEAP oraz środków finansowych.

- Inwentaryzacji emisji („Part II. Emission Inventories”), która zawiera  informacje o wielkości zużycia energii oraz związanych emisji gazów cieplarnianych,

- Planu działań („Part III. Susatainable Energy Action Plan”), która podaje stan realizacji działań oraz ich efekty.

W tym schemacie określone zostały 2 rodzaje sprawozdań:

•	Raport z działań („Action Reporting”), zawierający informacje dotyczące strategii ogólnej („Part I.”) oraz realizacji działań („Part III. Susatainable Energy Action Plan), nie zawierający wyników inwentaryzacji emisji.

•	Raport wdrożeniowy („Full Reporting”), które zawiera wszystkie trzy części szablonu monitoringu (w szczególności wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji).

1 CoMO – Covenant of Mayors Office – Biuro Porozumienia Burmistrzów

Zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów, raport z realizacji działań powinien być sporządzany co 2 lata od przyjęcia do realizacji dokumentu. Opcjonalnie, sygnatariusze mogą też opracować w tym terminie pełny raport z realizacji Planu. W związku z tym, że sporządzanie raportów co dwa lata może powodować zbyt duże obciążenie zasobów ludzkich lub finansowych, istnieje możliwość przeprowadzania powiązanych inwentaryzacji emisji co 4 lata,x zamiast co 2. W ten sposób można co 2 lata przyjmować podejście sprawozdawcze oparte na „Raporcie z realizacji działań”. Niemniej jednak, co 4 lata należy przeprowadzić „Raport wdrożeniowy”, tj. opracować monitoring zawierający wszystkie trzy części szablonu.

W związku z tym latami, w których należy sporządzić „Raport wdrożeniowy” („Full Reporting”),są:

•	Rok 2018 (raport za pełne 4 lata  za okres od 05.2014 – 05.2018);

•	Rok 2021 – raport podsumowujący całość realizacji Planu.

MONITORING REALIZACJI SEAP

Monitoring realizacji Planu prowadzony jest cyklicznie, a dane o stopniu realizacji poszczególnych zadań pozyskiwane są od jednostek je realizujących (interesariusze wewnętrzni) oraz w miarę możliwości od interesariuszy zewnętrznych. Monitorowanie realizacji odbywa się poprzez porównanie wskaźników – odnoszących się do stopnia realizacji poszczególnych zadań i celów całego SEAP.

Główne wskaźniki monitorowania realizacji SEAP odnoszą się do celu głównego i celów szczegółowych (pomocniczych). Szczegółowe wskaźniki monitorowania przypisane do poszczególnych działań pozwalają na ocenę stopnia ich realizacji oraz obliczenie  efektów w postaci redukcji emisji, ograniczenia zużycia energii i produkcji energii z OZE.

| Cele przyjęte dla Gminy Śrem w SEAP w ramach Porozumienia Burmistrzów: |  |
| --- | --- |
| Cel główny: | ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (2008 rok) |
| Cel pomocniczy: | ograniczenie zużycia energii o 20% do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego (2008 rok) |

Dodatkowo monitorowany jest także udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Poniżej przedstawiono oczekiwane trendy dla wskaźników monitorowania:

| Wskaźnik | Oczekiwany trend |
| --- | --- |
| Wielkość emisji CO2 [Mg CO2/rok] | ↓ |
| Wielkość zużycia energii [MWh/rok] | ↓ |
| Wielkość zużycia energii z OZE [MWh/rok] | ↑ |

W 2016 roku uchwałą nr 252/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2016 r Gmina Śrem przyjęła do realizacji aktualnie obowiązujący „Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem”. Dokument ten, uzupełnia „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”.  W przedmiotowym opracowaniu sporządzono inwentaryzację emisji dwutlenku węgla za lata: 2010 i 2013. Wyniki inwentaryzacji zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej posłużą do oceny realizacji celów wyznaczonych w SEAP.

- OGÓLNA STRATEGIA

1.1.	Cel redukcji emisji

| Cel | Wskaźnik | Wartość bazowa (2008 rok) | Wartość docelowa (2020 rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie emisji CO2 (cel obowiązkowy) | Wielkość emisji CO2 [Mg CO2/rok] | 120 053 | 96 042 |
| w zakresie zużycia energii (cel nieobowiązkowy): | Wielkość zużycia energii [MWh/rok] | 40 120 | 32 096 |

1.2.	Wizja.

Gmina Śrem jest gminą stwarzającą warunki dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i dbającą o wysoką jakość życia mieszkańców poprzez ograniczanie emisji gazów do powietrza i efektywne wykorzystanie energii. Poprzez działania na rzecz ochrony klimatu miasto lepiej adoptuje się do energetycznych i środowiskowych wyzwań przyszłości.

  - Stworzone struktury koordynujące.

Za realizację i monitoring SEAP odpowiada Burmistrz Śremu. Za koordynację wszystkich działań i wdrożenie Planu SEAP jest odpowiedzialny koordynator wytypowany przez Burmistrza Śremu.

  - Przydział osób do realizacji SEAP

Wdrażaniem SEAP i realizacją zadań z niego wynikających zajmują się przede wszystkim:

•	Władze miasta – poprzez odpowiednie struktury Urzędu Miejskiego w Śremie, jednostek organizacyjnych, jako koordynacja i realizacja działań;

•	Zewnętrzni konsultanci – w ramach wsparcia merytorycznego realizacji i monitoringu, a także organizacji wydarzeń dla interesariuszy,

•	Koordynatorzy Porozumienia – jako zewnętrzne wsparcie w szczególności w zakresie informacji i promocji, działań miękkich.

  - Zaangażowanie interesariuszy

W ramach realizacji SEAP angażowani są przede wszystkim mieszkańcy miasta poprzez organizację masowych wydarzeń takich jak np. Dni Energii oraz konferencje, seminaria, sympozja i turnieje.

1.6. Budżet na realizację

Całkowity budżet przewidziany na realizację SEAP: 73.894.801,00 PLN

Całkowity budżet wydatkowany na realizację SEAP:  285 090,00 PLN

Budżet obejmuje realizację wszystkich działań przyczyniających się do ograniczenia emisji i poprawy efektywności energetycznej. Oznacza to, że koszty tu przytoczone dotyczą realizacji zadań wynikających również z innych planów i programów Gminy Śrem.

1.7. Źródła finansowania wykorzystane dotychczas przy realizacji SEAP

a) Środki własne budżetu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

b) Fundusze krajowe (NFOŚiGW, WFOŚIGW).

c) Fundusze i programy UE (PO IiŚ, RPO, LIFE+, Central Europe Programme).

d) Środki inwestorów prywatnych.

1.8. Proces monitoringu

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu SEAP i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Dane do monitorowania pozyskiwane są od jednostek wewnętrznych oraz interesariuszy zewnętrznych, odpowiadających za realizację działań przewidzianych w SEAP.

Syntetyczna ocena głównych problemów (barier) napotykanych w czasie realizacji działań przewidzianych w SEAP (oznaczenia: małe/ średnie/ duże/ nie dotyczy):

| Element | Wszystkie sektory | Komunalny | Handel i usługi | Mieszkaniowy | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ograniczone środki finansowe na realizację | duże | duże | duże | duże | duże |
| Brak, lub słabe regulacje prawne | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie |
| Brak wiedzy technicznej | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Brak wsparcia od interesariuszy | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie |
| Brak wystarczającego wsparcia politycznego | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie |
| Zmiany w priorytetach lokalnej polityki | małe | małe | małe | małe | małe |
| Niespójność z krajowymi strategiami i politykami | małe | małe | małe | małe | małe |
| Niedojrzałe technologie, lub wysoki koszt technologii | duże | duże | duże- | duże | duże |

PLAN DZIAŁAŃ

W tej części przedstawione jest syntetyczne podsumowanie działań realizowanych w ramach SEAP. W związku z faktem przyjęcia SEAP do realizacji przez Radę Miejską w Śremie w czerwcu 2014 roku, dla zadań podano w zestawieniu wyłącznie rezultaty działań obejmujące lata 2014 - 2016. Tabela podsumowująca prezentuje stan realizacji na koniec czerwca 2016 roku

| Lp. | GŁÓWNE działania/środki | Obszary działania | Odpowiedzialny wydział, osoba lub firma | Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia] | Szacowane koszty [tys.PLN] | Stan implementacji | Poniesione dotychczas koszty [tys. PLN] |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014r. | 2015r. | 2016r. |  |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych i innych publicznych | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | Urząd Miejski w Śremie, Pion Rozwoju i Infrastruktury | 2014 - 2020 | 3 500 | w trakcie realizacji | 90 | 0 | 0 | termomodernizacja budynku USC |
| 2. | „Zarządzanie zużyciem energii w obiektach Gminy” | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | Urząd Miejski w Śremie, Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem | sukcesywne wdrażanie od roku 2015 | 5 w pierwszym roku i 3 w kolejnych | w trakcie realizacji | 0 | 0 | 0 | stworzono System Informacji o Mediach (SIM) |
| BUDYNKI MIESZKALNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Budynki, mieszkalne | Urząd Miejski w Śremie, Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przy współpracy z TBS i SM Śrem | 2014 - 2020 | 10 000 | w trakcie realizacji | b.d. | b.d. | b.d. | Koszty będą podane łącznie po zakończeniu projektu |

| Lp. | GŁÓWNE działania/środki | Obszary działania | Odpowiedzialny wydział, osoba lub firma | Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia] | Szacowane koszty [tys.PLN] | Stan implementacji | Poniesione dotychczas koszty [tys. PLN] |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014r. | 2015r. | 2016r. |  |
| PRZEMYSŁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dostosowanie lokalnego transport autobusowego do specyfiki potrzeb wraz z wymianą taboru na pojazdy zasilane CNG lub hybrydowe | Transport publiczny | Podmiot prywatny | 2017 - 2020 | 44 200 | w trakcie realizacji | b.d. | b.d. | b.d. | wprowadzono bezpłatną komunikacje miejską |
| 5. | “Autobusy spełniające normę Euro-6 w transporcie podregionalnym | Transport publiczny | Podmiot prywatny | 2015 - 2020 | 50 000 | nie rozpoczęte |  |  |  |  |
| 6. | Przygotowanie wydajnego i niskoemisyjnego transport zbiorowego na kierunku poznańskim - Poznańska Kolej Metropolitalna | Transport publiczny | Urząd Miejski w Śremie, Pion Rozwoju i Infrastruktury oraz Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji | 2018 - 2020 | 28 000 | nie rozpoczęte |  |  |  |  |
| 7. | Budowa ścieżek rowerowych oraz niezbędnej infrastruktury, wdrożenie roweru miejskiego | Transport publiczny | Urząd Miejski w Śremie, Pion Rozwoju i Infrastruktury oraz Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji | 2014 - 2020 | 1 500 | w trakcie realizacji | ¬ | ¬ | ¬ |  |
| 8. | "Modernizacja transportu publicznego" - zakup autobusów | Transport publiczny | Gmina Śrem jako partner w realizacji projektu PPP | 2014 - 2018 | 10 000 | nie rozpoczęte |  |  |  |  |
| LOKALNE WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOKALNE WYTWARZANIE CIEPŁA /CHŁODU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | GŁÓWNE działania/środki | Obszary działania | Odpowiedzialny wydział, osoba lub firma | Wdrożenie [termin rozpoczęcia i zakończenia] | Szacowane koszty [tys.PLN] | Stan implementacji | Poniesione dotychczas koszty [tys. PLN] |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014r. | 2015r. | 2016r. |  |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kontynuacja programu ograniczania niskiej emisji – dofinansowanie zastosowania OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła) | Wsparcie finansowe i dotacje | Urząd Miejski w Śremie, Zespół Ochrony Środowiska | 2014 - 2020 | 100 | w trakcie realizacji | 18 | 16,50 | 1,5 | pompy ciepła 12 szt. kolektory słoneczne 8szt inst. fotowoltaiczna 3 szt. |
| 10. | Kontynuacja programu ograniczania niskiej emisji – dofinansowanie wymiany kotłów na bardziej efektywne | Wsparcie finansowe i dotacje | Urząd Miejski w Śremie, Zespół Ochrony Środowiska | 2014 - 2020 | 300/rok | w trakcie realizacji | 32,53 | 25,17 | 65,59 | Udzielono dotacji: rok 2014 – 18 szt rok 2015 – 19 szt. rok 2016 – 30 szt. |
| 11. | Akcje informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów | Podnoszenie świadomości i tworzenie lokalnych sieci kontaktów | Urząd Miejski w Śremie, Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem | od roku 2014 ciągle | 10 /rok | w trakcie realizacji | 10 | 10 | 15 | dzień energii, szkolenie „Niska emisja”, oraz inne akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska |
| 12. | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów „zielonych zamówień publicznych” | Wymogi/normy w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej | Urząd Miejski w Śremie | 2014 - 2020 | działania bez-inwestycyjne | w trakcie realizacji |  |  |  | projekt grupowego zakupu energii elektrycznej |
| 13. | Wdrażanie w jednostkach organizacyjnych Gminy form tzw. telepracy, | Podnoszenie świadomości i tworzenie lokalnych sieci kontaktów | Urząd Miejski w Śremie | 2014 - 2020 | 6 /rok | Nie rozpoczęte |  |  |  | ¬ |
| 14. | Wsparcie „ekologizacji” funkcjonowania administracji samorządowej, w tym części biurowej w jednostkach Gminy i jej spółkach | Podnoszenie świadomości i tworzenie lokalnych sieci kontaktów | Urząd Miejski w Śremie | 2014 - 2020 |  | Nie rozpoczęte |  |  |  | ¬ |

OCENA REALIZACJI

W latach 2014 - 2016, z zaplanowanych 14 zadań do realizacji. Rozpoczęto realizację dziewięciu z nich. Stan działań na czerwiec 2016 roku jest następujący:

•	9 działań w trakcie realizacji, z planowanym terminem zakończenia w 2017 roku, lub później.

•	5 działań nierozpoczętych:

- “Autobusy spełniające normę Euro-6 w transporcie podregionalnym;

- Przygotowanie wydajnego i niskoemisyjnego transport zbiorowego na kierunku poznańskim - Poznańska Kolej Metropolitalna;

- "Modernizacja transportu publicznego" - zakup autobusów;

- Wdrażanie w jednostkach organizacyjnych Gminy form tzw. Telepracy;

- Wsparcie „ekologizacji” funkcjonowania administracji samorządowej, w tym części biurowej w jednostkach Gminy i jej spółkach.

Kwoty wydatkowane:

•	Budżet przewidziany na SEAP:  73.894.801,00  PLN

•	Budżet wydatkowany  285.090,00  PLN

Stopień realizacji działań jest silnie uzależniony od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych występujących na terenie Gminy. W analizowanym okresie Gmina Śrem dotknięta była skutkami kryzysu finansowego, co spowodowało konieczność zmiany priorytetów w budżecie samorządu. Priorytetowe stały się inwestycje w działania edukacyjne oraz dotyczące bieżących remontów infrastruktury drogowej i budowlanej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że ponad połowa zaplanowanych w Planie działań jest w trakcie realizacji, a zaawansowanie realizacji jest niewielkie należy zalecić intensyfikację realizacji zaplanowanych działań, tak aby wyznaczone cele mogły być osiągnięte.

Należy zaznaczyć, również że część ww. zadań stanowi kontynuację już dotąd realizowanych, a wydatki poniesione nie są ujęte w zestawieniu, np. podjęty przed rokiem 2009 program termomodernizacji budynków i wymiany źródła ciepła w budynkach modernizowanych. Na program wydatkowano ok 6 mln PLN.

Jako zalecenia wynikające z oceny realizacji należy wskazać:

1.	Dalszą realizację już rozpoczętych, zaplanowanych w SEAP działań.

2.	Rozpoczęcie realizacji działań, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, a zależą od władz miasta.

3.	Obserwację zachodzących trendów w zakresie wielkości emisji z całego miasta – od roku 2008 zaznacza się stopniowy wzrost emisji.

4.	 Dalszy monitoring wdrażanych działań oraz uwzględnienie założeń i działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, będącego aktualizacją SEAP.