Załącznik do uchwały nr …………

                                                                         Rady Miejskiej w Śremie

                                                                         z dnia …………….........................

POROZUMIENIE
w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana Kilińskiego, Gen. Wł. Sikorskiego i Powstańców Wielkopolskich w Śremie

zawarte w dniu ………………………….. pomiędzy województwem wielkopolskim, zwanym w treści porozumienia „Województwem” w imieniu którego działają ………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

powiatem śremskim, zwanym w treści porozumienia „Powiatem”, w imieniu którego działają dwaj członkowie Zarządu Powiatu Śremskiego w osobach: Tadeusz Waczyński – Starosta Powiatu Śremskiego i Piotr Ruta – Wicestarosta Powiatu Śremskiego a gminą Śrem, zwaną w treści porozumienia „Gminą”,
w imieniu której działa Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu.
Zgodnie z uchwałami: Nr …………. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia ……… w sprawie …………………………………………, Nr ………. Rady Powiatu Śremskiego z dnia ………… w sprawie ……….........

…………………………….. i Nr ……. Rady Miejskiej w Śremie z dnia ………… w sprawie ……………………………….. ustala się, co następuje:

§ 1
Województwo powierza Gminie realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana Kilińskiego, Gen. Wł. Sikorskiego i Powstańców Wielkopolskich 
w Śremie.

§ 2

1. Gmina i Powiat sfinansują wykonanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, każde z nich 50% kosztów zadania.

2. Planowany szacunkowy koszt wykonania zadania wynosi 3.000.000 zł.
3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania zadania 
w stosunku do planowanych nakładów, strony finansujące pokryją koszty proporcjonalnie do deklarowanego udziału.

§ 3

Płatności za wykonane i odebrane prace zostaną zrealizowane przez strony finansujące na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie 
z zasadą równego podziału kosztów.

§ 4
1. Gmina zleci wykonanie niezbędnej dokumentacji zadania.

2. Gmina pełni funkcję inwestora.

§ 5
Województwo udzieli gminie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowę ronda.

§ 6
Województwo przekaże nieodpłatnie Gminie i pozbawi dotychczasowej kategorii drogi wojewódzkie: część ulicy Jana Kilińskiego od ronda Jana Pawła II, część ulicy Gen. Wł. Sikorskiego do Alei Solidarności oraz ulicę Powstańców Wielkopolskich i część ulicy Gostyńskiej do ulicy Staszica, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 7
Powiat przekaże nieodpłatnie Województwu i pozbawi dotychczasowej kategorii drogi powiatowe: część ulicy Staszica, Grunwaldzkiej oraz Aleję Solidarności, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8
Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania.

§ 9
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

