SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA GMINY ŚREM
1. CEL SPRAWOZDANIA

Celem opracowanego raportu jest przedstawienie stopnia realizacji uchwalonego w roku 2005 Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Śrem w pierwszym okresie jego obowiązywania wg stanu na dzień 31.12.2006 roku, oraz wskazanie przyczyn odstępstw od zaplanowanych zadań i wskazanie zakresu niezbędnych zmian dla optymalizacji osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA

Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art.14 ust.13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ze zmianą dokonaną nowelą z dnia 13 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 46, poz.333).

3. INFORMACJA O ZATWIERDZENIU GPGO

Obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Śrem został opracowany w roku 2004 i uchwalony przez Radę Miejską w Śremie uchwałą
Nr 278/XXXVII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

4. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) pierwsze sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia jego uchwalenia (28.04.2005 roku) do dnia 31.12.2006 r.

5. ŹRÓDŁA I SPOSÓB ZBIERANIA INFORMACJI

Do przygotowania sprawozdania wykorzystano materiały Urzędu Miejskiego w Śremie oraz PGKiM w Śremie sp. z o.o. 

6. AUTORZY OPRACOWANIA I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zespół Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Śremie. W jego przygotowaniu uczestniczyło również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie sp. z o.o.

7. Rodzaj i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów przyjętych na składowisko w Mateuszewie w latach 2005-2006.

	Kod odpadów
	Rodzaj odpadów
	2005
	2006

	
	
	Ilość odpadów w Mg

	04 02 21
	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
	             83,25    
	            23,38    

	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
	           159,53    
	          212,30    

	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	           117,66    
	          132,48    

	10 09 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
	        2 128,72    
	          728,98    

	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	        1 376,09    
	       1 461,14    

	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	             55,88    
	                -      

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy  rozbiórek
	           388,23    
	          262,16    

	17 01 02
	Gruz ceglany
	                 -      
	            60,46    

	17 03 80
	Odpadowa papa
	             95,11    
	          126,72    

	17 05 04
	Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	           111,96    
	          115,29    

	19 08 01
	Skratki
	             35,49    
	              3,82    

	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	           124,27    
	              2,82    

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	        9 733,11    
	      10 702,35    

	20 03 02
	Odpady z targowisk
	             42,30    
	            71,81    

	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	             10,66    
	              2,80    

	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	             14,80    
	              6,63    

	 
	OGÓŁEM
	     14 477,06    
	    13 913,14    


Tabela 2. Ilości odpadów przyjętych do składowania na składowisku
w Mateuszewie z terenu poszczególnych gmin w latach 2005-2006 
(z wyłączeniem odpadów poddanych odzyskowi).

	Gmina
	2005
	2006

	Brodnica
	      381,35    
	      823,13    

	Zaniemyśl
	      455,80    
	      705,40    

	Dolsk
	             -      
	      469,46    

	Śrem*
	   9 366,22    
	   9 328,32    

	Ogółem
	  12 208,37    
	  13 332,31    

	
	
	

	* z uwzględnieniem odpadów Odlewni Żeliwa "Śrem" SA przeznaczonych do składowania

	

	


Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych (grupa 20) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania z terenu gminy w latach 2005-2006.
	Kod

odpadu
	2005
	2006

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

	20 03 01
	8.902,04
	D5
	8.781,95
	D5

	20 03 02
	42,30
	D5
	71,81
	D5

	20 03 03
	10,66
	D5
	2,8
	D5

	20 03 07
	14,80
	D5
	6,63
	D5

	Razem
	8.969,8
	
	8.863,19
	


Objaśnienia:
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

D5 - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 



odpadów innych niż niebezpieczne
Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych (grupa 20) poddanych poszczególnym procesom odzysku z terenu gminy w latach 2005-2006.
	Kod

odpadu
	2005
	2006

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku

	20 03 03
	10,66
	R14
	2,80
	R14

	20 01 01
	274,5
	R14
	402,57
	R14

	20 01 02
	212,38
	R14
	286,87
	R14

	20 01 39
	103,71
	R14
	203,3
	R14

	20 01 40
	15,57
	R4
	23,76
	R4

	Razem
	616,82
	
	919,3
	


Objaśnienia:
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

R4 - Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie składowiska
w Mateuszewie w latach 2005-2006.

	Kod

odpadu
	2005
	2006

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku

	10 01 01
	117,66
	R14
	132,48
	R14

	10 09 06
	2128,72
	R14
	728,98
	R14

	10 09 08
	1376,09
	R14
	1461,14
	R14

	10 09 12
	55,88
	R14
	-
	-

	17 01 01
	388,23
	R14
	262,16
	R14

	17 01 02
	95,11
	R14
	60,46
	R14

	17 05 04
	111,96
	R14
	115,29
	R14

	19 08 02
	124,27
	R14
	2,82
	R14


Objaśnienia:
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
10 09 06 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione 
w 10 09 07
10 09 08 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione 


w 10 09 07
10 09 12 – inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
17 01 02 – gruz ceglany
17 05 04 – gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
19 08 02 – zawartość piaskowników
R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
8. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Tabela 6. Podmioty zbierające odpady.
	FIRMA
	ADRES
	ZAKRES
	NR DECYZJI  I  DATA JEJ WYDANIA
	OKRES WAŻNOŚCI

	Zakład Usług Pogrzebowych HADES

Marek Mieloch
	Farna 9a

63 - 100 ŚREM
	odbieranie odpadów komunalnych z cmentarzy gminy Śrem
	PRK.GK.7050-13/03

26.09.2003


	od 01.10.03
do 01.10.08
(5 lat)

	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ERGLOB Mirosława Stasińska
	Manieczki

 Ogrodowa 5/12 

63 - 112 BRODNICA
	odbieranie odpadów komunalnych 
	PRK.GK.7050-12/03/04

  08.01.2004


	do 31.12.06
(3 lata)



	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ERGLOB

Mirosława Stasińska 
	Manieczki

Ogrodowa 5/12

63 - 112 BRODNICA
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-12/03/04
08.01.2004
zm. zezw. 
PRK.GK.7050-55/06
30.11.2006
	31.12.06
(3 lata)

od 30.11.06

do 29.11.08

(2 lata)

	Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „JARGOS” 

Jarosław Wojtysiak


	Jeziory Wielkie 23/1 

63 – 020 ZANIEMYŚL
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-2/04
19.05.2004
zm. zezw.

PRK.GK.7050-18/07

14.02.2007
	30.06.07
( 3 lata)

od 20.02.07

do 18.05.14

(7 lat)

	REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.


	Górecka 104

61 - 483 POZNAŃ
	odbieranie odpadów komunalnych
	30.11.06

PRK.GK.7050-59/06


	od 30.11.06

do 29.11.16

(10 lat)

	INTERTOM Sp. z o.o.
	Tomaszowska 5

96 - 200 RAWA MAZOWIECKA
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRG.OŚ.7625-34/02

31.12.2002


	od 5.01.03 

do 31.12.12

(10 lat)



	Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „STARLECH”

Leszek Stępa
	Kiełczynek 70

63-130 Książ Wlkp.
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	   PRK.GK.7050-15/05
12.07.2005


	od 12.07.05

do 11.07.08

(3 lata) 

	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko – Rondo” s.c. Halina i Zenon Guźniczak 


	ul. Nadwarciańska 11

62-041 Puszczykowo 

	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-38/06
30.08.2006


	od 30.08.06

do 29.08.07 

(1 rok)

	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko – Rondo” s.c. Halina i Zenon Guźniczak 
	ul. Nadwarciańska 11

62-041 Puszczykowo 

	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-38/06
30.08.2006


	od 30.08.06

do 29.08.07 

(1 rok) 

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.  
	ul. Parkowa 6

63 – 100 Śrem
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-39/06
17.07.2006


	od 17.07.06

do 31.07.07

(1 rok) 

	TOI TOI Systemy Sanitarne Spółka z o.o.


	ul. Płochocińska 29

03 – 044 Warszawa

przedstawicielstwo 
w Poznaniu

60-003 Poznań ul. Wołczyńska 35-36
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-51/06
28.09.2006

zm. zezw.

PRK.GK.7050-16/07

14.02.07
	od 29.09.06

do 28.09.07

(1 rok) 

od 15.02.07 do 28.09.16

(9 lat)

	WC SERWIS Beata Bańska  


	ul. Szybowa 2

41 – 808 Zabrze 


	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-53/06
24.10.2006
zm. zezw.

PRK.GK.7050-2/07 04.01.06
	od 25.10.06

do 24.10.07

(1 rok)

od 05.01.07 do 24.10.16

(9 lat )

	„Clipper” Sp. z o.o. 


	ul. Muszkieterów 31

02 – 273 Warszawa

Oddział Poznań

ul. Nad torem 23

62 – 001 Chudowo 


	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-56/06

01.12.06


	od 1.12.06

do 30.11.16

(10 lat)


2) podmioty prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie
	Nazwa podmiotu
	adres
	nr decyzji
	organ wydający
	data wydania
	okres ważności

	PGKiM w Śremie sp. z o.o.
	Śrem ul. Parkowa 6
	SR.II-9-6621-18/03 ze zm.
	Wojewoda Wielkopolski
	5.12.2003
	5.12.2013

	Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA
	Śrem ul. Staszica 1
	OS.7647-10/02
	Starosta Śremski
	7.03.2002
	31.12.2011

	ZPHU "RE-MI" s.c.
	Śrem ul.Matuszewskiego 28
	OS.7647-26/02
	Starosta Śremski
	3.07.2002
	30.06.2012

	ATB TRUCK SA
	Śrem ul. Gostyńska 51
	OS.7647-53/02
	Starosta Śremski
	16.12.2002
	30.11.2012

	SANBUD sp. z o.o.
	Śrem ul. Wiejska 4
	OS.7647-8/05
	Starosta Śremski
	7.06.2006
	31.12.2008

	REHAU sp. z o.o.
	Nochowo ul.Jesienna 10
	OS.7647-32/05
	Starosta Śremski
	29.07.2005
	31.12.2013


9. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

a) Instalacje do zbierania odpadów komunalnych:


Na terenie gminy znajduje się jedna instalacja – punkt przeładunkowy – znajdujący się w Śremie przy ul. Staszica wykorzystywany w procesie zbioru i transportu odpadów. Obiekt wybudowany został w roku 2005. Stanowi własność PGKiM w Śremie sp. z o.o. 

b) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych:


W gminie znajduje się jedyne czynne składowisko odpadów komunalnych – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie stanowiące własność Gminy Śrem, wybudowane w roku 1997 i rozbudowane w roku 2000. Administratorem tej instalacji jest PGKiM w Śremie sp. z o.o. Obiekt ten do roku 2005 użytkowany był przez 3 gminy (Brodnicę, Śrem i Zaniemyśl), które zawarły w tym celu porozumienie komunalne. Od 2006 roku do porozumienia przystąpiła Gmina Dolsk.
10. ZADANIA I ICH REALIZACJA

	Tabela 7. Zadania wynikające z gminnego Planu Gospodarki Odpadami

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazwa zadania
	Jednostka odpowiedzialna
	Przewidywane koszty 2005-2007
	Koszty poniesione 2005-2006 (tys. PLN)
	Uwagi
	

	 
	
	 (tys. PLN)
	
	
	

	Zakup pojemników i worków służących do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	102,00
	32,86
	UM pozo środkami PGKiM w 2006 roku pozyskał i wydatkował dotację 50 tys. zł z PFOŚiGW na zakup pojemników i kontenerów na odpady
	

	Zakup kontenerów i prasokontenerów do zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	80,00
	95,80
	Zakupiono kotenery i prasokontenery dla obsługi punktu przeładunkowego odpadów, pojemniki do segregacji odpadów
	

	Zakup pojazdów specjalistycznych służących do zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	910,00
	767,04
	Przedsiębiorstwo zakupiło nowy tabor transportowy przystosowany do zbioru odpadów w różnych systemach pojemnikowych
	

	Budowa punktu przeładunkowego
	PGKiM w Śremie
	150,00
	111,79
	Wybudowano punkt przeładunkowy odpadów przy ul. Staszica w Śremie
	

	Budowa linii sortowniczej
	PGKiM w Śremie
	380,00
	0,00
	Opracowanie dokumentacji dla budowy sortowni i kompostowni zaplanowano na rok 2007
	

	Budowa kompostowni pryzmowej / zakup urządzenia kompostującego
	PGKiM w Śremie
	250,00
	0,00
	j.w.
	

	Zakup ładowarki na potrzeby MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	150,00
	0,00
	 
	

	Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)
	PGKiM w Śremie
	70,00
	0,00
	 Zaplanowano na rok 2007
	

	Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie
	UM w Śremie
	6,00
	54,60
	UM z opłaty produktowej zrealizował wyjazdy edukacyjne na MSOK, ulotki o segregacji odpadów, film edukacyjny, edukacyjne torby bawełniane. Z GFOŚiGW zrealizowano konkurs Puszkobranie, akcję Sprzątanie Świata, zakup pism ekologicznych dla szkół, wydano raport o stanie środowiska.
	

	
	PGKiM w Śremie
	130,00
	0,00
	
	

	Propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie
	UM w Śremie
	6,00
	0,00
	 Zaplanowano na rok 2007
	

	
	PGKiM w Śremie
	130,00
	0,00
	
	

	Propagowanie wykorzystania kompostów w rolnictwie
	UM w Śremie
	6,00
	0,00
	Zaplanowano na rok 2007 
	

	
	PGKiM w Śremie
	190,00
	0,00
	
	

	Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB
	UM w Śremie
	3,00
	0,00
	Zaplanowano na rok 2007
	

	Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dot. rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
	UM w Śremie
	3,00
	0,00
	UM gromadzi informacje składane przez osoby fizyczne użytkujące wyroby zawierające azbest i przekazuje je wojewodzie.
	

	Inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów
	UM w Śremie
	6,00
	0,00
	Rejestracja powstawania nielegalnych miejsc składowania odpadów prowadzona jest w ramach .
	

	Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów
	UM w Śremie
	50,00
	0,00
	 Zadanie realizowane w ramach bieżących działań w zależności od zaistniałych potrzeb.
	

	Monitoring składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy Śrem
	UM w Śremie
	10,00
	5,00
	UM realizuje monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze, a PGKiM eksploatowanego składowiska w Mateuszewie.
	

	
	PGKiM w Śremie
	65,00
	32,10
	
	

	Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych
	PGKiM w Śremie
	22,00
	12,00
	PGKiM realizowało okresowe zbiórki z ulicy odpadów wielkogabarytowych
	

	Opracowanie koncepcji rozbudowy MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	4,00
	0,00
	Z uwagi na własność obiektu składowiska prace projektowe rozbudowy składowiska (kompostownia i sortownia) prowadzi UM. Prace te zaplanowano na rok 2007.
	

	Opracowanie projektu rozbudowy MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	40,00
	0,00
	 j.w.
	


11. ZMIANY W ZAKRESIE WYTWARZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W przedmiocie prognozowanych zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, że:

a/ z 2 alternatywnych wariantów przewidzianych w PGO realizowany zasadniczo był wariant oparty o porozumienie komunalne zawarte w roku 1996, poszerzone od 1.01.2006 o gminę Dolsk; działania w strukturach związku międzygminnego CZO „Selekt” w omawianym okresie nie przyniosły realizacji przyjętych w PGO celów i zadań; stąd też z dniem 31.12.2006 gmina przestała być uczestnikiem tego związku,

b/ w stosunku do roku 2002, w którym wytworzono 13.708 Mg odpadów komunalnych w kolejnych latach odnotowano spadek tej ilości, która w latach 2005-2006 ustabilizowała się na poziomie ok. 10.000 Mg/rok,

c/  zwiększyła się ilość odpadów segregowanych z poziomu bliskiego 0% w roku 2002 do poziomu 8,95% w roku 2006; bardzo dobre rezultaty osiągnięto w przypadku odzysku opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła; dość dobrze odbywa się również selektywny zbiór opakowań z aluminium i stali; nie jest natomiast prowadzona selektywna zbiórka dla odzysku opakowań wielomateriałowych (tetrapak) z braku możliwości ich przetwarzania,
d/ nie był również dotąd prowadzony odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych (z grupy komunalnych); stąd też podjęcie działań w tym zakresie w następnych 2 latach uznać należy za jeden z głównych kierunków działań,

e/ na niewielką skalę prowadzone jest zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji; działania w tym obszarze zaplanowano do realizacji od 2007 roku i należy je kontynuować dążąc do stworzenia systemowych warunków do ich przetwarzania i ponownego wykorzystania gospodarczego, aby osiągnąć wymagane poziomy ich odzysku.
12. System gospodarowania odpadami komunalnymi


Plan jest realizowany w zakresie wprowadzania planowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym wprowadziła, jakie rodzaje odpadów komunalnych obowiązkowo właściciele nieruchomości mają selektywnie zbierać, jak również jakie rodzaje pojemników właściciele nieruchomości, obowiązani są stosować, gromadząc w nich odpady komunalne, w tym selektywnie zebrane oraz minimalną częstotliwość, z jaką właściciel nieruchomości obowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

Ponadto, rada gminy uchwaliła górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Prowadzone są wyrywkowe kontrole nieruchomości sprawdzające zawieranie umów z przedsiębiorcami odbierającym odpady komunalne na zasadach określonych w/w uchwałach rady gminy.
Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości natomiast – zgodnie z wymogiem ustawowym - w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzają i przekazują burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Od roku 2004 Gmina prowadzi ewidencję wyrobów będących w użytkowaniu osób fizycznych zawierających azbest. Osoby te są zobowiązane corocznie do złożenia aktualnej informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest, bądź o zakończeniu ich wykorzystywania. Burmistrz co roku składa zbiorczą informację w tym zakresie wojewodzie.
13. System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Głównym celem wyznaczonym przez PGO do roku 2015 jest minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. 


Na lata 2005-2007 plan wyznaczył 5 celów:

1. objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy,

2. deponowanie na składowiskach nie więcej niż 67% wytworzonych odpadów komunalnych,

3. skierowanie w roku 2007 na składowisko maksymalnie do 82% (wagowo) ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

4. osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu:

a/ papieru i tektury – 48%,

b/ szkła – 40%,

c/ tworzyw sztucznych – 25%,

d/ aluminium – 40%,

e/ stali – 20%,

f/ opakowań wielomateriałowych – 25%,

5. osiągnięcie w 2007 roku limitów odzysku i recyklingu :

a/ odpadów wielkogabarytowych – 32%,

b/ odpadów budowlanych – 25%,




c/ odpadów niebezpiecznych (z grupy komunalnych) – 29%.

Odnosząc się do w/w celów stwierdzić należy:

1. zorganizowanym wywozem objęto zdecydowaną większość mieszkańców, choć istnieje niewielki procent mieszkańców nieobjętych usługą,

2. w okresie 2005-2007 założono, że 33% odpadów spośród odpadów wytworzonych nie będzie już składowana; na koniec roku 2006 osiągnięto natomiast wartość 8,95% odpadów wyłączonych ze składowania i poddanych odzyskowi; zaplanowany poziom ilości odpadów wyłączonych ze składowania okazał się zbyt wysoki, 

3. w okresie 2005-2006 nie uzyskano poziomu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, z uwagi na podjęcie działań na rzecz ich zagospodarowania od roku 2007; część tych odpadów jest zagospodarowywana przez wytwórców w miejscu wytworzenia; ilości te nie są jednak rejestrowane,

4. poziomy odzysku opakowań przedstawiono w tabeli poniżej,
Tabela 8. Odzysk odpadów opakowaniowych.
	Rodzaj opakowania
	% odzysku 2005 uzyskany
	% odzysku 2006 uzyskany
	% odzysku 2007 planowany do osiągnięcia

	Papier i tektura
	32,5
	47,6
	48

	Szkło
	32,4
	43,6
	40

	Tworzywa sztuczne
	31,6
	61,8
	25

	Aluminium
	60,8
	92,6
	40

	Stal
	?
	?
	20

	Wielomateriałowe
	0
	0
	25


Uzyskanie poziomu odzysku opakowań wielomateriałowych jest praktycznie nie do osiągnięcia, wobec braku systemu ich zbioru i przetwarzania. Problemem jest określenie poziomu odzysku opakowań ze stali. Zbiór tych opakowań i ich odsprzedaż odbywa się także poza zorganizowanym systemem komunalnym przez osoby fizyczne. Osiągnięto natomiast poziomy odzysku dla papieru i tektury oraz szkła. Odzysk opakowań aluminiowych jest najwyższy i znacząco przewyższający wyznaczony limit;

5. w okresie lat 2005-2006 nie prowadzono zorganizowanego odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych; ze zbiórek odpadów wielkogabarytowych unieszkodliwiono (składowano) w roku 2005 – 14,8 Mg, a w 2006 – 6,63 Mg. Odpady budowlane w dominującej ilości są wykorzystywane w formie nieprzetworzonej do kształtowania terenów, co często prowadzi do niekontrolowanego zanieczyszczania środowiska.

W obowiązującym PGO określono również wskaźniki mające wspomagać proces oceny realizacji celów i zadań, które w odniesieniu do odpadów komunalnych zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 9. Wskaźniki monitorowania planu.
	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	Wartość wskaźnika na koniec 2002 r.
	Wartość wskaźnika na koniec 2005 r.
	Wartość wskaźnika na koniec 2006 r.

	1
	Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok [Mg/M/rok]
	0,347
	0,249
	0,258

	2
	Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach [%]
	96,3
	97,0
	96,54

	3
	Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach [%]
	3,7
	3,0
	3,46

	4
	Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%]
	b.d.
	6,11
	8,95

	5
	Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami 
[tys. zł/rok]
	651,8(1)
	1007,49
	141,4


1- rekultywacja składowiska w Górze

14. PODSUMOWANIE

W okresie obowiązywania aktualnego Planu Gospodarki Odpadami (w roku 2006) zaszły istotne zmiany legislacyjne, obejmujące w szczególności zakres zawartości merytorycznej planów. W okresie tworzenia obecnych planów, ustawa o odpadach nakazywała objąć nimi zarówno odpady komunalne, jak i te powstające w obszarze gospodarki. W roku 2006 ograniczono ich zakres do określenia działań w obrębie gospodarki odpadami komunalnymi.

Podsumowując pierwsze niespełna dwa lata działań od czasu uchwalenia aktualnego PGO dla Gminy Śrem stwierdzić należy, że głównym przedsięwzięciem tego okresu było wdrożenie i objęcie mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów (patrz tabela realizacji zadań). Działania te skorelowane były z kampanią edukacyjną dla uświadomienia mieszkańcom celowości i konieczności segregowania powstających odpadów u źródła ich powstawania. Wiązało się z koniecznością poniesienia znaczących nakładów na zakup odpowiednich ilości pojemników i kontenerów do selektywnego zbierania odpadów czy wymiany taboru dla obsługi zbiórki. Podjęto również działanie dla ograniczenia kosztów wywozu odpadów polegające na budowie punktu przeładunkowego w Śremie (przy ul.Staszica). 

Wszystkie te działania finansowane były z kilku źródeł, dzięki czemu uzyskano efekt synergii. W latach 2005-2006 do sfinansowania podejmowanych przedsięwzięć wykorzystano przede wszystkim środki funduszy ochrony środowiska (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego), środki pochodzące z opłat produktowych, a także budżetu gminy i PGKiM. Wykorzystywane były poprzez zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych przy współpracy z PUP w Śremie także środki pochodzące z funduszu pracy i Europejskiego Funduszu Socjalnego.
Oceniając pierwsze 2 lata działań stwierdzić należy, że wyznaczone cele będące odpowiednikami określonymi w planach wyższego rzędu okazały się w większości bardzo trudne do osiągnięcia. Problemem w ocenie efektywności podejmowanych działań jest przede wszystkim brak obiektywnych danych o strukturze odpadów wytwarzanych w gminie. Przyjmowanie wskaźników zawartych w Krajowym PGO znacząco odbiega od wielkości występujących w gminie. Dla przykładu w KPGO wg danych z roku 2000 przyjęto, że jeden mieszkaniec miasta wytworzył średnio 423,7 kg odpadów, a na wsi 223,6 kg. Przyjmując te dane należało by się spodziewać w gminie strumienia odpadów na poziomie 15.150 ton odpadów komunalnych rocznie. W rzeczywistości w roku 2006 ilość wytworzonych odpadów odebranych od mieszkańców wyniosła ok. 10.500 ton. Uwzględniając poprawkę, że poza systemem pozostało 10% odpadów można mówić o ilości ok. 11.500 ton wytworzonych odpadów w gminie. Różnica sięga więc ok. 25%. 

Innym problemem jest zapisane w KPGO odniesienie wartości oczekiwanych wskaźników w gospodarce odpadami do danych z roku 1995. W okresie tym nie rejestrowano jednak strumienia odpadów komunalnych wagowo, a szacunkowe dane mogą być objęte poważnym błędem.

Stąd też zaproponowano, aby dane z lat 2005-2006 odnieść do danych z roku 2002 poprzedzającego wdrożenie na szeroką skalę selektywnego zbierania odpadów w gminie i rejestrowania danych z tym związanych.
Zdecydowanych działań w najbliższej przyszłości wymaga sfera zbioru i odzysku następujących grup odpadów:
a/ odpadów ulegających biodgragacji,

b/ odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego,

c/ odpadów niebezpiecznych (spośród komunalnych),

d/ odpadów budowlanych.

Ważne jest też podjęcie działań dla wdrożenie segregacji (II stopnia) odpadów przed ich składowaniem (budowa sortowni), celem wyłowienia z ich strumienia jak największej ilości odpadów nadających się do odzysku.

Dla zagospodarowania odpadów biodegradowalnych konieczna jest budowa kompostowni. 

Dla wyłowienia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych konieczna jest budowa Gminnego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i sieci miejsc, gdzie wystawione będą pojemniki do ich gromadzenia. 

Poza tym konieczna jest większa kontrola nad wywiązywaniem się mieszkańców z obowiązków gromadzenia wytwarzanych odpadów i pozbywania się ich poprzez zawieranie umów przedsiębiorcami posiadającymi koncesje na świadczenie usług w tym zakresie. Działanie to wymaga współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim, Strażą Miejską i przedsiębiorcami świadczącymi usługi.


Zbieranie danych w zakresie gospodarowania odpadami należy prowadzić w zgodzie z obowiązującą klasyfikacją odpadów, z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych. Wskaźniki jakościowe skorelować z programami wyższego stopnia i źródłami informacji dla ich wyliczania.


Generalnie w roku 2007 należy opracować aktualizację PGO dla Gminy Śrem
z uwagi na zmiany legislacyjne, które wprowadzono w roku 2006 oraz dla wyznaczenia nowych celów i działań na kolejne 2 lata (krótkookresowe) i do roku 2010 (średniookresowe). Zmiany związanej z aktualizacją PGO może wymagać również regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
40
1

