##### Załącznik nr 2

Tabela  1 - Struktura wieku budynków

| L.p. | Budynki wybudowane | Liczba budynków | Liczba lokali | udział w powierzchni, % | stopień zużycia budynków, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| budynki komunalne |  |  |  |  |  |
| 1 | w latach 1835-1899 | 11 | 66 | 27 | 75 |
| 2 | w latach 1900-1939 | 15 | 86 | 40 | 65 |
| 3 | w latach 1940-1959 | 8 | 56 | 26 | 55 |
| 4 | w latach 1960-1987 | 1 | 14 | 7 | 45 |
|  | Razem | 35 | 222 | 100 |  |
| budynki wspólnot mieszkaniowych |  |  |  |  |  |
| 1 | w latach 1900-1939 | 9 | 62 | 13 | 65 |
| 2 | w latach 1940-1959 | 9 | 44 | 13 | 55 |
| 3 | w latach 1960-1987 | 11 | 350 | 74 | 45 |
|  | Razem | 29 | 456 | 100 |  |
| budynki w samoistnym posiadaniu |  |  |  |  |  |
| 1 | w latach 1835-1899 | 11 | 80 | 55 | 75 |
| 2 | w latach 1900-1939 | 12 | 67 | 45 | 65 |
|  | Razem | 23 | 147 | 100 |  |
|  | Ogółem | 87 | 825 |  |  |

Tabela 2 – Analiza potrzeb remontowych na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

| L.p. | Rodzaje robót remontowych | Środki w 2011 roku | Środki w 2012 roku | Środki w 2013 roku | Środki w 2014 roku | Środki w 2015 roku | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dekarskie | 800 | 920 | 1 058 | 1 217 | 1 399 | 5 394 |
| 2 | Instalacyjne | 300 | 345 | 397 | 456 | 525 | 2 023 |
| 3 | Termomodernizacyjne | 1 000 | 1 150 | 1 323 | 1 521 | 1 749 | 6 743 |
| 4 | Ogólnobudowlane | 500 | 575 | 661 | 760 | 876 | 3 372 |
| 5 | Razem | 2 600 | 2 990 | 3 439 | 3 954 | 4 549 | 17 532 |

Tabela 3 – Plan wydatków remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych

na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

| L.p. | Rodzaje robót | Środki w 2011 roku | Środki w 2012 roku | Środki w 2013 roku | Środki w 2014 roku | Środki w 2015 roku | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dekarskie | 480 | 552 | 635 | 730 | 840 | 3 237 |
| 2 | Instalacyjne | 180 | 207 | 238 | 274 | 315 | 1 214 |
| 3 | Termomodernizacyjne | 600 | 690 | 794 | 913 | 1 049 | 4 046 |
| 4 | Ogólnobudowlane | 300 | 345 | 397 | 456 | 525 | 2 023 |
| 5 | Inwestycyjne | 1 500 | 700 | 1 500 | 700 | 1 500 | 5 900 |
| 6 | Razem | 3 060 | 2 494 | 3 564 | 3 073 | 4 229 | 16 420 |

Tabela 4 – Planowane koszty utrzymania zasobów na lata 2011-2015 (w tys. zł.)

| Rodzaje kosztów utrzymania zasobów | Koszty w 2011 roku | Koszty w 2012 roku | Koszty w 2013 roku | Koszty w 2014 roku | Koszty w 2015 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bieżącej eksploatacji | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Razem | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |