SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŚREM
W LATACH 2009-2010
1. CEL SPRAWOZDANIA

Celem opracowanego raportu jest przedstawienie stopnia realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Śrem (uchwalonego w roku 2005
i znowelizowanego w roku 2008) w trzecim 2-letnim okresie jego obowiązywania wg stanu na dzień 31.12.2010 roku oraz wskazanie odstępstw od zaplanowanych zadań i zakresu niezbędnych zmian dla optymalizacji osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA

Obowiązek opracowania sprawozdania wynika z art.14 ust.13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ze zmianą dokonaną nowelą z dnia 13 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 46, poz.333).

3. INFORMACJA O ZATWIERDZENIU GPGO

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Śrem (PGO) został uchwalony przez Radę Miejską w Śremie uchwałą Nr 278/XXXVII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku. Obowiązujący aktualnie PGO został zaktualizowany i zatwierdzony uchwałą nr 221/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r.
4. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM

Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) trzecie sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2010 r.

5. ŹRÓDŁA I SPOSÓB ZBIERANIA INFORMACJI

Do przygotowania sprawozdania wykorzystano materiały Urzędu Miejskiego 
w Śremie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o. 

6. AUTORZY OPRACOWANIA I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zespół Ochrony Środowiska Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem Urzędu Miejskiego w Śremie. 

7. Rodzaj i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów przyjętych na składowisko w Mateuszewie w latach 2009-2010.
	Kod odpadów
	Rodzaj odpadów
	2009
	2010

	
	
	Ilość odpadów w Mg

	02 03 04
	Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
	 
	              50,61    

	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
	           109,94    
	 

	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
	           305,78    
	              13,08    

	10 09 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
	             26,26    
	 

	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	             40,26    
	 

	15 01 01
	Opakowania z papieru i makulatury
	               0,34    
	 

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	               0,28    
	 

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy  rozbiórek
	        1 515,26    
	          1 569,61    

	17 01 02
	Gruz ceglany
	           463,38    
	            418,18    

	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp..
	               0,28    
	 

	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	               0,04    
	 

	17 03 80
	Odpadowa papa
	               5,38    
	 

	17 05 04
	Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	           159,44    
	              91,56    

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż 170601 i 170603
	             64,60    
	 

	19 08 01
	Skratki
	 
	            131,26    

	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	 
	            154,18    

	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	 
	              98,21    

	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	 
	            563,83    

	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	               0,32    
	 

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	       13 713,61    
	        17 346,60    

	20 03 02
	Odpady z targowisk
	           109,57    
	              62,08    

	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	           598,36    
	          1 077,38    

	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	             72,38    
	              78,70    

	 
	OGÓŁEM
	     17 185,48    
	      21 604,67    


Tabela 2. Ilości odpadów przyjętych do składowania na składowisku
w Mateuszewie z terenu poszczególnych gmin w latach 2009-2010 (wg PGK

w Śremie sp. z o.o.)  w Mg

	Gmina
	2007
	2008
	2009
	2010

	Brodnica
	1 247,70
	597,10
	1157,82
	     1 486,02    

	Zaniemyśl
	816,30
	636,00
	1309,54
	1 496,63

	Dolsk
	552,60
	1 043,10
	886,64
	1 013,30

	Śrem
	10 111,80
	13 487,90
	13831,48
	16 870,27

	Książ Wlkp.
	0,00
	0,00
	0,00
	738,45

	Ogółem
	12 728,4
	15 764,1
	17 185,48
	21 604,67

	
	

	


Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych (grupa 20) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania z terenu gminy Śrem w latach 2009-2010 w Mg.
	Kod

odpadu
	2009
	2010

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

	20 03 01
	11149,04
	D5
	37,240
	D5

	20 03 02
	109,57
	D5
	0,000
	-

	20 03 03
	533,12
	D5
	0,000
	-

	20 03 07
	40,04
	D5
	41,260
	D5

	Razem
	11 831,77
	-
	78,50
	-


Objaśnienia:
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

D5 - Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach 



odpadów innych niż niebezpieczne
Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku z terenu gminy Śrem w latach 2009-2010.
	Kod
odpadu
	2009
	2010

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku

	15 01 01
	479,36
	R15
	411,04
	R15

	15 01 02
	203,27
	R15
	142,94
	

	15 01 04
	18,88
	R15
	18,55
	R15

	15 01 07
	339,08
	R15
	383,77
	R15

	20 01 08
	0,00
	-
	98,21
	R3

	20 02 01
	0,00
	-
	551,65
	R3

	20 02 02
	0,32
	R14
	0,00
	-

	20 03 01
	0,00
	-
	12390,24
	R15

	20 03 02
	0,00
	-
	62,08
	R3

	20 03 03
	65,24
	R14
	1077,38
	R14

	20 01 23*
	0,00
	-
	2,750
	-

	20 01 32
	0,00
	-
	0,129
	-

	20 01 33*
	0,00
	-
	1,107
	-

	20 01 35*
	0,00
	-
	13,193
	-

	20 01 36
	0,00
	-
	5,05
	-

	Razem
	1 106,15
	-
	15 158,09
	-


Objaśnienia kodów jak w tabeli 1 oraz poniżej:
15 01 01 – opakowania z papieru i makulatury
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 – opakowania z metali
15 01 07 – opakowania ze szkła
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 23* – Urządzenia zawierające freony
20 01 32 – Leki inne niż wymienione 20 01 31
20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 oraz 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

R3 – Recykling i regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4 - Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów (bez grupy 20) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie składowiska w Mateuszewie w latach 2009-2010.

	Kod
odpadu
	2009
	2010

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie 
procesu odzysku

	02 03 04
	0,00
	-
	50,82
	R3

	10 01 01
	153,22
	R14
	13,08
	R14

	10 09 06
	26,26
	
	0,00
	-

	10 09 08
	40,26
	
	0,00
	-

	17 01 01
	1515,26
	R14
	1569,61
	R14

	17 01 02
	463,38
	
	418,18
	R14

	17 01 80
	4,54
	
	0,00
	-

	17 01 81
	0,04
	
	0,00
	-

	17 05 04
	159,44
	R14
	91,56
	R14

	19 05 03
	0,00
	-
	499,68
	R14

	19 12 12
	0,00
	-
	6742,41
	R14

	Razem
	2 362,40
	-
	9 385,34
	-


Objaśnienia:
02 03 04 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 09 06 – rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione 
w 10 09 05
10 09 08 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione 


w 10 09 07
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 80 – zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
17 01 81 – zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (ninadający się do wykorzystania)
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
R3 - Recykling i regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
8. Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Tabela 6. Podmioty zbierające odpady komunalne.
	FIRMA
	ADRES
	ZAKRES
	NR DECYZJI  I  DATA JEJ WYDANIA
	OKRES WAŻNOŚCI

	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ERGLOB

Mirosława Stasińska 
	Manieczki

Ogrodowa 5/12

63 - 112 BRODNICA
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-24/09 
z 31.03.2009
	do 
31.03.2019


	Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „JARGOS” 

Jarosław Wojtysiak


	Jeziory Wielkie 23/1 

63 – 020 ZANIEMYŚL
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-2/04
19.05.2004
zm. zezw.

PRK.GK.7050-18/07

14.02.2007
	do 18.05.14



	REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.


	Górecka 104

61 - 483 POZNAŃ
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-59/06

30.11.06


	do 29.11.16



	Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „STARLECH”

Leszek Stępa
	Kiełczynek 70

63-130 Książ Wlkp.
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	   PRK.GK.7050-5/09 
z 15.01.2009

	do 14.01.2019


	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko – Rondo” s.c. Halina i Zenon Guźniczak 


	ul. Nadwarciańska 11

62-041 Puszczykowo 

	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-21/07 
z 29.03.2007
	do 29.08.2016 



	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Eko – Rondo” s.c. Halina i Zenon Guźniczak 
	ul. Nadwarciańska 11

62-041 Puszczykowo 

	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-20/07 
z 29.03.2007
	do 29.08.2016 



	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.  
	ul. Parkowa 6

63 – 100 Śrem
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-25/07 
z 11.06.2007
	do 17.07.2016


	TOI TOI Systemy Sanitarne Spółka z o.o.


	ul. Płochocińska 29

03 – 044 Warszawa

przedstawicielstwo 
w Poznaniu

60-003 Poznań ul. Wołczyńska 35-36
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-51/06
28.09.2006

zm. zezw.

PRK.GK.7050-16/07

14.02.07
	do 
28.09.2016


	WC SERWIS Beata Bańska  


	ul. Szybowa 2

41 – 808 Zabrze 


	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-53/06
24.10.2006
zm. zezw.

PRK.GK.7050-2/07 04.01.06
	do 
24.10.2016


	„Clipper” Sp. z o.o. 


	ul. Muszkieterów 31

02 – 273 Warszawa

Oddział Poznań

ul. Nad torem 23

62 – 001 Chudowo 


	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-56/06

01.12.06


	do 
30.11.2016



	MAR-POL Marcin Zbigniew Ochojski
	Cetki 5 

87-500 Rypin
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-45/07
	Do 09.12.2017

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.  
	ul. Parkowa 6

63 – 100 Śrem
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-6/08
	Do 23.01.2018

	Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe LEBARTO Leon Kaczmarek
	Pysząca ul. Sadowa 9

63-100 Śrem
	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
	PRK.GK.7050-35/08
	Do 01.12.2018

	Eko-Skórtex Gizałki sp. z o.o.
	Piotrowice 

ul. Malinowa 24g

62-400 Słupca
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-62/09
	Do 05.08.2019

	TEW Gospodarowanie Odpadami sp. z o.o.
	ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
	odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-90/09
	Do 21.10.2019

	BeMaRs Przedsiębiorstwo Recyklingowe
	Kiełczynek 31
63-130 Książ Wlkp.
	Odbieranie odpadów komunalnych
	PRK.GK.7050-25/10
	Do 06.06.2020


2) podmioty prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie
	Nazwa podmiotu
	adres
	nr decyzji
	organ wydający
	data wydania
	okres ważności

	PGK w Śremie sp. z o.o.
	Śrem ul. Parkowa 6
	SR.II-9-6621-18/03 ze zm.
	Wojewoda Wielkopolski
	5.12.2003
	5.12.2013

	Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA
	Śrem ul. Staszica 1
	OS.7647-10/02
	Starosta Śremski
	7.03.2002
	31.12.2011

	ZPHU "RE-MI" s.c.
	Śrem ul.Matuszewskiego 28
	OS.7647-26/02
	Starosta Śremski
	3.07.2002
	30.06.2012

	ATB TRUCK SA
	Śrem ul. Gostyńska 51
	OS.7647-53/02
	Starosta Śremski
	16.12.2002
	30.11.2012

	SANBUD sp. z o.o.
	Śrem ul. Wiejska 4
	OS.7647-8/05
	Starosta Śremski
	7.06.2006
	31.12.2008

	REHAU sp. z o.o.
	Nochowo ul.Jesienna 10
	OS.7647-32/05
	Starosta Śremski
	29.07.2005
	31.12.2013


9. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

a) Instalacje do zbierania odpadów komunalnych:


Na terenie gminy w omawianym okresie funkcjonowała jedna instalacja – punkt przeładunkowy – znajdujący się w Śremie przy ul. Staszica, wykorzystywany 
w procesie zbioru i transportu odpadów. Obiekt wybudowany został w roku 2005 
i jest użytkowany przez PGK w Śremie sp. z o.o. 

b) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych:


W gminie w omawianym okresie czynne było jedyne składowisko odpadów komunalnych – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie stanowiące od roku 2008 własność PGK w Śremie sp. z o.o., wybudowane w roku 1997 i rozbudowane w roku 2000. Obiekt ten do roku 2005 użytkowany był przez 3 gminy (Brodnicę, Śrem i Zaniemyśl), które zawarły w tym celu porozumienie komunalne. Od 2006 roku do porozumienia dołączyła także Gmina Dolsk. W roku 2008 na terenie składowiska wybudowana została kompostownia płytowa. Cała instalacja posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego nr SR.VI-4.6600-72/07 z dnia 19.12.2007, zmienione decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR.VI.7623-23/08 z dnia 17.12.2009 
i DSR.VI.7623-111/10 z dnia 10.06.2010 r.
10. ZADANIA I ICH REALIZACJA

Tabela 7. Realizacja zadań wynikających z gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009-2010
	Lp.
	Nazwa zadania
	Jednostka odpowiedzialna
	Okres realizacji
	Koszty

(tys. zł)

Koszty poniesione
	UWAGI

	
	
	
	
	planowane

2009 - 2010
	poniesione 2009-2010
	

	Planowane przedsięwzięcia na terenie gminy Śrem (na bazie MSOK w Mateuszewie*)

	1.
	Budowa sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów roślinnych na terenie MSOK w Mateuszewie
	PGK w Śremie Sp. z o.o. 
	2008-2009
	3530
	-
	W roku 2008 wybudowano kompostownię płytową na MSOK 
w Mateuszewie. Zrezygnowano z budowy sortowni w związku 
z przystąpieniem gminy do porozumienia gmin dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Witaszyczkach gm. Jarocin

	2.
	Wdrożenie i rozwój selektywnego zbierania odpadów roślinnych celem ich kompostowania
	PGK w Śremie Sp. z o.o.
	2008-2019
	380
	257
	Selektywny system zbiórki odpadów biodegradowalnych wdrożono z początkiem 2010 r. po uzyskaniu zmiany pozwolenia zintegrowanego.

	3.
	Wdrożenie i rozwój selektywnego zbierania zużytych baterii i innych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 
	PGK w Śremie Sp. z o.o., 

Urząd Miejski w Śremie
	2008-2019
	55
	20
	Proszę podać:

- zbiórka baterii – w miejscach użyteczności publicznej (placówki oświatowe, placówki handlowe, urzędy)

- zbiórka leków: wdrożona w marcu 2010 r. – zbiórka w aptekach na terenie obsługiwanych gmin,

- zużyte świetlówki – odbiór na terenie siedziby Spółki lub od firm w ramach zbiórki ZSEE,

- ZSEE – odbiór na zgłoszenia mieszkańców, w siedzibie Spółki lub w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- zużyty olej – wdrożono w 2010 r. – odbiór od mieszkańców w siedzibie Spółki

	4.
	Monitoring zrekultywowanego mogilnika w Mateuszewie
	PGK w Śremie Sp. z o.o.
	2008-2033
	20
	5
	Badania prowadzone raz na kwartał. Pobór wód podziemnych.

	5.
	Działania informacyjno – edukacyjne
	Urząd Miejski w Śremie 

PGK w Śremie Sp. z o.o.
	2008-2019
	70
	5
	W latach 2009-2010 prowadzono konkurs „Puszkobranie” , kampanie „Kochasz dzieci nie pal śmieci” oraz organizowano „Dni Ziemi”, akcję „Sprzątanie Świata”; Zachęcano też do używania toreb wielkokrotnego użytku zachęcając do rezygnacji z torebek foliowych.
Zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach. Konkurs edukacyjny „Malując edukuję, bo wiem, w którym miejscu każdy odpad ląduje”

	6.
	Kontrolowanie umów na odbieranie odpadów 
	Straż Miejska 

Urząd Miejski w Śremie
	2008-2019
	W ramach bieżącej działalności
	W ramach kosztów bieżących
	

	7.
	Organizacja zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z odpadami wielkogabarytowymi 
	PGK w Śremie Sp. z o.o.
	2008-2019
	40
	25
	Zbiórka ZSEE  na zgłoszenia mieszkańców, w siedzibie Spółki lub w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych,

	8.
	Budowa instalacji do przetwarzania szkła odpadowego 
	PGK w Śremie Sp. z o.o.
	2008
	180
	0
	Nie podjęto przedsięwzięcia z powodu zmiany planów inwestycyjnych.

	9.
	Rekultywacja wypełnionych kwater na MSOK w Mateuszewie
	PGK w Śremie Sp. z o.o. Porozumienie Komunalne, Gminy Śrem, Brodnica, Zaniemyśl, Dolsk
	2008-2019
	910
	-
	Kwatera nie została zrekultywowana. Przygotowano projekt rekultywacji nieeksploatowanej  kwatery nr 2

	10.
	Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie Sp. z o.o. 
	2009 - 2039
	40
	-
	Kwatera nie została poddana rekultywacji.

	11.
	Monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze
	UM w Śremie
	2008-2019
	12
	5,2
	UM realizuje monitoring zrekultywowanego składowiska w Górze poprzez analizy wód z sieci piezometrów 2 razy w roku, a wyniki przekazywane są do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

	12.
	Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów - tzw. „dzikie wysypiska”
	Gmina
	2008-2019
	80
	6,95
	Zadanie realizowane przez PRK w ramach bieżących działań w zależności od zaistniałych potrzeb.

	
	


11. ZMIANY W ZAKRESIE WYTWARZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W przedmiocie prognozowanych zmian w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami komunalnymi należy stwierdzić, że:

a/ gmina wyraziła wolę przystąpienia do porozumienia komunalnego dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Witaszyczkach gm. Jarocin (stanowisko Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18.03.2010r.); 
b/ w latach 2009-2010 odnotowano duży wzrost rejestrowanego strumienia zebranych odpadów, które trafiły na MSOK w Mateuszewie; ponad 2-krotnie wzrosła ilość odpadów zebranych z gmin Brodnica i Zaniemyśl, od 2010 rozpoczęto przyjmowanie odpadów z gminy Książ Wlkp.; dla gminy Śrem wzrost strumienia odpadów w stosunku do poprzedniego okresu wyniósł 30%;
c/  w latach 2009-2010 odnotowano spadek (ok. 10%) ilości wysegregowanych u źródła odpadów opakowaniowych w stosunku do roku 2007, w szczególności w przypadku tworzyw sztucznych,  papieru i makulatury; z pozytywnych  tendencji odnotowano dalszy wzrost, choć z mniejszą dynamiką ilość wysegregowanego szkła; na podobnym poziomie utrzymał się odzysk metali; 
d/ wzrastała powoli ilość wytworzonych i zebranych odpadów wielkogabarytowych; w latach 2009- 2010 zebrano ich odpowiednio 72,38 
i 78,70 Mg;
e/ w końcu roku 2009 rozpoczęto przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji na kompostownię w Mateuszewie, a z początkiem roku 2010 PGK uruchomiło ich zbieranie u źródła w systemie pojemnikowym 
i workowym; zbierane są odpady tzw. zielone (z pielęgnacji zieleni) oraz kuchenne, a także z targowisk; produkowany kompost jest jednak niskiej jakości (nie spełnia wymagań nawozu) i może być stosowany jedynie do celów rekultywacyjnych;
f/ w roku 2010 zebrano również 0,129 Mg przeterminowanych leków, 18,243 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 1,107 Mg baterii 
i akumulatorów;

g/ nadal nie prowadzono zbioru opakowań wielomateriałowych;
i/ w roku 2009 we współpracy z powiatem śremskim rozpoczęto usuwanie wyrobów zawierających azbest (gmina finansowała 50% kosztów finansowanych ze środków publicznych, pozostałe 50% WFOŚiGW); w roku 2009 unieszkodliwiono 51,5 Mg, a w roku 2010 - 84,8 Mg takich wyrobów; działanie takie będzie kontynuowane również w roku następnym.
12. System gospodarowania odpadami komunalnymi


Plan jest realizowany w zakresie wprowadzania planowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym wprowadziła, jakie rodzaje odpadów komunalnych obowiązkowo właściciele nieruchomości mają selektywnie zbierać, jak również jakie rodzaje pojemników właściciele nieruchomości, obowiązani są stosować, gromadząc w nich odpady komunalne, w tym selektywnie zebrane oraz minimalną częstotliwość, z jaką właściciel nieruchomości obowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości. 

Ponadto, rada gminy uchwaliła górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Prowadzone były wyrywkowe kontrole nieruchomości sprawdzające zawieranie umów z przedsiębiorcami odbierającym odpady komunalne na zasadach określonych w/w uchwałach rady gminy.
Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości natomiast – zgodnie z wymogiem ustawowym - w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzają i przekazują burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi 
w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Od roku 2004 Gmina przyjmuje informacje o wyrobach zawierających azbest będących w użytkowaniu osób fizycznych. Osoby te są zobowiązane corocznie do złożenia aktualnej informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest, bądź o zakończeniu ich wykorzystywania. Burmistrz, co roku składa zbiorczą informację w tym zakresie wojewodzie. Od roku 2009 rozpoczęto wspieranie ze środków publicznych usuwania wyrobów zawierających azbest.
13. System monitoringu i sposób oceny realizacji celów 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Główny cel wyznaczone przez PGO to minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. 


W PGO sformułowano następujące cele szczegółowe :

1. objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów, w tym selektywną wszystkich mieszkańców gminy,

2. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie:

- do roku 2010 nie więcej niż 75%,

- do roku 2013 nie więcej niż 50%,

- do roku 2020 nie więcej niż 35% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995.
Odnosząc się do w/w celów stwierdzić należy:

1. nie udaje się osiągnąć głównego celu; wielkość strumienia odpadów stale wzrasta, a w ostatnim dwulecie był to wzrost duży; 

2. stworzono zorganizowany system zbierania odpadów, w tym gromadzonych selektywnie obejmujący całą gminę; w wyniku kontroli wypełniania obowiązków przez właścicieli nieruchomości przypadki naruszeń regulaminu utrzymania czystości i porządku są już incydentalne,

3. gmina osiągnęła zakładany poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dla roku 2010 przy ich udziale na poziomie 31,9% 
w strumieniu odpadów (w wytycznych MŚ przyjęto dla miast małych wskaźnik 52%, a dla terenów wsi 43%); przy wskaźnikach MŚ gmina nie osiągnęłaby wymaganego poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji; w roku 2013 konieczne może się okazać wykazanie się przez gminę odzyskiem tych odpadów w ilościach od ok. 1700 – 4000 Mg 
w zależności od prognozy wielkości wytwarzania strumienia odpadów i udziału procentowego w tym strumieniu odpadów ulegających biodegradacji, co oznacza konieczność osiągnięcia wzrostu w przedziale od 160 do nawet 377%;
4. wielkości odzysku opakowań przedstawiono w tabeli poniżej; w obu omawianych latach odnotowano tendencję spadkową ilości odpadów zbieranych selektywnie, co w połączeniu z silnym wzrostem ogólnej masy odpadów jest dowodem na niską skuteczność obecnego systemu;
Tabela 8. Odzysk odpadów opakowaniowych w gminie Śrem.
	Rodzaj opakowania
	2007 

[Mg]
	2008 

[Mg]
	2009

[Mg]
	2010 

[Mg]

	Papier i tektura
	476,21
	491,3
	479,36
	411,04

	Szkło
	300,86
	365,5
	339,08
	383,77

	Tworzywa sztuczne
	196,22
	155,55
	203,27
	142,94

	Aluminium*
	3,47
	2,47
	3,053
	1,972

	Stal
	14,29
	28,7
	18,21
	18,55

	Wielomateriałowe
	0
	0
	0
	0

	Ogółem
	991,05
	1 043,52
	1040,59
	956,30



* łącznie PGK+konkurs „Puszkobranie”
Odzysk opakowań wielomateriałowych nie był nadal prowadzony; Opakowania aluminiowe i stalowe zbierane są też przez osoby fizyczne, a ich odsprzedaż odbywa się również poza zorganizowanym systemem komunalnym. Opakowania aluminiowe zbierane były również poprzez konkurs „Puszkobranie” [2009-2,388 Mg, 2010-1,972 Mg]; 

5. w omawianym okresie kontynuowano zbiór zużytych baterii, aby wyłowić je ze strumienia odpadów komunalnych; w roku 2010 zebrano 1107 kg tego odpadu niebezpiecznego; 

6. zbiór odpadów wielkogabarytowych prowadzony był w omawianym okresie akcyjnie w ustalone dni w roku oraz na indywidualne zlecenia klientów;

7. PGK prowadziło zbiór zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego; w roku 2010 zebrano – 18,198 Mg takich odpadów.
8. odpady budowlane były przyjmowane na składowisko i wykorzystywane do formowania przesypek odpadów komunalnych; ponadto jeden z lokalnych przedsiębiorców prowadzi działalność ich kruszenia i ponownego wykorzystywania m.in. do celów budowy i ulepszania nawierzchni dróg;
9. w roku 2010 PGK na składowisku w Mateuszewie wprowadziło przesiewanie niesegregowanych odpadów komunalnych; uzyskaną frakcję mineralną wykorzystywano na przesypki i podwyższanie koron wałów; taka praktyka stosowana powszechnie w sektorze komunalnym w żadnej mierze nie powoduje jednak zmniejszenia masy odpadów lądujących na składowisku, a jedynie przynosi pozytywne efekty ekonomiczne przedsiębiorstwu (ograniczenie stosowania innych materiałów w technologii składowania i obniżenie tzw. opłaty marszałkowskiej).
W obowiązującym PGO określono również wskaźniki mające wspomagać proces oceny realizacji celów i zadań, które w odniesieniu do odpadów komunalnych zestawiono w poniższej tabeli.


Tabela 9. Wskaźniki monitorowania planu.
	Lp.
	Nazwa wskaźnika
	2009
	2010

	1
	Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych(1) / 1 mieszkańca x rok [Mg/M/rok]
	0,27
	0,30

	2
	Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]
	97,2
	99,9

	3
	Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach [%]
	2,8
	0,1

	4
	Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%]
	7,00
	5,36

	5
	Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami 
[tys. zł/rok]
	500
	610


1- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01
14. PODSUMOWANIE

Podsumowując trzeci 2-letni okres obowiązywania planu (lata 2009-2010) zauważyć należy, że w okresie tym nastąpiło nasilenie się  niekorzystne zjawisk 
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Przede wszystkim nie wprowadzono zapowiadanych zmian legislacyjnych mających na celu przebudowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które miały doprowadzić do uzyskania zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.  Polska obok Węgier pozostawała nadal krajem, gdzie nie wdrożono europejskiego modelu finansowania gospodarki odpadami i zarządzania strumieniem odpadów komunalnych, a w konsekwencji nie osiągnięto zakładanych rezultatów (podstawowym sposobem postępowania z odpadami jest ich składowanie).

W trakcie procesu legislacyjnego jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadzić ma władztwo i odpowiedzialność za postępowanie z odpadami komunalnymi przez gminy. Wejście ustawy w życie przewidywane jest z dniem 1.01.2012.

Nastąpiło pogłębienie się negatywnych zjawisk w rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będących skutkiem zmian cen na rynku surowców wtórnych 
i braku nowych regulacji prawnych. Zjawiska te miały również wyraźny wpływ na gospodarkę odpadami w gminie Śrem, gdzie drugi rok z rzędu odnotowano spadek odpadów zebranych selektywnie przy znaczącym wzroście strumienia odpadów wytworzonych.

W roku 2010 burmistrz podjął decyzję popartą stanowiskiem Rady Miejskiej 
o przystąpieniu gminy Śrem do porozumienia komunalnego skupionego wokół budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Witaszyczkach gmina Jarocin. Podjęto też działania dla przypisania gminy Śrem do tego obszaru gospodarowania odpadami wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Podpisanie porozumienia przez gminę oraz zaangażowanie w proces organizacji zakładu przetwarzania odpadów stanowić winno priorytet w działalności w obszarze gospodarki komunalnej do końca roku 2012.

Do głównych przedsięwzięć w omawianym okresie należy wdrożenie selektywnego zbioru ze strumienia odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych w systemie pojemnikowym i workowym, podjęcie użytkowania wybudowanej w roku 2008 kompostowni płytowej na składowisku w Mateuszewie sprzętu oraz zakup nowego sprzętu w PGK w Śremie sp. z o.o. tj. zamiatarki, ładowarki , samochodu z hakiem oraz pojemników do zbioru odpadów biodegradowalnych. Działania te skorelowane były z kampanią edukacyjną dla uświadomienia mieszkańcom celowości i konieczności segregowania powstających 
w życiu codziennym odpadów niebezpiecznych.
Do roku 2009 podejmowane działania finansowane były zasadniczo z GFOŚiGW, budżetu gminy (wpływów z opłat produktowych) oraz środków własnych PGK sp. z o.o. W roku 2010 zlikwidowano ustawowo GFOŚiGW. 
Wyznaczone w programie cele będące odpowiednikami określonymi w planach wyższego rzędu okazały się w większości bardzo trudne do osiągnięcia. Istotny wpływ na osiąganie wyznaczonych planem celów będzie mieć fakt istotnego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. 
Zdecydowanie wyższej skuteczności działań w najbliższej przyszłości wymaga sfera zbioru i odzysku następujących grup odpadów:
a/ odpadów ulegających biodegradacji,

b/ odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c/ odpadów niebezpiecznych (spośród komunalnych),

d/ odpadów budowlanych.

Niezbędne stanie się poszerzenie selektywnego zbierania odpadów o odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
W następnych latach zajdą gruntowne zmiany w organizacji gospodarki odpadami będące skutkiem wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Regulacje prawne spowodują zdecydowany wzrost opłat za składowanie odpadów. Tym samym poddawanie odpadów innym sposobom postępowania stanie ekonomicznie opłacalne, co powinno być silnym bodźcem dla rozwoju instalacji przetwarzania odpadów. 
40
16

