Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: ZP.271.14.2014.BSL/2	 Śrem dnia: 2014-04-11

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Wycinka drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu wzdłuż al. Solidarności w Śremie (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Wycinka drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu wzdłuż al. Solidarności w Śremie, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3.1. dopisuje się:

„3.	Przed przystąpieniem do realizacji prac wykonawca przedłoży opinię ornitologiczną w zakresie potencjalnych miejsc gniazdowania chronionych gatunków ptaków na obszarze planowanych prac.

4.	Jeżeli z przedłożonej opinii ornitologicznej nie będzie wynikać możliwość naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych i ich siedlisk - termin realizacji zadania wyznacza się do 30 czerwca 2014 r.

5.	Jeżeli z przedłożonej opinii ornitologicznej wynikać będzie możliwość naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych i ich siedlisk - termin realizacji zadania przesunięty zostanie do czasu zakończenia okresu lęgowego występującego w danej lokalizacji gatunku, lecz nie dłużej niż do 31 października 2014 r.”

pkt 5.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5.1.	Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2014-06-30 lub w przypadku nieuzuskania pozytywnej opinii ornitologicznej do dnia 31 października 2014 r.”

pkt 13.1. otrzymuje brzmienie:

„13.1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 2 do dnia 2014-04-16 do godz. 09:00.”

pkt 13.3. otrzymuje brzmienie:

„13.3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-04-16 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7.”

mgr Sławomir Baum