Śrem, 30 maja 2014 r.

ZP.271.18.2014.BSL

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW

Pytanie 1:

Zgodnie z SIWZ pkt 5.1.: „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie „data zakończenia: 2014-11-30”, zgodnie ze wzorem umowy § 2 pkt 2.1.: Termin zakończenia robót ustala się do dnia 15 sierpnia 2014 r.” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 listopada 2014 r. Wzór umowy zostanie stosownie zmodyfikowany.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy zadanie „Przebudowa ulic Powstańców Wlkp. I Gostyńskiej w Śremie” jest rozliczane ryczałtowo czy kosztorysowo.

Odpowiedź:

Zadanie „Przebudowa ulic Powstańców Wlkp. I Gostyńskiej w Śremie” jest rozliczane ryczałtowo.

……………………………

Sławomir Baum