Gmina Śrem

Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

Biuro Prawne

Śrem, dnia 30 lipca 2018 roku

# BP.271.40.2018.BS

## PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, ze w postępowaniu pn. „Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie - II przetarg” złożono następujące zapytania:

PYTANIE 1.

Czy można wystawić fakturę częściową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści płatność w 2 częściach. Wzór umowy zostanie zmodyfikowany.

PYTANIE 2.

Czy można przesunąć termin realizacji ze względu na otrzymanie urządzeń wyposażenia placu zabaw? Termin realizacji przez dostawcę urządzeń wynosi 3 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy. Zostało to wskazane w § 9.2.2) umowy

PYTANIE 3.

Czy można zastosować odpowiednie zamienniki urządzeń spełniające certyfikaty wskazane w specyfikacjach?

Odpowiedź:

Tak, można zastosować odpowiednie zamienniki urządzeń spełniające certyfikaty wskazane w specyfikacjach, pod warunkiem, że funkcjonalność i przeznaczenie nie będą odbiegały od tych wskazanych w specyfikacji urządzeń.

PYTANIE 4.

Gwarancja urządzeń dostarczonych przez dostawcę wynosi 12 miesięcy, czy w związku z powyższym dalsza część gwarancji wynikająca z eksploatacji urządzeń, wynosząca 5 lat, jest obowiązująca dla wykonawcy placu zabaw? Czy gwarancja 5 lat obejmuje tylko wykonawstwo?

Odpowiedź:

Gwarancja 5 lat obejmuje jedynie wykonawstwo. Warunki gwarancji urządzeń zabawowych pozostają tożsame z gwarancją dostawcy. Wzór umowy ulegnie modyfikacji

PYTANIE 4.

Czy można zastąpić piasek kwarcowy do piaskownic na zwykły piasek atestowany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie.

Zamawiający

Sławomir Baum

…………………….

Sprawę prowadzi:

Sławomir Baum

Radca prawny

Kontakt: (61) 28 47 133