Załącznik nr 2b

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Obszar 2: Bodzyniewo, Dalewo, Kadzewo, Mórka, Pełczyn – Nochówko, 	Wyrzeka;

Wykaz terenów wraz z zakresem prac w poszczególnych sołectwach:

| lp | sołectwo | nr działki / lokalizacja | powierzch. do koszenia (m2) | częstotliwość koszenia/ sezon | inne prace w zieleni/sezon | prace na placach zabaw/sezon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Bodzyniewo | rondo i wokół ronda dz. 47/2, Bodzyniewo | 1500 | 12 | 2 x nawożenie trawy; odchwaszczanie i przycinanie skupin krzewów - ok. 35 m2 - na bieżąco |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dalewo | boisko (płyta główna) dz. 259/3, 259/4, 259/9, 259/11, Dalewo | 5000 | 24 | regeneracja murawy po zimie; 2x nawożenie;2x zgrabienie i wywóz liści |  |
| 3 | Dalewo | wokół boiska dz. 259/3, 259/4, 259/5, Dalewo | 7300 | 12 | 2 x nawożenie trawy, 2x 250 mb żywopłotu do cięcia; 2x zgrabienie i wywóz liści | wymiana piasku w piaskownicy i malowanie elementów drewnianych |
| 4 | Dalewo | pozostałe tereny - pas drogowy dz. 142/2 | 1000 | 3 |  |  |
| 5 | Dalewo | chodnik dz. 143/1 |  |  | opróżnianie śmietnika ulicznego |  |
| 6 | Dalewo | dz. 331 przy kościele | 1000 | 3 |  |  |
| 7 | Kadzewo | plac zabaw, dz. 336, 337, Kadzewo | 200 | 12 |  | malowanie elementów drewnianych |
| 8 | Kadzewo | dz. 372, Kadzewo | 1200 | 10 | nawożenie 1 x |  |
| 9 | Mórka | wokół świetlicy, dz. 348/7, Mórka | 700 | 10 |  |  |
| 10 | Mórka | boisko, rów, dz. 419, Mórka | 4915 | 10 | 1 x nawożenie trawy; rozgarnianie kretowisk, zgrabienie i wywóz liści | wymiana piasku w piaskownicy i malowanie elementów drewnianych |
| 11 | Pełczyn - Nochówko | wokół świetlicy, dz. 140, Pełczyn | 650 | 6 |  |  |
| 12 | Pełczyn - Nochówko | boisko, dz. 64, Pełczyn | 1300 | 6 | 1 x nawożenie trawy, 1 x oprysk chwastów pod urządzeniami siłowni zewnętrznej ok. 50 m2 | wymiana piasku w piaskownicy i malowanie elementów drewnianych |
| 13 | Pełczyn - Nochówko | teren rekreacyjny, dz. 58/2, Pełczyn | 940 | 6 | opróżnianie koszy na śmieci |  |
| 14 | Pełczyn - Nochówko | dz. 144/4, Pełczyn - rów w pasie dr. | 300 | 3 |  |  |
| 15 | Wyrzeka | wokół świetlicy, dz. 360/1, Wyrzeka | 1400 | 10 | cięcia pielęgnacyjne drzew (odrosty z pnia, drobna korekta korony), 2x grabienie liści, 2x odchwaszczanie i zamiatanie ok. 350 m2 powierzchni utwardzonych | wymiana piasku w piaskownicy i malowanie elementów drewnianych |
| 16 | Wyrzeka | boisko, dz. 439/5, Wyrzeka | 1860 | 16 | 2x nawożenie |  |
| 17 | Wyrzeka | teren rekreacyjny wokół boiska, dz. 439/5 i 439/1 | 8800 | 10 |  |  |

Razem			38 065 m2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:

- koszenie trawiastej nawierzchni obiektów sportowych, gminnych terenów zieleni i rekreacji wraz z zebraniem pokosu, z częstotliwością wskazaną w tabeli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym miejscowo sołtysem;

- wywóz odpadów zielonych powstałych w trakcie wykonywania prac;

- zebranie i wywóz innych odpadów wynikających ze zwykłej eksploatacji terenów będących przedmiotem pielęgnacji, opróżnianie koszy na terenach będących przedmiotem umowy każdorazowo podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni;

- wymianę piasku w piaskownicach  (piasek płukany frakcji 0,2 mm lub żwir 2-8 mm) w okresie maj-czerwiec 2019 i maj-czerwiec 2020 r. oraz malowanie drewnianych elementów placów zabaw w istniejącej kolorystyce, farbami impregnacyjno – dekoracyjnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, po uprzednim oczyszczeniu ich z pozostałości starej farby, w maju 2019 r., w uzgodnieniu z właściwymi miejscowo sołtysami;

- zawarcie umowy na odbiór odpadów ze specjalistyczną firmą,

- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz grabienie liści, w zakresie i terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem;

- nawożenie wskazanych terenów i roślin z częstotliwością wskazaną w tabeli - usługa wraz z kosztem zakupu nawozu mineralnego wieloskładnikowego NPK, w ilości 2,5 kg nawozu na 100 m2, w terminach uzgodnionych z właściwymi miejscowo sołtysami;

- oprysk na chwasty i mechaniczne usunięcie chwastów na wskazanych w tabeli terenach utwardzonych, w terminach uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem;

- regeneracja murawy boiska w Dalewie po zimie obejmująca wertykulację, wygrabienie, piaskowanie i walcowanie terenu;

- rozgarnianie kretowisk w terminach koszeń uzgodnionych z właściwym miejscowo sołtysem;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i coroczne przekazywanie Zlecającemu kopii tej dokumentacji za  dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy.

Niedopełnienie chociażby jednego z powyższych punktów skutkować będzie potrąceniem 50% wartości ryczałtu miesięcznego.

Umowa zawarta zostanie na dwa kolejne sezony, z okresem świadczenia usług od 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2020 r.