AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY

W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

- W Załączniku Nr 1 – Wykaz wydatków niewygasających, w zestawieniu dodaje się pkt 5 - Budowa dróg w Psarskiem w kwocie 581 254,09 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku  30.06.2023 r.

- W Załączniku Nr 2 – Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2022, w Dz. 600 Transport i łączność rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – kwotę wydatków majątkowych zwiększa się do kwoty 1 337 271,99 zł oraz dodaje się zadanie pn. Budowa dróg w Psarskiem w kwocie 581 254,09 zł.

- W uzasadnieniu do projektu uchwały dodaje się akapit w brzmieniu: „W zakresie zadania pn. Budowa dróg w Psarskiem (umowa nr DR/U/22/22 z dnia 14.09.2022 r.), z uwagi na  pogarszające się warunki atmosferyczne termin wykonania robót ze względów technologicznych ulegnie przesunięciu.”