UCHWAŁA NR 262/XXXVI/05
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.
na lata 2005-2008

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. na lata 2005-2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu PWiK 
w Śremie Sp. z o.o.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr 115/XV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 
26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. na lata
2003-2007.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 262/XXXVI/05
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Śremie Sp. z o.o.
na lata 2005-2008
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Celem opracowywania planów jest określenie planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków, planowanych nakładów inwestycyjnych oraz sposobów finansowania ujętych w planie inwestycji. W myśl art. 21 ust. 4 wspomnianej ustawy, plany 
o których mowa powyżej uchwala rada gminy.

W dniu 26 września 2003 r. Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę 
Nr 115/XV/03 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. na lata 2003-2007. W trakcie realizacji ww. uchwały zaistniały nowe potrzeby i sytuacje, które wymuszają dokonanie zmian w treści planu. Konieczność dokonania korekty planu wynika również z faktu zmian przepisów prawnych 
i obowiązku spełniania wymogów określonych dyrektywami unijnymi, jak również w związku z nowymi możliwościami uzyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz priorytetami Wojewódzkiego 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Tak więc dokonane zmiany dostosowują plan do aktualnej hierarchii potrzeb Gminy Śrem, jak również pozwalają na zachowanie jego spójności 
z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym i Programem Rozwoju Lokalnego, tj. planami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Miejski w Śremie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik do uchwały Nr 262/XXXVI/05

	
	
	
	
	
	
	
	Rady Miejskiej w Śremie

	
	
	
	
	
	
	
	z dnia 30 marca 2005 r.

	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

	urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

	Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

	na lata 2005-2008

	Lp.
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
etapy realizacji 
	RAZEM
	
	Uwagi

	
	
	[ tys. zł ]
	2005
	2006
	2007
	2008
	

	A.
	WPŁYWY RAZEM
	14 402,00
	4 952,00
	3 100,00
	3 150,00
	3 200,00
	 

	I.
	Pożyczki: (tys. zł)
	1 952,00
	1 952,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	I.1
	WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Niesłabinie
	352,00
	352,00
	 
	 
	 
	Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.350 tys. zł. Środki finansowe stanowią refundację nakładów własnych poniesionych na realizację zadania w roku 2004.



	II.
	Amortyzacja
	12 450,00
	3 000,00
	3 100,00
	3 150,00
	3 200,00
	Środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa.





	1.01
	Spłata pożyczki
	4 202,00
	1 222,00
	1 180,00
	900,00
	900,00
	W latach 2009 i 2010 dalsza spłata rat po 900 tys. zł 
z możliwością ich umorzenia

	1.02
	Budowa SUW w Śremie
	149,00
	149,00
	 
	 
	 
	Prace drogowe związane z budową SUW w Śremie

	1.03
	Kanalizacja Niesłabin
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Wykonanie  5.000 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez PWiK w Śremie Sp. z o.o.

	1.04
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie
	2 050,00
	2 050,00
	 
	 
	 
	Projekt techniczny i modernizacja oczyszczalni ścieków zgodnie z KPOŚK.

	2.00
	Inwestycje rozwojowo - modernizacyjne
	2 481,00
	421,00
	420,00
	870,00
	770,00
	 

	2.01
	Modernizacja sieci wodociągowej  w Śremie
	336,00
	66,00
	70,00
	100,00
	100,00
	Modernizacja - wymiana odcinków sieci, zasuw, węzłów.

	2.02
	Modernizacja przyłączy wod.-kan. w Śremie
	190,00
	30,00
	20,00
	70,00
	70,00
	Modernizacyjna - wymiana zużytych przyłączy.

	2.03
	Modernizacja budynku SUW Dąbrowa, Orkowo
	40,00
	 
	 
	 
	40,00
	Modernizacja urządzeń technologicznych i budynków SUW.

	2.04
	Modernizacja budynku SUW Gaj, Nochowo
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	Modernizacja urządzeń technologicznych i budynków SUW.

	2.05
	Modernizacja przepompowni ścieków w Śremie
	35,00
	15,00
	 
	 
	20,00
	Wymiana układów pompowych i instalacji wewnętrznych.

	2.06
	Komputerowa inwentaryzacja sieci wod-kan
	60,00
	20,00
	 
	20,00
	20,00
	Komputerowa inwentaryzacja sieci oraz komputeryzowanie SUW wiejskich.

	2.07
	Odwiert głębinowych studni zastępczych na ujęciach wody
	255,00
	55,00
	60,00
	70,00
	70,00
	Zabezpieczenie w studnie dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody.

	2.08
	Modernizacja przepompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa
	120,00
	120,00
	 
	 
	 
	Zwiększenie możliwości tłoczenia wody uzdatnionej do Nochowa, Gaju, po realizacji Stacji Uzdatniania Wody w Śremie, likwidacja zbiorników hydroforowych.

	2.09
	Modernizacja oczyszczalni ścieków - wioski
	50,00
	 
	30,00
	20,00
	 
	Wymiana dmuchaw i dyfuzorów napowietrzających, modernizacja elektroenergetyczna i wprowadzenie nadzoru komputerowego nad procesami technologicznymi oczyszczalni.

	2.10
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Śremie
	525,00
	25,00
	 
	250,00
	250,00
	Wykonanie  w 2005 roku uzupełnienia kanalizacji w ul. Krętej Φ 200 ok. 500 mb.  Zastosowanie metod bezwykopowych na odcinkach zużytej lub uszkodzonej kanalizacji 
(ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Parkowa, ul. Wschodnia). 

	2.11
	Modernizacja przepomp. ścieków - wioski
	215,00
	25,00
	20,00
	70,00
	100,00
	Wprowadzenie zdalnego sterowania i monitorowania pracy obiektów.

	2.12
	Modernizacja wieży ciśnień w Śremie
	470,00
	30,00
	220,00
	220,00
	 
	Projekt techniczny, modernizacja i zabezpieczenie górnej części wieży.

	2.13
	Rezerwa
	135,00
	35,00
	 
	50,00
	50,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	3.00
	Nakłady inwestycyjne sieci wod-kan
	810,00
	410,00
	150,00
	150,00
	100,00
	 

	3.01
	Sieć wod - kan - Nochowo + ul. Leśna
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i  sieci wodociągowej.

	3.02
	Sieć wodociągowa - Mechlin; ul. Nowe Osiedle
	35,00
	35,00
	 
	 
	 
	Projekt techniczny oraz wykonanie sieci wodociągowej Φ 80 ok. 400 mb

	3.03
	Sieć wodociągowa - Śrem; POD "Na Zboczu"
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Wykonanie sieci wodociągowej ok. 100 mb

	3.04
	Sieć wodociągowa Kaleje
	50,00
	50,00
	 
	 
	 
	Uzbrojenie terenów do granicy gminy Kórnik (w kierunku Czmonia).

	3.05
	Sieć wodociągowa Ostrowo-Huby - Binkowo
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie sieci wodociągowej dla oddalonych od wiosek posesji.

	3.06
	Sieć wod-kan - Psarskie; ul. Platanowa 
i ul. Sikorskiego
	420,00
	170,00
	150,00
	100,00
	 
	Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

	3.07
	Sieć wodociągowa Dąbrowa
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	DT-PWiK+RB - uzbrojenie nowych terenów budowlanych.

	3.08
	Rezerwa
	140,00
	40,00
	 
	 
	100,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	4.00
	Pozostałe nakłady inwestycyjne wod-kan korespondujące z WPI gminy Śrem
	1 885,00
	235,00
	970,00
	180,00
	500,00
	 

	4.01
	Sieć wodociągowa - Śremski Park Inwestycyjny Wschodni
	55,00
	55,00
	 
	 
	 
	Projekt techniczny oraz wykonanie sieci wodociągowej.

	4.02
	Sieć wod-kan - Helenki D
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna (roboty budowlane UM Śrem).

	4.03
	Sieć wod-kan - Kawcze
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.04
	Rewitalizacja Pl. 20 Października w Śremie
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna prac modernizacyjnych w zakresie sieci wod-kan w obrębie Pl. 20 Października

	4.05
	Kanalizacja sanitarna - Śrem;
ul. Franciszkańska
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej, zakres rzeczowy ustalony zostanie po wykonaniu dokumentacji technicznej.

	4.06
	Kanalizacja sanitarna - Dalewo
	40,00
	40,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.07
	Kanalizacja sanitarna - Borgowo i Ostrowo
	35,00
	35,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.08
	Kanalizacja sanitarna - Olsza, Bystrzek
	30,00
	30,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.09
	Kanalizacja sanitarna - Mórka
	30,00
	30,00
	 
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.10
	Kanalizacja sanitarna - Nochówko-Pełczyn
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.11
	Kanalizacja sanitarna - Grodzewo
	25,00
	 
	25,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.12
	Kanalizacja sanitarna - Dąbrowa
	30,00
	 
	30,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.13
	Kanalizacja sanitarna - Luciny
	25,00
	 
	25,00
	 
	 
	Dokumentacja techniczna.

	4.14
	Śremski Park Inwestycyjny Zachodni
	1 200,00
	 
	850,00
	180,00
	170,00
	Dokumentacja techniczna i roboty budowlane.

	4.15
	Kanalizacja sanitarna - Krzyżanowo Huby, Gaj, Marianowo
	270,00
	 
	20,00
	 
	250,00
	Dokumentacja techniczna. Modernizacja systemu kanalizacyjnego Krzyżanowo.

	4.16
	Rezerwa
	95,00
	15,00
	 
	 
	80,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	5.00
	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
	1 030,00
	180,00
	100,00
	300,00
	450,00
	 

	5.01
	Sieć kanalizacyjna w Błociszewie i Mechlinie
	45,00
	45,00
	 
	 
	 
	Prace związane z korektą pierwotnych projektów kanalizacji sanitarnych w Błociszewie i Mechlinie (zwiększenie średnic przewodów tłocznych i przepompowni ścieków)

	5.02
	Sieć wodociągowa -  Śrem-Nochowo
	200,00
	100,00
	100,00
	 
	 
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Nochowie z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.03
	Sieć wodociągowa -  Śrem-Dąbrowa
	450,00
	 
	 
	200,00
	250,00
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Dąbrowie z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.04
	Sieć wodociągowa - Śrem-Gaj
	250,00
	 
	 
	100,00
	150,00
	Realizacja zadania pozwoli na połączenie sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Gaju z siecią wodociągową obsługiwaną przez SUW w Śremie.

	5.05
	Rezerwa
	85,00
	35,00
	 
	 
	50,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	6.00
	Zakupy
	1 735,00
	235,00
	270,00
	750,00
	480,00
	 

	6.01
	Koparka
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	Sprzęt do realizacji sieci wodno-kanalizacyjnych.

	6.02
	Pompy głębinowe
	370,00
	80,00
	90,00
	100,00
	100,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących i nowej Stacji Uzdatniania Wody w Śremie.

	6.03
	Komputery
	100,00
	20,00
	 
	30,00
	50,00
	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej.

	6.04
	Samochód dostawczy
	300,00
	60,00
	80,00
	80,00
	80,00
	Wymiana zużytych pojazdów.

	6.05
	Elektronarzędzia
	40,00
	 
	20,00
	20,00
	 
	Bieżące potrzeby ekip wykonawczych.

	6.06
	Kocioł gazowy - Śrem, ul. Parkowa
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	Wymiana zużytego kotła gazowego.

	6.07
	Rozwój infrastruktury komputerowej
	60,00
	20,00
	 
	20,00
	20,00
	Dalsza realizacja komputeryzacji Przedsiębiorstwa.

	6.08
	Ciągnik
	280,00
	 
	 
	140,00
	140,00
	Wymiana zużytych pojazdów.

	6.09
	Sprzęt laboratoryjny
	80,00
	 
	10,00
	50,00
	20,00
	Wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej.

	6.10
	Szalunki i zabezpieczenia robót ziemnych
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	Zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu sieci wod-kan.

	6.11
	Prace badawczo - wdrożeniowe
	75,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	Wprowadzanie nowoczesnych metod technologicznych dla potrzeb zakładu.

	6.12
	Rezerwa
	200,00
	30,00
	45,00
	85,00
	40,00
	Zakupy powstałe w trakcie działalności, nie przewidywane na obecnym etapie planu.

	7,00
	Sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o.

	 
	Źródłem finansowania dla zrealizowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o. jest amortyzacja środków trwałych Przedsiębiorstwa oraz pożyczki:  z NFOŚiGW (na modernizację technologii oczyszczalni ścieków w Śremie) oraz z WFOŚiGW 
w Poznaniu (na budowę kanalizacji sanitarnej w Niesłabinie). Otrzymane pożyczki spłacone zostaną z amortyzacji środków trwałych.

	
	

	
	

	
	

	
	


