Tabela 9
Ochrona zasobów wodnych - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(07 z uwzględnieniem perspektywy 2008(11
	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Zaopatrzenie w wodę 

	W1. Modernizacja i rozbudowa ujęć i stacji uzdatniania wody w celu dostosowania jakości wody do picia
	W1.1   Budowa lub modernizacja ujęć wody (wykonanie studni zastępczych)
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	55
	60
	70
	70

	
	W1.2   Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	149
	-
	-
	90

	W2. Budowa, modernizacja, remont sieci wodociągowej
	W2.1   Budowa nowych odcinków sieci wodociąg.
	UM w Śremie PWiK w Śremie
	2005-2011
	100,56

292,5
	158,45

350
	503,8

420
	442,5

	
	W2.2   Modernizacja, remont sieci i przyłączy wodociągowych
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	193,5
	295
	337,5
	207,5

	W3. Prace projektowe i studyjne
	W 3.1  Projekty sieci wodociągowych
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	5
	10
	-
	30

	
	W 3.3  Komputerowa inwentaryzacja sieci wodociągowych
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	10
	-
	10
	10

	Gospodarka ściekowa

	W 4. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
	W 4.1  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	4.050
	30
	20
	100

	
	W 4.2  Budowa i modernizacja oczyszczalni wód opadowych
	UM w Śremie
	2005-2011
	25
	25
	25
	70

	
	W 4.3  Wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
	UM w Śremie
	2005-2011
	15
	15
	15
	60

	W 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej
	W 5.1  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
	UM w Śremie

PWiK w Śremie
	2005-2011
	1766,7

247,5
	2067,35

880
	1711,4

210
	1000

	
	W 5.2  Modernizacja, remont sieci kanalizacji sanit.
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	87,5
	65
	392,5
	422,5

	
	W 5.3  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej
	UM w Śremie
	2005-2011
	590
	616
	62
	600

	W6. Prace projektowe i studyjne
	W 6.1  Projekty sieci kanalizacyjnych
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	65
	130
	-
	30

	
	W 6.2  Komputerowa inwentaryzacja sieci kanalizacyjnych
	PWiK w Śremie
	2005
	10
	-
	10
	10

	Zakupy inwestycyjne z zakresu zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej

	W 7. Zakupy inwestycyjne
	W 7.1  Zakupy inwestycyjne związane z realizacją działań w wod.-kan.
	PWiK w Śremie
	2005-2011
	235
	270
	750
	800

	Ochrona wód

	W 8 Działania na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych
	W 8.1  Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków 
i przydomowych oczyszczalni ścieków
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	W 8.2. Identyfikacja gospodarstw rolnych stanowiących potencjalne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem  na obszarach uznanych za szczególnie narażone
	UM w Śremie
	2005-20011
	1
	1
	1
	4

	
	W 8.3   Udzielanie pomocy formalno-organizacyjnej 
i finansowej w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego
	UM w Śremie
	2005-20011
	10
	10
	10
	40

	
	W 8.4  Realizacja kontroli wywozu nieczystości płynnych (w tym w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego)
	Straż Miejska 
w Śremie

UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	3
	4
	4
	14

	
	W 8.4   Sporządzenie opracowań studyjnych dotyczących programów poprawy jakości wód Jeziora Grzymisławskiego
	UM w Śremie
	2005-2011
	20
	10
	-
	15

	
	W 8.5  Uwzględnianie zapisów opracowań dotyczących ochrony wód powierzchniowych w dokumentach planistycznych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	W 8.6  Współudział we wprowadzaniu zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	Ochrona przeciwpowodziowa 

	W 9. Wyznaczenie i ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. oraz planach zagosp. przestrzennego terenów zalewowych
	W 9.1  Przeniesienie i uwzględnienie wyznaczonych terenów zalewowych do dokumentów planistycznych
	UM w Śremie
	zadanie ciągłe
	-
	-
	-
	-

	
	W 9.2. Przeniesienie i uwzględnienie wyznaczonych terenów zalewowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	UM w Śremie
	zadanie ciągłe
	-
	-
	-
	-

	RAZEM
	7.934,26
	4.999,8
	4.555,2
	3.405

	
	17.489,26
	3.405


Tabela 10
Gospodarka odpadami - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na bazie MSOK w Mateuszewie na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Zarządzanie gospodarką odpadami

	GO 1. Osiągnięcie zgodności prawnej w zakresie zarządzania gospodarką odpadami oraz wdrożenie systemów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach dzia-łalności samorządowej
	GO 1.1   Opracowanie i weryfikacja gminnego planu gospodarki odpadami
	UM w Śremie
	2005
	14
	-
	-
	14

	
	GO 1.2  Współpraca i włączenie się do tworzenia wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	GO 1.3   Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dot. rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	Odpady komunalne

	GO 2 Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadgminnym, w tym budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (kompostownie, sortownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów)
	GO 2.1   Monitoring składowisk odpadów komunalnych
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie.
	2005-2011
	3

20
	3

20
	4

25
	16

100

	
	GO 2.2   Zakup pojemników i worków służących do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	2005 - 2011
	44
	54
	4
	150

	
	GO 2.3   Zakup kontenerów i prasokontenerów do zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	20
	20
	20
	80

	
	GO 2.4   Zakup pojazdów specjalistycznych służących do zbiórki odpadów
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	270
	230
	450
	300

	
	GO 2.5   Budowa punktu przeładunkowego
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	150
	-
	-
	-

	
	GO 2.6   Budowa linii sortowniczej
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	-
	380
	-
	-

	
	GO 2.7  Budowa kompostowni pryzmowej / zakup urządzenia kompostującego
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	-
	250
	-
	-

	
	GO 2.8   Zakup ładowarki na potrzeby MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	-
	150
	-
	-

	
	GO 2.9   Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	-
	35
	35
	-

	
	GO 2.10 Inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	3
	-
	3
	5

	
	GO 2.11  Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	-
	25
	35
	40

	
	GO 2.12 Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych
	PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	7
	8
	9
	35

	
	GO 2.13 Opracowanie koncepcji rozbudowy MSOK w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	2005
	4
	-
	-
	-

	
	GO 2.14 Opracowanie projektu rozbudowy MSOK 
w Mateuszewie
	PGKiM w Śremie
	2005
	40
	-
	-
	-

	Odpady z sektora gospodarczego

	GO 3 Działania o charakterze systemowym i organizacyjnym
	GO 3.1  Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dotyczących rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	1

	RAZEM:
	UM w Śremie
	23
	31
	45
	84

	
	PGKiM w Śremie
	555
	1.147
	543
	665

	RAZEM:
	578
	1.178
	588
	749

	
	2.344
	749


Tabela 10a
Gospodarka odpadami - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na bazie CZO-SELEKT na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Zarządzanie gospodarką odpadami

	GO 1. Osiągnięcie zgodności prawnej w zakresie zarządzania gospodarką odpadami oraz wdrożenie systemów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach działalności samorządowej
	GO 1.1   Opracowanie i weryfikacja gminnego planu gospodarki odpadami
	UM w Śremie
	2005
	14
	-
	-
	14

	
	GO 1.2  Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	GO 1.3   Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dot. rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	Odpady komunalne

	GO 2 Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadgminnym, w tym budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (kompostownie, sortownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów)
	GO 2.1   Monitoring składowisk odpadów komunalnych
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie.
	2005-2011
	3

20
	3

20
	4

25
	16

100

	
	GO 2.2   Wdrożenie systemu zbiórki odpadów dla ogółu mieszkańców gminy Śrem (zakup pojemników, kontenerów i prasokontenerów, pojazdów specjalistycznych)
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005 - 2011
	990
	290

	
	GO 2.3   Budowa punktu przeładunkowego
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	150
	-

	
	GO 2.4   Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpa-dów biodegradowalnych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	1.380
	870

	
	GO 2.5   Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpa-dów komunalnych budowlanych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych budowlanych w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	604
	1.115

	
	GO 2.6   Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wielkogabarytowych w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	177
	190

	
	GO 2.7  Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych nieb. w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	120
	165

	
	GO 2.8   Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Współudział we wdrażaniu unieszkodliwiania odpadów komunalnych opak. w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	535
	700

	
	GO 2.9   Modernizacja istniejących składowisk odpadów komunalnych i współudział w budowie nowych regionalnych składowisk odpadów komunalnych w ramach CZO
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	451
	600

	
	GO 2.10 Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych
	ZM „CZO-SELEKT”
	2005-2011
	747
	-

	
	GO 2.9   Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)
	PGKiM w Śremie
	2005-2011
	-
	35
	35
	-

	Odpady z sektora gospodarczego

	GO 3 Działania o charakterze systemowym i organizacyjnym
	GO 3.1  Gromadzenie i przekazywanie organom informacji dotyczących rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	1

	RAZEM:
	UM w Śremie
	20
	6
	7
	39

	
	PGKiM w Śremie
	20
	55
	60
	100

	
	CZO-SELEKT
	5.154
	3.930

	RAZEM:
	5.322
	4.069


Tabela 11
Hałas - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Hałas

	H 1. Uwzględnienie ochrony przed hałasem w dokumentach planistycznych 
	H 1.1 Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień ochrony przed hałasem, w tym wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 50 dB w porze nocnej.
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2
	2
	2
	8

	RAZEM:
	2
	2
	2
	8

	
	6
	8


Tabela 12
Racjonalne użytkowanie surowców  -Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Racjonalne użytkowanie surowców

	ZN 1.  Zmniejszenie zużycia energii
	ZN 1.1 Aktualizacja założeń planów zaopatrzenia
 w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
	UM w Śremie
	2005-2011
	20
	-
	20
	30

	
	ZN1.2 Termo modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej
	UM w Śremie
	2005-2011
	385
	800
	800
	1.500

	
	ZN 1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
	UM w Śremie
	2005-2009
	2.208 (2005-2009)
	-

	RAZEM:
	5.763


Tabela 13
Powietrze atmosferyczne - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(07 z uwzględnieniem perspektywy 2008(11

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Główne sektory oddziaływania: Mieszkalnictwo

	P 1 Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodar-stwach domowych i zastę-powanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła 
	P.1.1 Wspieranie modernizacji kotłowni węglowych na kotłownie zasilane paliwami mniej zanieczyszczającymi środowisko
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	15
	30
	30
	100

	RAZEM:
	75
	100


Tabela 14
Powierzchnia ziemi - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Gleby użytkowane rolniczo

	GL 1  Zasoby kopalin
	GL 1.1  Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	25
	30
	30
	100

	GL 2  Sposób prowadzenia praktyki rolniczej
	GL 2.1  upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej w ramach realizacji programu ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1,5
	1,5
	1,5
	6

	
	
	
	
	26,5
	31,5
	31,5
	106

	RAZEM:
	89,5
	106


Tabela 15
Zasoby przyrodnicze - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tys. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Ochrona lasów i zwiększenie lesistości

	OP 1. Tworzenie zwartych systemów leśnych 
	OP 1.1 Uwzględnienie zagadnień ochrony zasobów przyrodniczych w dokumentach planistycznych gminy
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	3
	3
	3
	12

	Ochrona i rozwój obszarów chronionych

	OP. 2 Tworzenie i ochrona istniejących obszarów chronionych
	OP 2.1 Wspieranie i wprowadzanie form ochrony przyrody
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	OP 2.2 Prace konserwatorskie na istniejących obiektach chronionych, parkach miejskich, zieleńcach miejskich
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	280
	280
	280
	1100

	
	OP 2.3 Tworzenie nowych terenów zieleni publicznej i lasów komunalnych, zadrzewienia
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	40
	40
	40
	200

	
	324
	324
	324
	1.316

	RAZEM:
	972
	1.316


Tabela 16
Awarie przemysłowe - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tyś. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Cel do 2007r.: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla  środowiska i zdrowia człowieka z tytułu awarii przemysłowych / nzś 

	AP 1
Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej
	AP 1.1. Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia poważnych awarii i ostrzegania w sytuacji wystąpienia zagrożenia
	Gminny Zespół Reagowania
	2005-2011
	2
	2
	2
	8

	RAZEM:
	6
	8


Tabela 17
Edukacja ekologiczna - Lista zadań priorytetowych planowanych do realizacji przez Gminę na lata 2005(2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008(2011

	KIERUNEK DZIAŁAŃ
	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
	JEDNOSTKI REALIZUJĄCE
	TERMIN REALIZACJI
	KOSZT REALIZACJI tyś. PLN

	
	
	
	
	2005
	2006
	2007
	2008-2011

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami

	EE.1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – minimalizacja powstających odpadów oraz selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów.
	EE 1.1 Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	7

40
	2

40
	2

50
	2

50

	
	EE 1.2 Propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2

40
	2

40
	2

50
	2

50

	
	EE 1.3 Propagowanie wykorzystania kompostów w rolnictwie
	UM w Śremie

PGKiM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2

60
	2

60
	2

70
	2

50

	
	EE 1.4  Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	EE 1.5 Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami kierowanych do podmiotów gospodarczych
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	2
	2
	2
	8

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody

	EE 2. Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu.
	EE 2.2 Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, w tym ochrony lasów
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	10
	2
	2
	8

	Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

	EE 3. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań komunikacyjnych
	EE 3.1 Organizacja akcji „Dzień bez samochodu”
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	
	EE 3.2 Organizowanie kampanii informacyjnych nt. proekologicznych zachowań mieszkańców
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	1,5
	1,5
	1,5
	6

	Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej

	EE 4. Edukacja ekologiczna w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej.
	EE 4.1 Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia
	Gminny Zespół Reagowania
	Zadanie ciągłe
	1
	1
	1
	4

	Prowadzenie akcji informacyjnej

	EE 5 Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska i działań w zakresie jego ochrony
	EE 5.1   Publikacja informatora „Raport o stanie środowiska w gminie Śrem”
	UM w Śremie
	Zadanie ciągłe
	10
	-
	
	10

	RAZEM:
	177,5
	154,5
	184,5
	200

	
	516,5
	200


PAGE  
108

