UCHWAŁA NR 238/XXXII/04
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ostateczny termin wykonania wydatków określonych w § 1 ustala się na dzień 30 września 2005 roku.


§ 3. Plan finansowy wydatków dotyczących zadań nie wygasających w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 238/XXXII/04
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Wykaz wydatków nie wygasających został sporządzony w wyniku obiektywnych czynników zewnętrznych, które zadecydowały o braku możliwości zakończenia zadań i ich sfinansowania w planowanych pierwotnie terminach 2004 roku.

W zakresie projektów technicznych, realizację zadań w 2004 roku uniemożliwiły w szczególności:

- brak wydanych warunków na oświetlenie,

- brak zgody właściciela na wejście w teren,

- brak pozwolenia wodno – prawnego,
- brak warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy ulicy Zachodniej w Psarskich, nie może być wykonane w bieżącym roku ze względu na przedłużoną procedurę wyboru wykonawcy zadania, co spowodowane było odmową dofinansowania na ten cel z programu SAPARD.


Dodatkowo, nie sprzyjają realizacji zadań inwestycyjnych  niekorzystne warunki atmosferyczne w końcu roku.

Budowa systemu monitorowania miasta, a także remont ul. Szkolnej nie mogą zostać wykonane w 2004 roku z powodu otrzymania dofinansowania na te zadania, dopiero w październiku i listopadzie br.

W zakresie oprogramowania – elektroniczny obieg dokumentów część wydatków przeniesiono na 2005 rok w celu dokonania płatności dopiero po wdrożeniu tego programu i dokonaniu oceny co do prawidłowości jego funkcjonowania.

Mając zatem na uwadze powyższe względy podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.


        Załączniki do uchwały nr 238/XXXII/04
        Rady Miejskiej w Śremie

        z dnia 2 grudnia 2004 r.
Załącznik nr 1

WYKAZ WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH
	Lp.
	WYDATEK
	KWOTA zł

	1.

	Oprogramowanie – elektroniczny obieg dokumentów
	5.837,00

	2.

	Budowa parkingów i chodników – ul. Grunwaldzka
	8.200,00

	3.

	Budowa drogi gminnej ze Śremu do Grzymisławia
	14.500,00

	4.

	Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie
	15.500,00

	5.

	Śremski Park Inwestycyjny
	8.662,00

	6.

	Budowa dróg gminnych w Nochowie
	14.640,00

	7.

	Budowa dróg gminnych w Pyszącej – ul. Zachodnia
	37.515,00

	8.

	Szymanowo – projekt
	15.960,00

	9.

	Ul. Zachodnia – Psarskie, etap II
	939.640,00

	10.

	Budowa systemu monitorowania miasta Śrem- Etap IV
	125.000,00

	11.


	Remont ul. Szkolnej w Śremie
	37.500,00

	12.
	Budowa ronda – ul. Kilińskiego/Grunwaldzka
	200.000,00



Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2004
Dz. 600 Transport i Łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe – 1.054.617,00 zł, w tym:

Budowa parkingów i chodników – ul. Grunwaldzka – 8.200,00 zł,

Budowa drogi gminnej ze Śremu do Grzymisławia – 14.500,00 zł,

Budowa drogi gminnej w Bodzyniewie – 15.500,00 zł,

Śremski Park Inwestycyjny – 8.662,00 zł,

Budowa dróg gminnych w Nochowie – 14.640,00 zł,

Szymanowo – projekt – 15.960,00 zł,
Ul. Zachodnia – Psarskie, etap II – 939.640,00 zł,

Budowa dróg gminnych w Pyszącej – ul. Zachodnia– 37.515,00 zł,

wydatki bieżące – 37.500,00 zł, w tym:

Remont ul. Szkolnej w Śremie – 37.500,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki majątkowe – 5.837,00 zł, w tym:

Oprogramowanie – elektroniczny obieg dokumentów – 5.837,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75495 Pozostała działalność

wydatki majątkowe – 125.000,00 zł, w tym:

Budowa systemu monitorowania miasta Śrem – Etap IV – 125.000,00 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, w tym:

Budowa ronda ul. Kilińskiego/Grunwaldzka – 200.000,00 zł.
