Załącznik do uchwały Nr ………......
Rady Miejskiej w Śremie

z dnia ……………………
	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

	urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

	Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.

	na lata 2007-2009

	Lp.
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
	RAZEM
	2007
	2008
	2009
	Uwagi

	
	
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	

	A.
	WPŁYWY RAZEM
	13 688,00
	4 238,00
	4 700,00
	4 750,00
	 

	A.1
	Pożyczki:
	3 850,00
	850,00
	1 500,00
	1 500,00
	 

	A.1.1
	NFOŚiGW - modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie
	3 850,00
	850,00
	1 500,00
	1 500,00
	Pożyczka przeznaczona na realizację zadania p.n. „Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie”

	A.2
	Umorzenia pożyczek
	238,00
	238,00
	0,00
	0,00
	 

	A.2.1
	NFOŚiGW - budowa stacji uzdatniania wody w Śremie
	238,00
	238,00
	 
	 
	Umorzenie części spłaty pożyczki NFOŚiGW przeznaczonej na budowę stacji uzdatniania wody w Śremie

	A.3
	Amortyzacja
	9 600,00
	3 150,00
	3 200,00
	3 250,00
	Środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa.

	B.
	WYDATKI RAZEM
	13 688,00
	4 238,00
	4 700,00
	4 750,00
	 

	B.1
	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

	
	Zgodnie z decyzją zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się realizację następujących usług:

	
	a/ ujmowanie i uzdatnianie wody,
	
	
	
	
	 

	
	b/ dystrybucja wody,
	
	
	
	
	 

	
	c/ odprowadzanie ścieków,
	
	
	
	
	 

	
	d/ oczyszczanie ścieków,
	
	
	
	
	 

	
	e/ realizacja inwestycji w zakresie działalności Przedsiębiorstwa,

	
	f/ realizacja robót odpłatnych w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

	
	g/ prowadzenie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa.

	B.2
	Inwestycje dofinansowane pożyczką i umorzeniami
	6 567,00
	2 106,00
	1 835,00
	2 626,00
	 

	B.2.1
	Spłata pożyczek
	959,00
	874,00
	85,00
	 
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW (rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Psarskie) oraz w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niesłabinie)

	B.2.2
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie
	222,00
	222,00
	 
	 
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mechlinie ul. Łąkowa, Polna, Świerkowa, Wodna

	B.2.3
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie
	150,00
	150,00
	 
	 
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie ul. Leśna

	B.2.4
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Śremie
	5 236,00
	860,00
	1 750,00
	2 626,00
	Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Śremie do wymogów ochrony środowiska (obniżenie stężenia związków azotu) wraz z rozbudową systemu gospodarki osadowej i energetycznej

	B.3
	Inwestycje rozwojowo - modernizacyjne
	2 265,00
	870,00
	810,00
	585,00
	 

	B.3.1
	Modernizacja sieci wodociągowej  w Śremie
	370,00
	100,00
	120,00
	150,00
	Prace modernizacyjne - wymiana odcinków sieci, zasuw, węzłów

	B.3.2
	Modernizacja przyłączy wod.-kan. w Śremie
	250,00
	100,00
	75,00
	75,00
	Prace modernizacyjne - wymiana zużytych przyłączy wodocągowych i kanalizacyjnych

	B.3.3
	Modernizacja wiejskich stacji uzdatniania wody
	220,00
	80,00
	70,00
	70,00
	Prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody

	B.3.4
	Modernizacja przepompowni ścieków
	210,00
	60,00
	75,00
	75,00
	Prace modernizacyjne w zakresie lokalnych przepompowni ścieków (wymiana wyeksploatowanych elementów wyposażenia)


	B.3.5
	Modernizacja zabezpieczenia p.poż. na sieci wodociągowej
	130,00
	30,00
	50,00
	50,00
	Wymiana wyeksploatowanych elementów sieci wodociągowej zapewniających zabezpieczenie p.poż.

	B.3.6
	Komputerowa inwentaryzacja sieci wod-kan
	45,00
	15,00
	15,00
	15,00
	Komputerowa inwentaryzacja zasobów sieciowych Przedsiębiorstwa

	B.3.7
	Odwiert głębinowych studni zastępczych na ujęciach wody
	280,00
	170,00
	40,00
	70,00
	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody 

	B.3.8
	Modernizacja ujęcia wody w Nochowie
	20,00
	20,00
	 
	 
	Modernizacja przewodu tłocznego z ujęcia wody w Nochowie

	B.3.9
	Modernizacji przepompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa
	300,00
	200,00
	100,00
	 
	Modernizacja układu technologicznego przepompowni wody (wymiana rurociągów i armatury) wraz z wykonaniem strefowej stacji dezynfekcji wody

	B.3.10
	Modernizacja zaplecza techniczno-magazynowego
	320,00
	70,00
	250,00
	 
	Budowa zaplecza techniczno-magazynowego przy siedzibie Przedsiębiorstwa 

	B.3.11
	Modernizacja sieci wodociągowej w Mórce
	35,00
	 
	 
	35,00
	Wymiana zużytych technicznie odcinków sieci wodociągowej

	B.3.12
	Modernizacja sieci wodociągowej w Błociszewie
	25,00
	 
	 
	25,00
	Wymiana zużytych technicznie odcinków sieci wodociągowej

	B.3.13
	Rezerwa
	60,00
	25,00
	15,00
	20,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	B.4
	Nakłady inwestycyjne sieci wod-kan
	1 422,00
	439,00
	744,00
	239,00
	 

	B.4.1
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Franciszkańska
	130,00
	130,00
	 
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 300 mb wraz z przepompownią ścieków

	B.4.2
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrowie ul. Leśna
	20,00
	20,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 370 mb zaopatrującej obszar zabudowy mieszkaniowej i letniskowej

	B.4.3
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrowie (rejon Grodzewo)
	30,00
	30,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 520 mb zaopatrującej obszar zabudowy mieszkaniowej

	B.4.4
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie ul. Ogrodowa
	60,00
	60,00
	 
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 210 mb wraz z przepompownią ścieków (komitet budowy)

	B.4.5
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskim ul. Aleja Platanowa
	25,00
	25,00
	 
	 
	Wykonanie przecisków pod drogą, umożliwiających podłączenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej (komitet budowy)

	B.4.6
	Rozbudowa sieci wod-kan w Nochowie ul. Leśna
	5,00
	5,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 100 mb (komitet budowy)

	B.4.7
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie
	5,00
	5,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Ostrowie

	B.4.8
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie 
ul. Śremska
	15,00
	15,00
	 
	 
	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie ul. Śremska (podłączenie do sieci obszaru zabudowy mieszkaniowej)

	B.4.9
	Budowa sieci wodociągowej w Mechlinie
	40,00
	40,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej w Mechlinie ul. Łąkowa, Polna, Świerkowa, Wodna

	B.4.10
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
w Nochowie
	40,00
	40,00
	 
	 
	Wykonanie rozdziału rurociągu tłocznego przerzucającego ścieki 
z Wyrzeki do Nochowa, umożliwiającego alternatywne kierowanie ścieków do układu grawitacyjnego w Nochowie

	B.4.11
	Monitoring ujęć wody
	35,00
	35,00
	 
	 
	Zwiększenie bezpieczeństwa ujęć wody przed ingerencją osób nieupoważnionych

	B.4.12
	Budowa kan. sanitarnej w Śremie ul. Nadbrzeżna
	255,00
	5,00
	250,00
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Nadbrzeżna

	B.4.13
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w Kawczu
	135,00
	5,00
	130,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociagowej w Kawczu

	B.4.14
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Wybickiego
	25,00
	5,00
	20,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociagowej w Śremie ul. Wybickiego zaopatrującej obszar przewidziany pod zabudowe mieszkaniową

	B.4.15
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szymanowie (zalew)
	25,00
	 
	25,00
	 
	Budowa sieci wodociągowej w Szymanowie długości ok. 730 mb zasilającej teren zabudowy mieszkaniowej

	B.4.16
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pyszącej
	35,00
	 
	35,00
	 
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pyszącej o długości ok. 620 mb zasilającej obszar przewidziany pod zabudowę mieszkaniową

	B.4.17
	Modernizacja sieci kan. sanitarnej w Śremie ul. Sikorskiego
	100,00
	 
	100,00
	 
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze działalności gospodarczej w Śremie ul. Sikorskiego

	B.4.18
	Budowa kanalizacji sanitarnej z Nochowa ul. Leśna do Śremu
	150,00
	 
	150,00
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym umożliwijącej uzbrojenie terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową

	B.4.19
	Rezerwa
	292,00
	19,00
	34,00
	239,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu.

	B.5
	Pozostałe nakłady inwestycyjne wod-kan korespondujące z WPI Gminy Śrem
	487,00
	91,00
	346,00
	50,00
	 

	B.5.1
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kan. san. w Psarskim
	235,00
	25,00
	210,00
	 
	Budowa sieci wodociągowej długości ok. 430 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 690 mb w Psarskim ul. Leśna, Klonowa, Jaworowa (zgodnie z planem budowy drogi uwzględnionym w WPI)

	B.5.2
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nochówku i Pełczynie
	72,00
	26,00
	46,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.3
	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kalejach
	25,00
	10,00
	15,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.4
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie
	10,00
	10,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.5
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzewie
	5,00
	5,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.6
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie
	 
	 
	10,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.7
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lucinach
	30,00
	 
	30,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.8
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie-Huby, Gaju i Marianowie
	15,00
	 
	15,00
	 
	Dokumentacja techniczna. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Krzyżanowie.

	B.5.9
	Rezerwa
	85,00
	15,00
	20,00
	50,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu.

	B.6
	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
	1 185,00
	240,00
	330,00
	615,00
	 

	B.6.1
	Sieć wodociągowa - Nochowo-Gaj
	100,00
	100,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej długości ok. 1800 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Gaju

	B.6.2
	sieć wodociągowa Śrem-Nochowo ul. Kilińskiego
	60,00
	10,00
	50,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 250 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Nochowie

	B.6.3
	Budowa sieci wodociągowej Niesłabin-Orkowo
	145,00
	15,00
	130,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 2500 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Orkowie

	B.6.4
	Adaptacja zbiornika wody i budowa strefowej pompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska
	80,00
	30,00
	50,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz adaptacja zbiornika wody wraz z budową strefowej pompowni zaopatrującej prawobrzeżną części obszaru działalności Przedsiębiorstwa

	B.6.5
	Sieć wodociągowa Śrem-Mechlin
	195,00
	15,00
	 
	180,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 3600 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Dąbrowie

	B.6.6
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pysząca
	150,00
	 
	 
	150,00
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie

	B.6.7
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Bodzyniewo-Pełczyn
	230,00
	 
	 
	230,00
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Bodzyniewie

	B.6.8
	Informatyzacja sieci i obiektów wodociągowych
	115,00
	40,00
	50,00
	25,00
	Wykonanie układu monitoringu obiektów wodociągowych oraz elementów sieci wodociągowej wraz z systemem transmisji danych do centralnej dyspozytorni

	B.6.9
	Rezerwa
	110,00
	30,00
	50,00
	30,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	B.7
	Zakupy
	1 762,00
	492,00
	635,00
	635,00
	 

	B.7.1
	Pompy do wody
	150,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących

	B.7.2
	Pompy do ścieków
	170,00
	30,00
	70,00
	70,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących

	B.7.3
	Elektronarzędzia
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Bieżące potrzeby ekip wykonawczych.

	B.7.4
	Zakup komputerów i rozwój infrastruktury komputerowej
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej

	B.7.5
	Sprzęt BHP
	30,00
	10,00
	10,00
	10,00
	Zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu prac inwestycyjnych i remontowych na obiektach i sieciach wod-kan

	B.7.6
	Samochody dostawcze (pogotowie techniczne)
	198,00
	98,00
	100,00
	 
	Wymiana zużytych pojazdów.

	B.7.7
	Samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
	330,00
	150,00
	180,00
	 
	Zakup pojazdu na potrzebę obsługi sieci kanalizacyjnej

	B.7.8
	Beczkowóz do wody
	30,00
	30,00
	 
	 
	Zakup sprzętu umożliwiającego dystrybucję wody przeznaczonej do spożycia

	B.7.9
	Przewoźny agregat prądotwórczy
	50,00
	50,00
	 
	 
	Zakup sprzętu na potrzebę realizacji prac inwestycyjnych i remontowych na sieciach wod-kan

	B.7.10
	Dmuchawy
	13,00
	13,00
	 
	 
	Zakup niezbędnych urządzeń na potrzebę stacji uzdatniania wody w Nochowie

	B.7.11
	Maszyny budowlane
	370,00
	 
	120,00
	250,00
	Zakup koparki, wymiana zużytego sprzętu budowlanego

	B.7.12
	Sprzęt laboratoryjny
	40,00
	 
	20,00
	20,00
	Wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej

	B.7.13
	Prace badawczo - wdrożeniowe
	50,00
	 
	25,00
	25,00
	Wprowadzanie nowoczesnych metod technologicznych dla potrzeb zakładu.

	B.7.14
	Ciągnik
	150,00
	 
	 
	150,00
	Wymiana zużytych pojazdów.

	B.7.15
	Rezerwa
	61,00
	21,00
	20,00
	20,00
	Zakupy powstałe w trakcie działalności, nie przewidywane na obecnym etapie planu.

	C.
	Sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o.

	
	Źródłem finansowania dla zrealizowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o. jest amortyzacja środków trwałych Przedsiębiorstwa oraz pożyczka z NFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śremie.


